**PM 05 - DOMENIUL PROTECȚIA NATURII, BIODIVERSITATE ȘI PĂDURI**

**1) Matricea-plan de monitorizare pentru problema “Insuficienţa spaţiior verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. REZUMAT AL PROBLEMEI** | | | |
| **Problema** | **Cod** | **Obiectiv general** | **Obiectiv specific** |
| **Insuficienţa spaţiior verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti** | **PM 05-01** | Creşterea suprafeţei de spaţii verzi în Municipiul Bucureşti | Extinderea/suplimentarea numărului și/sau suprafețelor spațiilor verzi publice în Municipiul București, conform definițiilor din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare. |

**2. PLAN DE MONITORIZARE si RAPORTARE a ACTIUNILOR PREVAZUTE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Acțiunea** | **Responsabili de implementare** | **Termenul de realizare/**  **Stadiul realizării** | **Program de monitorizare** | | |
| **Acțiuni realizate în perioada monitorizată** | **Motivul nerealizării (dacă este cazul)** | **Sursa de finanțare** |
| -Asigurarea evidenței spațiilor verzi publice aflate în administrare și a vegetației existente pe acestea, de către administratorii legali ai spațiilor verzi publice; | Primăriile de sector,  Primăria Municipiului București,  Consiliile Locale,  A.L.P.A.B.  Asociaţiile de proprietari, instituții, agenți comerciali  G.N.M.- C.M.B. | Permanent |  |  | Buget de stat  Bugete locale  Bugete proprii |
| -Respectarea prevederilor legale privind protecția și conservarea spațiilor verzi, care interzic schimbarea destinaţiei, reducerea suprafeţelor ori strămutarea spaţiilor verzi definite de Legea nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare. | Primăriile de sector, Primăria Municipiului București,  A.P.M. București,  G.N.M. –C.M.B. |  |  |  | Buget de stat  Bugete locale |
| -Respectarea prevederilor HCGMB nr.304/2009 privind aprobarea normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, prin solicitarea avizelor de specialitate pentru realizarea lucrărilor de formare, întreținere, regenerare și transplantare a materialului dendrologic viabil și a lucrărilor de defrișare a arborilor/arbuștilor uscați/debilitați | Primăriile de sector şi Primăria Municipiului București,  A.L.P.A.B.  Consiliile Locale |  |  |  | Buget de stat  Bugete locale |
| -Respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2010 privind întreținerea și amenajarea alveolelor stradale din cadrul plantațiilor de aliniament din Municipiului București, prin care se interzice desființarea alveolelor din aliniamentele stradale. | Primăriile de sector  Primăria Municipiului București,  Consiliile Locale,  A.P.M. București |  |  |  | Buget de stat  Bugete locale |
| -Identificarea de amplasamente pentru amenajarea de noi spații verzi publice;  -Întreținerea aliniamentelor stradale existente | Primăriile de sector  Primăria Municipiului București,  Consiliile Locale,  ONG-uri |  |  |  | Buget de stat  Bugete locale |
| -Elaborarea proiectelor de amenajare de noi spații verzi publice care să respecte principiile unei amenajări peisagistice (prezentate în HCGMB nr.128/2016) și care să vizeze obținerea de beneficii pe termen lung atât pentru mediul urban cât și pentru locuitori. Implementarea proiectelor potrivit documentațiilor tehnice | Primăriile de sector  Primăria Municipiului București,  Consiliile Locale |  |  |  | Buget de stat  Bugete locale |
| -Identificarea căilor de circulație ale căror dimensiuni permit amenajarea de noi fâșii plantate (platbande/alveole) pe trotuare, platbande/scuaruri centrale de delimitare a sensurilor de circulație, etc.). | Primăriile de sector  Primăria Municipiului București,  Consiliile Locale |  |  |  | Buget de stat  Bugete locale |
| -Elaborarea proiectelor de amenajare de noi fâșii plantate cu arbori/arbuști, înierbate/acoperite cu gazon/înlocuitor de gazon/plante floricole perene/anuale/ bienale, care să respecte principiile unei amenajări peisagistice (*prezentate în HCGMB nr.128/2016*) și care să vizeze obținerea de beneficii pe termen lung atât pentru mediul urban cât și pentru locuitori. | Primăriile de sector  Primăria Municipiului București,  Consiliile Locale |  |  |  | Buget de stat  Bugete locale |
| -Identificarea terenurilor degradate care au avut destinaţia iniţială de spaţii verzi publice.  Reamenajarea terenurilor degradate care au avut destinaţia iniţială de spaţii verzi publice, pe baza unor documentații tehnice care să respecte principiile unei amenajări peisagistice și care să vizeze obținerea de beneficii pe termen lung atât pentru mediul urban cât și pentru locuitori. | Primăriile de sector  Primăria Municipiului București,  Consiliile Locale |  |  |  | Buget de stat  Bugete locale |
| -Aplicarea de sancțiuni în cazul nerespectării prevederilor legale privind protecția și conservarea spațiilor verzi, respectiv:   * Art. 5, litera h) din 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia: pentru protecția și conservarea spațiilor verzi, persoanele fizice și persoanele juridice au obligația “*să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi”*; * Art. 71, alin.(1) din OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia: “schimbarea destinației terenurilor amenajate ca spații verzi și/sau prevăzute ca atare în documentațiile de urbanism, reducerea suprafețelor acestora ori strămutarea lor este interzisă, indiferent de regimul juridic al acestora.” * HCGMB nr.304/2009 privind aprobarea normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București. | Primăriile de sector ,  Primăria Municipiului București,  Poliția Locală,  G.N.M.- C.M.B. |  |  |  | Buget de stat  Bugete locale |
| -Aplicarea fără excepţie a interdicţiei de construcţie pe spaţii verzi existente. | Primăriile de sector,  Primăria Municipiului București,  Consiliile Locale,  A.P.M. București |  |  |  | Buget de stat  Bugete locale |
| -Promovarea proiectelor ,,green roofs” | Primăriile de sector,  Primăria Municipiului București,  Consiliile Locale,  A.P.M. București,  ONG-uri  Asociaţiile de proprietari,  Administrația Fondului de Mediu |  |  |  | Buget de stat  Bugete locale  Fondul de Mediu |
| -Reamenajarea şi întreţinerea ca zone verzi a suprafeţelor din incinta instituţiilor publice, a societăţilor comerciale, a persoanelor fizice | Instituţiile publice, societăţile comerciale, persoane fizice |  |  |  | Buget de stat  Bugete locale  Fonduri europene |
| -Popularizarea permanentă prin mass-media şi social media a importanţei spaţiilor verzi şi a beneficiilor generate de acestea pentru comunitatea bucureşteană | Primăriile de sector,  Primăria Municipiului București,  Consiliile Locale,  A.P.M. București,  ONG-uri |  |  |  | Buget de stat  Bugete locale |
| -Campanii de educaţie ecologică şi civică privind implicarea activă a comunităţii în întreţinerea spaţiilor verzi | Primăriile de sector,  Primăria Municipiului București,  A.P.M. București,  ONG-uri |  |  |  | Buget de stat  Bugete locale  Bugete proprii |

**2)Matricea-plan de monitorizare pentru problema “Degradarea peisajelor urbane”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. REZUMAT AL PROBLEMEI** | | | |
| **Problema** | **Cod** | **Obiectiv general** | **Obiectiv specific** |
| **Degradarea peisajelor urbane** | **PM 05-02** | Îmbunătăţirea calităţii peisajului în Municipiul Bucureşti în scopul asigurării condiţiilor de recreere şi de odihnă. | Prezervarea/ameliorarea componentelor peisagistice;  Diversificarea elementelor peisagistice;  Alternative privind schimbul de terenuri în cazul punerilor în posesie în perimetrul în care există elemente de peisaj. |

**2. PLAN DE MONITORIZARE si RAPORTARE a ACTIUNILOR PREVAZUTE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Acțiunea** | **Responsabili de implementare** | **Termenul de realizare /**  **Stadiul realizării** | **Program de monitorizare** | | |
| **Acțiuni realizate în perioada monitorizată** | **Motivul nerealizării (daca este cazul)** | **Sursa de finanțare** |
| -Evaluarea unitară şi periodică a stării spaţiilor verzi publice ale Municipiul Bucureşti, de către administratorii legali ai acestora și realizarea unui inventar al spațiilor verzi și al materialului dendrologic aflate în administrare | Primăriile de sector,  Primăria Municipiului București,  Consiliile Locale,  Asociaţiile de proprietari,  G.N.M.-C.M.B. | Permanent |  |  | Buget de stat  Bugete locale  Bugete proprii |
| -Solicitarea de către administratorii spațiilor verzi publice a avizelor necesare pentru realizarea lucrărilor de formare, întreținere, regenerare și transplantare a materialului dendrologic viabil și a lucrărilor de defrișare a arborilor/arbuștilor uscați/debilitați, în timp util astfel încât să se asigure executarea lucrărilor avizate în condiții optime fără afectarea stării de sănătate a vegetației și a siguranței cetățenilor și a bunurilor materiale | Primăriile de sector,  Primăria Municipiului București,  Consiliile Locale | Permanent |  |  | Buget de stat  Bugete locale  Bugete proprii |
| Reabilitarea spațiilor verzi existente cu respectarea principiilor unei amenajări peisagistice (prezentate în HCGMB nr.128/2016) | Primăriile de sector,  Consiliile Locale  Primăria Municipiului București,  A.L.P.A.B. | Permanent |  |  | Buget de stat  Bugete locale |
| -Realizarea lucrărilor de formare, întreținere, regenerare, transplantare a materialului dendrologic și plantarea arborilor tineri, numai sub îndrumarea și supravegherea specialiștilor în domeniu (ingineri horticultori/ingineri silvici/peisagiști), cu personal calificat/specializat (muncitori calificați, personal instruit periodic și verificat permanent), folosind echipamente specializate și adecvate menținerii integrității elementelor vegetale | Primăriile de sector,  Consiliile Locale  Primăria Municipiului București,  A.L.P.A.B. | Permanent |  |  | Buget de stat  Bugete locale |
| -Asigurarea fondurilor necesare îndeplinirii obligațiilor privind spațiile verzi aflate în administrarea autorităților publice locale | Primăriile de sector,  Consiliile Locale  Primăria Municipiului București,  A.L.P.A.B. | Permanent |  |  | Buget de stat  Bugete locale |
| -Identificarea de către administratorii legali ai spațiilor verzi publice, a amplasamentelor corespunzătoare pentru plantările de arbori ce vor fi realizate în compensarea arborilor solicitați pentru defrișare | Primăriile de sector,  Consiliile Locale  Primăria Municipiului București,  A.L.P.A..B. | Permanent |  |  | Buget de stat  Bugete locale |
| -Respectarea obligațiilor și a condiţiilor prevăzute în avizele de specialitate privind executarea plantărilor de arbori în compensarea celor defrișați și informarea PMB cu privire la îndeplinirea obligației de plantare | Primăriile de sector,  Consiliile Locale  Primăria Municipiului București,  A.L.P.A.B.  A.P.M. București | Permanent |  |  | Buget de stat  Bugete locale |
| -Monitorizarea stării de viabilitate a arborilor plantați pe spaţiile verzi publice ale Municipiului Bucureşti, de către administratorii legali ai acestora și realizarea unui inventar al arborilor uscați/în declin biologic care să asigure date statistice pentru identificarea speciilor de arbori adecvați/neadecvați condițiilor climatice și de mediu din București | Primăriile de sector,  Consiliile Locale  Primăria Municipiului București,  A.L.P.A.B. | Permanent |  |  | Buget de stat  Bugete locale |
| -Identificarea speciilor de arbori care să asigure durabilitate amenajărilor peisagistice prin rezistență la condițiile generate de schimbările climatice și de poluare, volum foliar mare, capacitate ridicată de umbrire, purificare și răcorire a aerului, etc., să asigure un raport echilibrat cost-beneficiu și să nu afecteze sănătatea populației | Primăriile de sector,  Consiliile Locale  Primăria Municipiului București,  A.L.P.A.B. | Permanent |  |  | Buget de stat  Bugete locale |
| -Interzicerea speciilor de arbori neadecvate plantării lor pe teritoriul Municipiului București prin act normativ de nivel local | Primăriile de sector,  Consiliile Locale  Primăria Municipiului București,  A.L.P.A.B. | Permanent |  |  | Buget de stat  Bugete locale |
| -Plantarea de arbori tineri cu respectarea cerințelor specificate în normele tehnice și în avizele de specialitate | Primăriile de sector,  Consiliile Locale  Primăria Municipiului București,  A.L.P.A.B. | Permanent |  |  | Buget de stat  Bugete locale |
| -Proiectarea și implementarea soluțiilor verzi la nivelul clădirilor/grădinilor autorităților publice locale, ce pot constitui exemple de bună practică pentru persoanele juridice și fizice în amenajarea proprietății private. | Primăriile de sector,  Consiliile Locale  Primăria Municipiului București,  A.L.P.A.B. | Permanent |  |  | Buget de stat  Bugete locale |

**3)Matricea-plan de monitorizare pentru problema ,, Insuficiența suprafeţei fondului forestier”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. REZUMAT AL PROBLEMEI** | | | |
| **Problema** | **Cod** | **Obiectiv general** | **Obiectiv specific** |
| **Insuficiența suprafeţei fondului forestier** | **PM 05-03** | Creşterea suprafeţei fondului forestier | Prevenirea fenomenului de deşertificare prognozat pentru sudul ţării în contextul schimbărilor climatice actuale;  Prevenirea fenomenelor naturale distructive: vânturi dominante, înzăpeziri, eroziunea solului etc.;  Interzicerea executării de construcţii în fondul forestier naţional;  Scăderea gradului de poluare a mediului înconjurător. |

**2. PLAN DE MONITORIZARE si RAPORTARE a ACTIUNILOR PREVAZUTE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actiunea** | **Responsabili de implementare** | **Termenul de realizare /**  **Stadiul realizarii** | **Program de monitorizare** | | |
| **Actiuni realizate in perioada monitorizata** | **Motivul nerealizarii (daca este cazul)** | **Sursa de finatare** |
| -Identificarea de terenuri degradate improprii altor folosinţe, în vederea preluării pentru a fi împădurite şi redate fondului forestier naţional | **Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA - Direcţia Silvică Ilfov - Ocolul Silvic Bucureşti** | Permanent |  |  | Buget de stat |
| -Prezervarea de teren, prin reglementări specifice de urbanism, pentru constituirea de perdele de protecţie în jurul oraşului, conform prevederilor Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie | Primăria Municipiului București,  Primăriile de sector,  Consiliile Locale | Permanent |  |  | Buget de stat  Bugete locale |
| -Administrarea unitară a fondului forestier naţional de către o singură instituţie, care să asigure respectarea aplicării regimului silvic, indiferent de natura proprietăţii, de stat sau particulară | Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA - Direcţia Silvică Ilfov - Ocolul Silvic Bucureşti | Permanent |  |  | Buget de stat |
| -Mărirea suprafeţelor parcurse cu lucrări de regenerare şi aplicarea tratamentelor intensive cu regenerare sub adăpost. | Direcţia Silvică Ilfov - Ocolul Silvic Bucureşti | Permanent |  |  | Buget de stat |
| -Creşterea numărului de puieţi forestieri produşi în pepinierele existente. | Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA - Direcţia Silvică Ilfov - Ocolul Silvic Bucureşti | Permanent |  |  | Buget de stat |
| -Dotarea administraţiei silvice cu sisteme de maşini performante în vederea executării integral mecanizate a lucrărilor silvice specifice împăduririlor şi pregătirii solului | Direcţia Silvică Ilfov - Ocolul Silvic Bucureşti | Permanent |  |  | Buget de stat |
| -Constituirea de parteneriate/acorduri, bazate pe cooperare între administraţiile locale ale unităţilor administrativ - teritoriale din municipiului Bucureşti. | Primăriile de sector,  Consiliile Locale,  Primăria Municipiului București,  Direcţia Silvică Ilfov - Ocolul Silvic Bucureşti | Permanent |  |  | Buget de stat  Bugete locale |
| -Promovarea de acţiuni de conştientizare şi educare a populaţiei, în special a tinerei generaţii, privind protecţia vegetaţiei forestiere. | APM București,  Primăriile de sector | Permanent |  |  | Buget de stat  Bugete locale |

**4)Matricea-plan de monitorizare pentru problema: ,,Accesibilitatea redusă a cetățenilor municipiului București la spații verzi și la suprafața albastră –lacuri, spații de îmbăiere”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. REZUMAT AL PROBLEMEI** | | | |
| **Problema** | **Cod** | **Obiectiv general** | **Obiectiv specific** |
| **Accesibilitatea redusă a cetățenilor municipiului București la spații verzi și la suprafața albastră –lacuri, spații de îmbăiere** | **PM 05-04** | Creșterea accesibilității cetățenilor municipiului București la spațiile verzi și la suprafața albastră a orasului | Asigurarea unei distribuții echilibrate a spațiilor verzi la nivelul Municipiului București, prin amenajarea de noi spații verzi publice, cu prioritate în zonele deficitare;  Identificarea de soluții/proiecte pentru accesibilizarea spațiilor verzi existente (a celor mai mari parcuri, a pădurilor din jurul Bucureștiului)  Amenajarea/reamenajarea spațiilor verzi situate în lungul cursurilor de apă |

**2. PLAN DE MONITORIZARE si RAPORTARE a ACTIUNILOR PREVAZUTE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actiunea** | **Responsabili de implementare** | **Termenul de realizare /**  **Stadiul realizării** | **Program de monitorizare** | | |
| **Acțiuni realizate în perioada monitorizată** | **Motivul nerealizăii (daca este cazul)** | **Sursa de finanțare** |
| -Identificarea de noi amplasamente pentru amenajarea de spații verzi publice, cu prioritate în zonele deficitare;  Amenajarea de noi spații verzi publice cu prioritate în zonele deficitare. | Primăriile de sector şi Consiliile Locale;  P.M.B. și C.G.M.B., A.L.P.A.B.  și alte instituții subordonate C.G.M.B. | **2022-2025** |  |  | Bugete locale |
| -Soluții/proiecte pentru îmbunătățirea accesibilității cetățenilor la spațiile verzi publice (ex. piste de biciclete; transport public mai accesibil în perioada de vară, în zilele de weekend); amenajarea spațiilor verzi cu mobilier adecvat pentru odihnă și relaxare etc. | Primăriile de sector şi Consiliile Locale;  P.M.B. și C.G.M.B. și alte instituții subordonate C.G.M.B. | **2022-2025** |  |  | Bugete locale  Fonduri europene |
| -Soluții/proiecte pentru îmbunătățirea accesibilității cetățenilor la suprafața albastră a lacurilor din București, cu respectarea normelor sanitare și de protecție a calității apelor (ex. amenajarea de ștranduri, zone de agrement, zone de odihnă și relaxare, zone de promenadă, zone amenajate pentru practicarea sporturilor nautice - caiac, canoe, etc.) | Primăriile de sector şi Consiliile Locale;  P.M.B. și C.G.M.B și alte instituții subordonate C.G.M.B.  Administratia Nationala Apele Romane-S.G.A. Ilfov-Bucuresti | **2022-2025** |  |  | Bugete locale  Fonduri europene |

**5)Matricea-plan de monitorizare pentru problema “Insuficiența studiilor de evaluare a biodiversităţii în Municipiul București și corelarea într-un studiu integrat”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. REZUMAT AL PROBLEMEI** | | | |
| **Problema** | **Cod** | **Obiectiv general** | **Obiectiv specific** |
| **Insuficiența studiilor de evaluare a biodiversităţii în Municipiul București și corelarea într-un studiu integrat** | **PM 05-05** | Evaluarea stării biodiversității din municipiul Bucureşti, cu identificarea zonelor care necesită măsuri de îmbunătăţire | Utilizarea și corelarea tuturor studiilor de biodiversitate întocmite;  Întocmirea unor noi studii privind biodiversitatea în Municipiul București. |

**2. PLAN DE MONITORIZARE si RAPORTARE a ACTIUNILOR PREVAZUTE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Acțiunea** | **Responsabili de implementare** | **Termenul de realizare /**  **Stadiul realizării** | **Program de monitorizare** | | |
| **Acțiuni realizate în perioada monitorizată** | **Motivul nerealizării (dacă este cazul)** | **Sursa de finanțare** |
| -Evaluarea stării de conservare a speciilor de floră și habitat | **Institutul de Biologie Bucureşti**,  Grădina Botanică,  A.L.P.A.B.,  A.P.M. București | Permanent |  |  | Bugetul de Stat  Fonduri europene |
| -Identificarea speciilor de păsări/faună din București | Institutul de Biologie Bucureşti | **2022-2025** |  |  | Bugetul de Stat  Fonduri europene |
| -Identificarea speciilor de floră cu statut de protecție | Institutul de Biologie Bucureşti,  Grădina Botanică,  A.L.P.A.B. | **2022-2025** |  |  | Bugetul de Stat  Fonduri europene |

**6)Matricea-plan de monitorizare pentru problema “Înmulțirea speciilor de floră/faună invazive ”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. REZUMAT AL PROBLEMEI** | | | |
| **Problema** | **Cod** | **Obiectiv general** | **Obiectiv specific** |
| **Înmulțirea speciilor de floră/faună invazive** | **PM 05-06** | Protejarea mediului și a populatiei de răspândirea speciilor de floră invazivă | Informarea, educarea și conștientizarea tuturor factorilor implicați asupra pericolului adus de speciile invazive |

**2. PLAN DE MONITORIZARE si RAPORTARE a ACTIUNILOR PREVAZUT**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Acțiunea** | **Responsabili de implementare** | **Termenul de realizare /**  **Stadiul realizării** | **Program de monitorizare** | | |
| **Acțiuni realizate în perioada monitorizată** | **Motivul nerealizării (dacă este cazul)** | **Sursa de finanțare** |
| -Campanii de informarea , educarea și conștientizare a tuturor factorilor implicați despre pericolului adus de speciile invazive | A.P.M. București,  Autorități publice locale | Permanent |  |  | Bugete locale |
| -Măsuri de distrugere/reducere a acestor specii | A.L.P.A.B.  Autorități publice locale | După caz |  |  | Bugete locale |

**7)Matricea-plan de monitorizare pentru problema “Nivelul redus de preocupare al agenților economici din sectorul comercial pentru extinderea spațiilor verzi”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. REZUMAT AL PROBLEMEI** | | | |
| **Problema** | **Cod** | **Obiectiv general** | **Obiectiv specific** |
| **Nivelul redus de preocupare al agenților economici din sectorul comercial pentru extinderea spațiilor verzi** | **PM 05-07** | Creşterea suprafeţelor spațiilor verzi din exteriorul și din incinta spațiilor comerciale | Limitarea promovării politicii compensării defrișărilor suprafețelor verzi în favoarea rezolvării problemei in situ;  Creșterea efectivă a suprafețelor verzi în interiorul spațiilor comerciale, indiferent de forma acestora (acoperișuri verzi, ziduri verzi, peluze etc.). |

**2. PLAN DE MONITORIZARE si RAPORTARE a ACTIUNILOR PREVAZUTE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Acțiunea** | **Responsabili de implementare** | **Termenul de realizare /**  **Stadiul realizării** | **Acțiuni realizate în perioada monitorizată** | **Motivul nerealizării (dacă este cazul)** | **Sursa de finanțare** |
| -Limitarea promovării **politicii compensării** defrișărilor suprafețelor verzi în favoarea rezolvării problemei in-situ | Agenția pentru Protecția Mediului București,  Primăria Municipiului București,  Primăriile de sector,  GNM-Comisariatul Gărzii de Mediu București | Permanent |  |  | Bugetul de stat  Bugete locale |
| -Asigurarea respectării obligațiilor de mediu asumate de către agenții economici din sectorul comercial | Agenția pentru Protecția Mediului București,  Primăria municipiului București,  Primăriile de sector,  G.N.M. - Comisariatul Gărzii de Mediu București | Permanent |  |  | Bugetul de stat  Bugete locale |
| -Extinderea suprafețelor verzi în spațiile comerciale, inclusiv prin considerarea formelor inovative (grădini suspedate, acoperișuri verzi, ziduri verzi etc.); | Agenții comerciali | Permanent |  |  | Bugete proprii |
| -Pentru construcțiile comerciale vor fi prevăzute spații verzi și plantate cu rol decorative și de agreement în exteriorul clădirii sau în curți interioare 2-5% din suprafața totală a terenului. | Agenții comerciali,  Agenția pentru Protecția Mediului București,  Primăria municipiului București,  Primăriile de sector,  G.N.M. - Comisariatul Gărzii de Mediu București | Permanent |  |  | Bugete proprii  Bugetul de stat |

**8)Matricea-plan de monitorizare pentru problema “Atractivitatea scăzută pentru locuitorii municipiului București a zonei Parcului Natural Văcărești”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. REZUMAT AL PROBLEMEI** | | | |
| **Problema** | **Cod** | **Obiectiv general** | **Obiectiv specific** |
| **Atractivitatea scăzută pentru locuitorii municipiului București a zonei Parcului Natural Văcărești** | **PM 05-08** | Îmbunătăţirea calităţii și atractivității zonei Văcărești | Identificarea de soluții/proiecte pentru îmbunătăţirea calităţii și atractivității zonei Văcărești |

**2. PLAN DE MONITORIZARE si RAPORTARE a ACTIUNILOR PREVAZUTE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actiunea** | **Responsabili de implementare** | **Termenul de realizare/**  **Stadiul realizării** | **Program de monitorizare** | | |
| **Acțiuni realizate în perioada monitorizată** | **Motivul nerealizării (dacă este cazul)** | **Surse de finanțare** |
| -Realizarea de amenajări pentru managementul vizitatorilor, dar și al biodiversității în zona Parcului Natural Văcărești, pentru creșterea atractivității acestui spațiu și orientarea lui mai mult spre valorificarea socială, concomitent cu conservarea naturii | **A.N.A.P.**  P.M.B.  A.P.M. București | Permanent,  până în 2025 |  |  | Bugetul de Stat  Fonduri europene |
| -Campanii de informare, educare și conștientizare pentru îmbunătăţirea calităţii și atractivității zonei Văcărești, precum și pentru promovarea Parcului Natural Văcărești | A.N.A.P  P.M.B.  A.P.M. București | Permanent |  |  | Bugetul de Stat  Fonduri europene |

**9)Matricea-plan de monitorizare pentru problema “Degradarea spațiilor verzi publice din jurul ansamblurilor de locuit”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. REZUMAT AL PROBLEMEI** | | | |
| **Problema** | **Cod** | **Obiectiv general** | **Obiectiv specific** |
| **Degradarea spațiilor verzi publice din jurul ansamblurilor de locuit** | **PM 05-09** | Îmbunătăţirea calităţii spațiilor verzi publice din jurul ansamblurilor de locuit | Reabilitarea spațiilor verzi publice din jurul ansamblurilor de locuit, aflate în administrarea autorităţilor locale şi întreţinerea lor la standarde corespunzătoare.  Implicarea locatarilor/proprietarilor din ansamblurile de locuit în amenajarea și întreținerea spațiilor verzi. |

**2. PLAN DE MONITORIZARE si RAPORTARE a ACTIUNILOR PREVAZUTE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Acțiunea** | **Responsabili de implementare** | **Termenul de realizare /**  **Stadiul realizarii** | **Program de monitorizare** | | |
| **Actiuni realizate in perioada monitorizata** | **Motivul nerealizarii (daca este cazul)** | **Sursa de finanțare** |
| -Identificarea/inventarierea spațiilor verzi publice degradate din jurul ansamblurilor de locuit | Primăriile de sector şi Consiliile Locale,  Asociațiile de proprietari | Permanent |  |  | Bugete locale  Bugete proprii |
| -Reabilitarea spațiilor verzi publice degradate din jurul ansamblurilor de locuit prin:  -înlocuirea/repararea gardurilor de delimitare; realizarea lucrărilor de formare, întreținere și regenerare a materialului dendrologic viabil și a lucrărilor de defrișare a arborilor/arbuștilor uscați/debilitați; plantarea de arbori/arbuști; amenajarea solului cu plante floricole perene/anuale/bienale etc. | Primăriile de sector şi Consiliile Locale,  Asociațiile de proprietari | Permanent |  |  | Bugete locale  Fondurile asociațiilor  de proprietari |
| -Promovarea unor programe de implicare a locatarilor/proprietarilor din ansamblurile de locuit în amenajarea și întreținerea spațiilor verzi publice, balcoanelor proprii (concursuri ,,cea mai frumoasă grădină’”, ,,cel mai frumos balcon”) | Primăriile de sector şi Consiliile Locale,  P.M.B./C.G.M.B.  Asociațiile de proprietari | Permanent |  |  | Bugete locale  Bugete proprii |
| -Plantarea de spații verzi în zone rezidențiale recent construite-Bulevardului Dimitrie Pompeiu**,** zona Splaiul Independentei (Rin Grand Residence) etc. | Primăriile de sector şi Consiliile Locale,  Dezvoltatori, Asociațiile de proprietari | **2025** |  |  | Bugete locale  Bugete dezvoltatori  Bugete proprii |

**10)Matricea-plan de monitorizare pentru problema “Lipsa de atractivitate a unor zone de promenadă din jurul lacurilor și râurilor”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. REZUMAT AL PROBLEMEI** | | | |
| **Problema** | **Cod** | **Obiectiv general** | **Obiectiv specific** |
| **Lipsa de atractivitate a unor zone de promenadă din jurul lacurilor și râurilor** | **PM 05-10** | Îmbunătăţirea atractivității unor zone de promenadă din jurul lacurilor și râurilor | Extinderea și întreținerea zonelor de promenadă din jurul lacurilor și râurilor  Atragerea de fonduri pentru restaurarea biodiversității urbane |

**2. PLAN DE MONITORIZARE si RAPORTARE a ACTIUNILOR PREVAZUTE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Acțiunea** | **Responsabili de implementare** | **Termenul de realizare/**  **Stadiul realizării** | **Program de monitorizare** | | |
| **Acțiuni realizate în perioada monitorizată** | **Motivul nerealizării (dacă este cazul)** | **Sursa de finanțare** |
| -Reabilitarea/amenajarea spațiilor de promenade;  -Dezvoltarea de infrastucturi verzi urbane în centrul Capitalei și în zona Splaiului Dâmboviței. | Primăriile de sector şi Consiliile Locale,  P.M.B./C.G.M.B.,  Apa Nova |  |  |  |  |