Indicatori de monitorizare pentru implementarea PJGD Neamț – măsuri cuprinse în planul de acțiune pentru gestionarea deșeurilor municipale – anul 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.\*** | **Obiectiv/Indicatori de monitorizare** | **Instituții responsabile cu furnizarea de date** | **Modul de calcul a indicatorului** |
| **1** | **Toată populația județului atât din mediul urban cât și din mediul rural, este conectată la serviciu de salubrizare**  |
| 1.1 | Gradul de contractare și încasare a contravalorii prestării serviciului de salubrizare  | APLADI | Gradul de contractare este de 100%Pentru zona 1 s-a semnat contractul de delegare Hot nr. 21 din data de 22.12.2022, pentru zona 1 Clean Prest Activ SRL Zona 2 și Zona 3 grad de încasare 82,5%Zona 4 Bicaz- grad de încasare 54 % |
| **2** | **Creșterea etapizată a gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare prin aplicarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor**  |
| 2.1 | Număr de centre nou create pentru pregătirea pentru reutilizare a deșeurilor municipale | APLADI | 0 (ZERO) |
| 2.2 | Rata de capturare a deșeurilor reciclabile prin colectare separată | APLADIAPM | Determinarile de compozitie pt lunile de vara anul 2022 cantit col separat tZona 2 Roman total judet150101 1.93% h si c 4695.76 150102 9.03% plastic 4415.86 150103 0 lemn 81.14 150104 1.74% metal 710.18150107 3.33% sticla 1023.19Zona 3 Targu Neamț150101 2.20%150102 5.89%150103 0.21%150104 1.15%150107 3.23%Zona 4 Bicaz150101 2.41%150102 9.33%150103 0150104 1.89150107 4.87Rata de capturare Hartie si carton 1.023Plastic 3.56Lemn 0.0021Metal 0.11Sticla 0.38 |
| 2.3 | Număr UAT-uri care au implementată colectarea separată a deșeurilor reciclabile din poartă în poartă pentru cel puțin un tip de material | APLADI | 56 UAT-uri din 56 UAT-uri delegate în cadrul SMIDOBS. În unele UAT-uri, sistemul de colectare este mixt. |
| 2.4 | Rata de capturare a biodeșeurilor menajere și similare prin colectare separată  | APLADIAPM | Biodeșeurile din alimentație nu s-au colectat separat, 0% |
| 2.5 | Rata de capturare a deșeurilor verzi din parcuri și grădini prin colectare separată în vederea reciclării  | APLADIAPM | În anul 2021 au fost colectate 3337.3 t 2.84% |
| 2.6 | Capacități noi de sortare a deșeurilor colectate separat prin transformarea instalațiilor de sortare a deșeurilor municipale în amestec în instalații de sortare a deșeurilor reciclabile colectate | APLADIAPM | 0 (ZERO) |
| 2.7 | Capacități noi de compostare pentru deșeurile verzi din parcurile și grădinile publice | APL ADIAPM | 0 (ZERO) |
| 2.8 | Capacități noi de instalații TMB cu digestie anaerobă, inclusiv reciclare | APLADIAPM | 0 (ZERO) |
| 2.9 | Capacități compostare individuală  | APLADI | 52.000 de unități compostare individuală distribuite în mediu rural în cadrul SMID. Capac indiv 240 l.  |
| **3** | **Colectarea separată a biodeșeurilor** |
| 3.1 | Rata de capturare a biodeșeurilor menajere și similare prin colectare separată | APLADIAPM | A se vedea secținuea 2.2 |
| **4** | **Reducerea cantității depozitate de deșeuri biodegradabile municipale** |
| 4.1 | Reducerea cantității de deșeuri biodegradabile municipale depozitate raportat la cantitatea de deșeuri biodegrabile municipale depozitate în anul 1999 | APLADIAPM | u au fost raportate deșeuri biodegradabile colectate selectiv și depozitate  |
| **5** | **Depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare** |
| 5.1 | Capacități noi de instalații TMB cu biostabilizare, inclusiv reciclare  | APLADIAPM | 0 (zero) |
| 5.2 | Număr contracte cu operatorii economici care asigură gestionarea deșeurilor stradale modificate astfel încât deșeurile din coșurile de gunoi stradale să fie predate spre tratare la instalații autorizate (ex. stații de sortare) | APLADI | 1 (unu)ZONA 2 ROMAN |
| **6** | **Creșterea gradului de valorificare energetică a deșeurilor municipale** |
| 6.1 | Ponderea cantității de RFD coincinerată, rezultat de la sortarea deșeurilor în amestec (până în anul 2024) și de la tratarea mecano-biologică cu biostabilizare, inclusiv reciclare  | APLADIAPM | Cantitatea de deseu 191212 (RDF) ce s-a valorificat energetic în anul 2021 este 8662.8 t  |
| **7** | **Depozitarea deșeurilor numai în depozite conforme** |
| 7.1 | Cantitatea de deșeuri depozitată | APLADIAPM | Depozit deșeuri Girov 83713.06 toneDepozit Ecologic Piatra Neamț 25150.42 tone |
| 7.2 | Număr celulele de depozitare închise pe măsura epuizării capacității | APLADIAPM | 0 (zero) |
| **8** | **Reducerea cantității de deșeuri municipale depozitate** |
| 8.1 | Cantitate de deșeuri municipale depozitată raportată la cantitatea de deșeuri municipale colectată | APLADIAPM | ADI ECONEAMT Zona 2, 3, 4 -90 %Deseuri municipale depozitate Date APM NEAMTDepozit Ecosud 78628.12 tDepozit Ecologic P.Neamt 18372.90 tTotal depozitat 97001.02 tTotal colectat 117444.53 t82.6 % |
| **9** | **Colectarea separată și tratarea corespunzătoare a deșeurilor periculoase menajere** |
| 9.1 | Număr de contracte de delegare a activității de colectare și transport care cuprind obligații privind colectarea separată, stocarea temporară și asigurarea eliminării deșeurilor periculoase menajere | APLADI | 3/3 contracte de delegare au aceasta prevedere |
| 9.2 | Cantitatea de deșeuri periculoase menajere colectată separat și tratată | APLADIAPM | Nu se colectează deșeuri periculoase separat de la populație |
| 9.3 | Număr centre noi de colectare pentru fluxurile speciale de deșeuri (deșeuri periculoase menajere, deșeuri voluminoase, deșeuri din construcții și desființări de la populație, deșeuri verzi etc.), cel puțin câte unul în fiecare oraș | APLADIAPM | 0 (zero) |
| **10** | **Colectarea separată și tratarea corespunzătoare a Deșeurilor voluminoase**  |
| 10.1 | Număr de contracte de delegare a activității de colectare și transport care cuprind obligații privind colectarea separată, stocarea temporară și asigurarea valorificării deșeurilor voluminoase | APLADI | 3/3 contracte de delegare au aceasta prevedere |
| **11** | **Încurajarea utilizării în agricultură a materialelor rezultate de la tratarea biodeșeurilor (compostare și digestie anaerobă)** |
| 11.1 | Număr campanii de informare și conștientizare la nivelul județului prin difuzarea de mesaje de interes public privind încurajarea utilizării în agricultură a compostului | APMDirecția agricolă județeanăAPLADI |  1 campanie com Grinties |
| **12** | **Colectarea separată a Deșeurilor textile de la populație** |
| 12.1 | Cantitatea de deșeuri textile de la populație colectată separat și reciclată | APLADIAPM | Nu există infrastructura pentru colectarea separată a deșeurilor textile |
| 12.2 | Număr centre noi de colectare pentru fluxurile speciale de deșeuri (deșeuri textile, deșeuri periculoase menajere, deșeuri voluminoase, deșeuri din construcții și desființări de la populație, deșeuri verzi etc.), cel puțin câte unul în fiecare oraș | APLADIAPM | Nu au fost înființate centrei noi de colectare |
| 12.3 | Număr persoane care au beneficiat de campanii de conștientizare la nivelul județului privind colectarea separată a Deșeurilor textile | APLADIOperator salubrizare |  |
| **13** | **Colectarea separată a medicamentelor expirate provenite de la populație** |
| 13.1 | Număr persoane (populație și personalul angajat al farmaciilor) care au beneficiat de campanii de conștientizare la nivelul județului privind colectarea separată a medicamentelor expirate provenite de la populație | APLADI | Nu au fost organizate campanii de informare a populației privind colectarea medicamentelor expirate |
| **14** | **Creșterea capacității instituționale atât a autorităților de mediu, cât și a autorităților locale și ADI din domeniul Deșeurilor** |
| 14.1 | Număr de cursuri/seminarii la care au participat angajații instituțiilor menționate, numărul de cursanți și tematicile abordate | APMComisariatul județean al GNMUATADICJ | Activitate aflată în procedură de organizare, împreună cu A.D.I. „ECONEAMȚ” |
| **15** | **Intensificarea controlului privind modul de desfășurare a activităților de gestionare a Deșeurilor municipale atât din punct de vedere al respectării prevederilor legale, cât și din punct de vedere al respectării prevederilor din autorizația de mediu** |
| 15.1 | Număr controale realizate, aspectele controlate | Comisariatul județean al GNM | Se va prezenta o sinteză la nivel județean a aspectelor controlate, a concluziilor și a măsurilor dispuse.574 controale efectuate in total in perioada analizata |
|  |  |  | In perioada supusa analizei au fost efectuate controale la - la obiectivele cu impact semnificativ asupra mediului si controale si controale la obiective SEVESO;- verificarea respectării condiţiilor impuse prin actele de reglementare; - inspecţii în urma autosesizării GNM; - verificarea reclamaţiilor şi sesizărilor primite la GNM-CJ Neamţ, majoritatea avind ca subiect depozitarile necontrolate de deseuri; - inspecţii pentru verificarea realizării măsurilor impuse la controalele anterioare ; - controale efectuate în comun cu alte autorităţi, respectiv :* + Sistemul de Gospodărire a Apelor;
	+ Inspectoratul de Poliţie Judeţean;
	+ Inspectoratul de Jandarmi al Judeţului Neamţ;
	+ Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ;
	+ Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă;
	+ Autoritatea de Sănătate Publică;
	+ Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura;
	+ Autoritatile administratiei publice locale, etc.

Referitor la controalele tematice principalele subiecte abordate pe parcursul perioadei analizate, vizind gestionarea deseurilor, au fost:* Verificarea stadiului de realizare a măsurilor prioritate de guvernanță privind gestionarea deșeurilor municipale (conform PNGD);
* Verificarea respectării prevederilor HG 735/2006 (COV); HG 322/2013 (EEE) și Regulamentului 850/2004 (POPs);
* Verificare privind transferul de deșeuri conform Regulamentului 1013/2006, la expeditori și destinatari, pentru anii 2019-2020;
* Verificarea societăților (listă AFM) care au obligația contribuției la Fondul pentru Mediu (pentru ambalaje și ecotaxă);
* Verificarea stării de salubrizare a cursurilor de apă (control cu SGA Neamț;
* Verificarea pentru respectarea prevederilor legislației privind VSU;

Pentru neconformitatile constatate au fost aplicate sanctiuni contraventionale principale si complementare.Majoritatea sanctiunilor au fost aplicate pentru neconformităţi de genul:* lipsa formularelor-tip de încărcare-descărcare deşeuri, prevăzute de legislaţia în vigoare, în baza cărora se realizează colectarea, transportul, eliminarea/valorificarea şi controlul deşeurilor nepericuloase;
* funcţionarea fără autorizaţie de mediu;
* nerespectarea conditiilor impuse in actele de reglementare;
* depozitarea de deşeuri în locuri neautorizate;
* nerealizare masuri stabilite la controalele anterioare.

Probleme principale de mediu care au stat in atentia GNM CJ Neamt:* Activitatea prioritara a Comisariatului Judetean Neamt a fost orientata spre solutionarea problemei privind gestionarea deseurilor in concordanta cu prevederile legislatiei din domeniu, respectiv:
	1. asigurarea colectarii selective a deseurilor la sursa de generare;
	2. asigurarea prestarii serviciilor de salubritate in toate UAT-urile din judet;
	3. verificarea spatiilor de eliminare si a instalatiilor de valorificare a deseurilor;
	4. actiuni de control pentru depistarea si eliminarea depozitelor neautorizate de deşeuri si pentru prevenirea abandonarii de deseuri în locuri neamenajate şi în mod special în mediul rural, pe malurile cursurilor de apă;
	5. verificarea respectarii prevederilor legale, inclusiv a prevederilor autorizatiei de mediu, in domeniul gestionarii deseurilor;
	6. Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Neamţ a intreprins o serie de demersuri pentru transportarea si relocarea deseurilor menajere depozitate temporar in spatiile autorizate din Roman si Tg. Neamt in depozitul conform Girov construit in cadrul proiectului „Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”:
	7. punerea în exploatare a tuturor componentelor „Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”. Pentru obiectivele mentionate a fost solicitata de catre beneficiar (Consiliul Judetean Neamt) si s-a obtinut autorizaţia de mediu.
	8. Controlul monitorizarrii postinchidere a depozitelor de deseuri menajere si a depozitelor de deseuri industriale periculoase si inerte inchise conform obligatiilor stipulate prin HG 356/2005, abrogata prin OUG 2/2021 privind depozitare deseurilor.

Spatiile de stocare temporara a deseurilor menajere Roman si Tg. Neamt au sistat activitatea de depozitare la data de 31.03.2017 si respectiv la data de 25.01.2016. Obiectivele in cauza sunt verificate periodic .In prezent, toate depozitele operationale din judetul Neamt sunt depozite ecologice si functioneaza in baza Autorizatiei de mediu/Autorizatiei Integrate de mediu.Toate depozitele neconforme pentru deseuri periculoase, nepericuloase si inerte din judetul Neamt, inscrise in anexa 5 din HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor, au sistat depozitarea de deseuri, au fost executate lucrarile de inchidere si au fost efectuate Inspectiile finale, periodic fiind efectuate controale privind monitorizarea post inchidere, |
| **16** | **Informarea și conștientizarea populației în legătură cu gestionarea Deșeurilor** |
| 16.1 | Număr de postări pe paginile web ale APL de informări privind sistemul de gestionare a Deșeurilor implementat în localitate | APLCJ | Secțiunea dedicată deșeurilor din cadrul paginii web a Consiliului Județean Neamț este în curs de actualizare. Pe pagina web a Asociaței „ECONEAMȚ” se regăsesc date privind sistemul de gestionare a deșeurilor implementat de Județul Neamț prin proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț” - Com Grumazesti, 4 postari com Grinties |
| **17** | **Determinarea prin analize a principalilor indicatori privind deșeurile municipale (indici de generare și compoziție pentru fiecare tip de deșeuri municipale)** |
| 17.1 | Număr de operatori de salubrizare care au derulat campanii de determinare și măsurare a indicilor de generare și a compoziției pentru fiecare tip de deșeuri municipale utilizând standardele în vigoare  | APL | 1 |

Indicatori de monitorizare pentru implementarea PJGD Neamț – măsuri cuprinse în planul de acțiune pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.\*** | **Obiectiv/Indicatori de monitorizare** | **Instituții responsabile cu furnizarea de date** | **Modul de calcul a indicatorului** |
| **1** | **Creșterea gradului de valorificare/reciclare a Deșeurilor de ambalaje**  |
| 1.1 | Capacități de reciclare noi pentru ambalajele de lemn, sticla și plastic astfel încât să se asigure atingerea țintelor de reciclare pentru anul 2025 | APM | Lemid Plastic SRL t /luna produse finite din plasticInternational Bax Logistic SRL 700 t granule plastic, paleti 100t /luna, sticla Express Recicling SRL 600 t paleti/an , granule plastic 3000 t /anExpert Axon Palet SRL recuperare 10000 buc/lunaJiffy Packaging SRL granule plastic 5770 t /an Agroturist Drăgănești SRL paleti recond 8000 buc/lunaEcometru SRL reccilare sticla 10000t /luna, reciclare PET 3000 t /lunaPolimer Optim SRL granule plastic 9200 t/an |
| **2** | **Funcționarea eficientă a schemei de responsabilitate extinsă a producătorului**  |
| 2.1 | Număr de contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare între organizațiile responsabile și UAT/ADI în conformitate cu prevederile legislației în vigoare | UATorganizații responsabile ambalaje |  |
| 2.2 | Număr campanii de informare și conștientizare care au fost finanțate și de către organizațiile responsabile | organizații responsabile ambalajeUAT | Nu au fost raportate  |

Tabel 13‑2: Indicatori de monitorizare pentru implementarea PJGD Neamț – măsuri cuprinse în planul de acțiune pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje

Indicatori de monitorizare pentru implementarea PJGD Neamț – măsuri cuprinse în planul de acțiune pentru gestionarea Deșeurilor de echipamente electrice și electronice

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.\*** | **Obiectiv/Indicatori de monitorizare** | **Instituții responsabile cu furnizarea de date** | **Modul de calcul a indicatorului** |
| **1** | **Creșterea ratei de colectare separată a DEEE**  |
| 1.1 | Număr puncte noi pentru colectarea DEEE (și a altor fluxuri de deșeuri) | APLorganizații responsabile DEEE | Nu sunt amplasate puncte noi (doar cele din magazinele noi deschise ) |
| 1.2 | Număr campanii de conștientizare a populației privind importanța colectării separate a DEEE | OIREP | 87 de campanii organizate cu ajutorul Ecotic |

Tabel 13‑3: Indicatori de monitorizare pentru implementarea PJGD Neamț – măsuri cuprinse în planul de acțiune pentru gestionarea Deșeurilor de echipamente electrice și electronice

Indicatori de monitorizare pentru implementarea PJGD Neamț – măsuri cuprinse în planul de acțiune pentru gestionarea Deșeurilor din construcții și desființări

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.\*** | **Obiectiv/Indicatori de monitorizare** | **Instituții responsabile cu furnizarea de date** | **Modul de calcul a indicatorului** |
| **1** | **Creșterea gradului de reutilizare și reciclare a Deșeurilor din construcții și desființări**  |
| 1.1 | Număr controale privind interzicerea la depozitele de deșeuri municipale a DCD valorificabile | Comisariatul județean al GNM | Nu au fost efectuate controale în această perioadă |
| 1.2 | Număr controale din partea autorităților privind abandonarea DCD | Comisariatul județean al GNM | 15 controale in total referitoare la abandonarea de deseuri |
|  |  |  | **Unitatea Administrativ Teritoriala DOBRENI**- abandonarea unor deseuri din demolari in albia raului Horaita, pe raza comunei Dobreni, judetul NeamtMasuri :- S-a sanctionat contraventional cu amenda in cuantum de 15000 lei, Autoritatea Administratiei Publice Locale-Primar Comuna Dobreni, in conformitate cu prevederile ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deşeurilor- Salubrizarea suprafatei de teren de cca.400-500 mp, situata in albia majora malul drept al cursului de apa raul Almas, la cca.100-150 m de albia minora, pe o lungime de cca.100 m, limitof drumului de explatare, de deseurile din demolari abandonate/eliminate prin depozitare pe un teren (spatiu) neautorizat in acest scop si aducerea terenului la starea initiala. |
|  |  |  | **Unitatea Administrativ Teritoriala BARGAUANI**-depozitarea de deseuri menajere municipale amestecate, deseuri din plastic, deseuri din constructii inclusiv deseuri periculoase (resturi din placi de azbociment), in doua locatii situate in apropierea localitatilor Balanesti si Ghelaiesti, Comuna Bargauani, Judetul Neamt, respectiv in aria naturala protejata-Situl NATURA 2000-ROSCI 0424 Padurea si Lacul MargineniMasuri :-  **Infractiune** :Conform art.66 alin 1 lit „g“ si lit „e“ din OUG nr. 92 din 2021 privind regimul deseurilor cu modificări aprobate ulterior. - Pana la identificarea producătorului/deţinătorului de deşeuri, necunoscut/neidentificat, eliminate prin depozitare in cele 2 se dispune masura de curăţare/salubrizare şi refacerea mediului, in conformitate cu prevederile art.22, alin 3 si 4 din O.U.G nr. 92 din 2021 privind regimul deseurilor, cu modificări aprobate ulterior. Se vor colecta separat si vor fi indepartate, transportate si eliminate toate cantitatile de deseuri depozitate neconform in cele 2 locatii, iar suprafetele de teren vor fi salubrizate. - Colectarea separata a deseurilor periculoase (resturi de placi de azbociment) si predarea acestora unui agent economic autorizat, in vederea eliminarii. Formularul de expeditie si transport deseuri periculoase va fi transmis la Garda Nationala de Mediu-Comisariatul Judetean Neamt. |
|  |  |  | ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL Roznov (fosta SC AQUA PARC SRL Roznov- depozitari neconforme de deseuri din constructii, situat in albia lacului Izvorul Muntelui, din localitatea Chiriteni, comuna Hangu, Judetul Neamt, deseuri rezultate in urma executarii lucrarilor din proiectul „Expertiza tehnica, proiect tehnic pentru autorizarea lucrarilor, proiect tehnic de executie, asistenta tehnica si executia lucrarilor pentru punerea in siguranta a obiectivelor de pe DN 15, Km 242+200-286+250-lucrari in regim de urgenta”.Masuri :- Infractiune :Eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate: Conform art.66 alin 1 lit „g“ din OUG nr. 92 din 2021 privind regimul deseurilor cu modificări aprobate ulterior. -- Se vor lua masurile necesare conform clauzelor din Acordul Contractual nr.111/13.05.2019, in ceea ce priveste protectia mediului, stabilite in sarcina antreprenorului (Asocierea SC AQUA PARC SRL, SC MAVGO HOLDING SRL si SC DANLIN XXL SRL, prin lider de asociere SC AQUA PARC SRL), de desfiintare a depozitului ilegal de deseuri din constructii constituit in Comuna Hangu in timpul executiei lucrarilor de modernizare/reabilitare a DN 15, Km 242+200-286+250 si aducerea terenului la starea intiala.COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A Bucuresti - depozitari neconforme de deseuri din constructii, situat in albia lacului Izvorul Muntelui, din localitatea Chiriteni, comuna Hangu, Judetul Neamt, deseuri rezultate in urma executarii lucrarilor din proiectul „Expertiza tehnica, proiect tehnic pentru autorizarea lucrarilor, proiect tehnic de executie, asistenta tehnica si executia lucrarilor pentru punerea in siguranta a obiectivelor de pe DN 15, Km 242+200-286+250-lucrari in regim de urgenta”. Masuri :- amenda in cuantum de 60000 lei, Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi apartinand de COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A Bucuresti, in conformitate cu prevederile Art. 96 alin (2) pct.1 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului, cu modificari aprobate ulterior.- Se vor lua masurile necesare conform clauzelor din Acordul Contractual nr.111/13.05.2019, in ceea ce priveste protectia mediului, stabilite in sarcina antreprenorului, de desfiintare a depozitului ilegal de deseuri din constructii constituit in Comuna Hangu in timpul executiei lucrarilor de modernizare/reabilitare a DN 15, Km 242+200-286+250. In acest se va urmari stadiul lucrarilor de desfiintare a depozitului si aducerea terenului la starea initiala. - Se vor lua masuri de salubrizare a suprefetelor de teren situate limitrof DN 15, intre localitatile Poiana Largului-Bicaz, acolo unde este cazul, de deseuri si resturi de materiale rezultate in urma lucrarilor care se executa pe acest sector. |
|  |  |  | **UAT PODOLENI**Ridicarea deșeurilor depozitate necorespunzător, curățarea, salubrizarea terenului, precum și valorificarea/eliminarea acestora conform legislației în vigoare. Sancțiune contravențională de 25.000 lei pentru nerespectarea art. 94 alin. (1) lit.r și art. 96 alin. (1) pct. 10 din OUG 195/2005**Măsuri stabilite in sarcina** **SC FIBREXNYLON SA:**1. Colectarea separata, transportarea si tratarea deseurilor provenite din demolari, caramida, beton, materiale de constructii etc. de pe terenul apartinand SC FibrexNylon SA. 2. Colectarea separata, transportarea si eliminarea tuturor cantitatilor de deseuri menajere, plastice, etc. identificate in locatia mentionata, abandonate si depozitate neconform si salubrizarea zonei.3. Se interzice eliminarea deseurilor de orice natura prin ingropare si acoperire cu pamant, respectiv prin ardere/incendiere.4. Notificarea Garzii Nationale de Mediu-Comisariatul Judetean Neamt, privind stadiul realizarii la termen a masurilor nr.1 si nr.2, prin transmiterea de imagini foto cu zona salubrizata in care au fost abandonate/depozitate neconform deseuri provenite din demolari si deseuri menajere. |
|  |  |  | **UAT ZANESTI**valorificarea unor deseuri provenite din constructii pe un teren situat in loc. Zanesti, str.Bistritei, jud.Neamt, in vederea utilizarii acestora ca material de umplutura pentru consolidarea si largirea caii de acces servitute. Se vor atentiona cetatenii comunei Zanesti in ceea ce priveste gestionarea conforma a deseurilor generate din activitati de constructii/demolari. |
|  |  |  | MARARU ANTON – ROZNOVabandonate deseuri menajere municipale amestecate, deseuri din demolari/constructii, deseuri vegetale si deseuri periculoase ( resturi de azbociment).1. Colectarea separata, transportarea si eliminarea tuturor cantitatilor de deseuri provenite din demolari, caramida, beton, materiale de constructii, deseuri menajere, plastice, etc. identificate in locatia mentionata, abandonate si depozitate neconform si salubrizarea zonei.2. Colectarea separata a deseurilor periculoase (resturi de placi de azbociment) si predarea acestora unui agent economic autorizat, in vederea eliminarii. Formularul de expeditie si transport deseuri periculoase va fi transmis la Garda Nationala de Mediu-Comisariatul Judetean Neamt.3. Se interzice eliminarea deseurilor de orice natura prin ingropare si acoperire cu pamant, respectiv prin ardere/incendiere.4. Refacerea imprejmuirii suprafetei de teren mentionate.  |
|  |  |  | UAT RUGINOASA depozit neconform de deseuri de pe raza administrativa a U.A.T. Ruginoasa, judetul Neamt;Sancţiuni aplicate: a fost sanctionata contraventional Autoritatea Administratiei Publice Locala - Primar comuna Ruginoasa cu Avertisment in conformitate cu prevederile OUG nr.92/2021, cu modificarile aprobate ulterior, art. 62, alin.(1), lit.,,b’’, coroborat cu prevederile O.G. nr. 2/2001, art.5, alin.2, lit.(a). Masuri dispuse in sarcina U.A.T. Ruginoasa: 1. Colectarea separata a deseurilor periculoase si predarea lor catre un operator autorizat. Formularele de incarcare/descarcare deseuri periculoase vor fi transmise la G.N.M.- Comisariatul Judetean Neamt.2. Colectarea separata a deseurilor municipale amestecate si predarea acestora la operatorul de salubritate ce deserveste zona comunei Ruginoasa.3. Colectarea separata a deseurilor din demolari/constructii si valorificarea acestora conform prevederilor legale.4. Salubrizarea zonei in care au fost depozitate neconform deseuri.5. Se interzice depozitarea deseurilor de orice fel pe actualul amplasament.6. Se vor lua masuri de prevenire a abandonarilor de deseuri in zona care face obiectul sesizarii prin supraveghere permanenta, identificare autori care abandoneaza deseuri, etc.7. Se interzice incendierea, ingroparea deseurilor periculoase si nepericuloase in conformitate cu O.U.G. nr.92/2021 cu modificarile aprobate ulterior, art.20, alin.5,6.  |
|  |  |  | HANGANU DANIEL DVA ROSIEdepozitarea neconforma de deseuri1. Colectarea separata, transportarea si eliminarea tuturor cantitatilor de deseuri provenite din demolari, caramida, material lemnos, material plastic, tabla, deseuri fieroase, vegetatie uscata, etc., identificate in locatia mentionata, abandonate si depozitate neconform si salubrizarea zonei.2. Se interzice eliminarea deseurilor de orice natura prin ingropare si acoperire cu pamant, respectiv prin ardere/incendiere. |
|  |  |  | ALTE MASURI DISPUSE1.Salubrizarea zonei unde s-au constatat abandonări de deșeuri şi informarea GNM-CJ Neamţ la finalizarea acţiunii2. Instalarea de panouri avertizoare in zona unde s-au constatat abandonari de deseuri prin care se interzice depozitarea deseurilor.3. Identificarea persoanelor care au transportat deşeuri in zonă, prin Directia de Politie Locala și transmiterea informatiilor la GNM-CJ Neamţ4. Eliminarea/ valorificarea deseurilor se va face numai catre operatori autorizati cu prezentarea documentelor justificative5. In cazul in care deseurile sunt abandonate pe terenuri proprietate privata, se vor identifica proprietarii care vor fi notificati cu privire la salubrizarea terenurilor.6. Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare pentru facilitarea sau îmbunătăţirea pregătirii pentru reutilizare, reciclării şi altor operaţiuni de valorificare se vor colecta deşeurile separat şi să nu se vor amesteca cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite.7. Notificarea GNM CJ Neamt la finalizarea lucrarilor de predare /valorificare a deşeurilor si curăţare terenului, precum şi transmiterea unor copii ale documentelor justificative.8. Informarea locuitorilor comunei cu privire la interzicerea abandonarii deseurilor si interzicerea incendierii acestora precum si a vegetatiei uscate9. Intensificarea actiunilor de patrulare ale politiei locale in vederea identificarii persoanelor care abandoneaza sau incendieaza deseuri si a prevenirii abandonarii si incendierii deseurilor de orice fel.10. Ridicarea deșeurilor depozitate necorespunzător (menționate în prezenta nota de constatare), curățarea, salubrizarea terenului, precum și valorificarea/eliminarea acestora conform legislației în vigoare. |
| **2** | **Asigurarea capacităților de eliminare pentru DCD care nu pot fi valorificate**  |
| 2.1 | Număr de depozite noi pentru deșeuri inerte | APM | Nu există depozite inerte în județul Neamț |
| **3** | **Îmbunătățirea sistemului de raportare a datelor privind DCD** |
| 3.1 | Procedură de raportare, verificare și validare a datelor privind DCD corelat cu responsabilitățile stabilite prin legislația specifică elaborate și aprobate | CJ | Procedură aflată în curs de elaborare |

Tabel 13‑4: Indicatori de monitorizare pentru implementarea PJGD Neamț – măsuri cuprinse în planul de acțiune pentru gestionarea Deșeurilor din construcții și desființări

Indicatori de monitorizare pentru implementarea PJGD Neamț – măsuri aferente instrumentelor economice

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.\*** | **Obiectiv/Indicatori de monitorizare** | **Instituții responsabile cu furnizarea de date** | **Modul de calcul a indicatorului** |
| **1** | **Implementarea eficace a instrumentului „plătește pentru cât arunci”** |
| 1.1 | Număr contracte de salubrizare existente modificate în sensul introducerii prevederilor legate de implementarea instrumentului „plătește pentru cât arunci”, în conformitate cu prevederile legale în vigoare | APLADI |  |
| 1.2 | Număr de campanii de informare și conștientizare a generatorilor privind implementarea instrumentului „plătește pentru cât arunci” | APLADI |  |
| 1.3 | Numărul anual de controale privind verificarea implementării de către UAT și operatori de salubrizare a instrumentului „plătește pentru cât arunci” | APLADI |  |
| **2**  | **Implementarea contribuției pentru economia circulară** |  |  |
| 2.1 | Număr de UAT-uri care au modificattarifele activităților de tratate a deșeurilorprin includerea contravalorii taxei dedepozitare, calculată pe baza indicatorilorde performanță minimi |  UATADI |  |
| 2.2 | Număr de UAT-uri care au modificat tarifulplătit de către utilizatorii serviciului desalubrizare, pe baza tarifelor activitățilorserviciului, care includ contravalorea taxeide depozitare, calculată pe bazaindicatorilor de performanță minimi |  UATADI |  |
| 2.3 | Numărul anual de controale privindverificarea implementării de către UAT-uria contribuției pentru economia circulară |  UATADI |  |
| **3** | **Implementarea contribuției plătită de organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului în vederea îndeplinirii obiectivelor privind gestionarea Deșeurilor ambalaje** |
| 3.1 | Număr de UAT care au încheiat contracte/parteneriate sau altă formă de colaborare cu organizația care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului | UATADI |  |
| 3.2 | Număr UAT care au modificat contractele de delegare/contractele existente în vederea reducerii tarifelor/taxelor la beneficiarii serviciului în urma încasării costurilor nete pentru gestionarea Deșeurilor de ambalaje de la organizațiile implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului |  |  |
| 3.3 | Numărul anual de controale privind verificarea implementării de către UAT acestui instrument | UATADI |  |

Tabel 13‑5: Indicatori de monitorizare pentru implementarea PJGD Neamț – măsuri aferente instrumentelor economice

Indicatori de monitorizare pentru implementarea PJGD Neamț – măsuri cuprinse în programul de prevenire a generării deșeurilor

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.\*** | **Obiectiv/Indicatori de monitorizare** | **Instituții responsabile cu furnizarea de date** | **Modul de calcul a indicatorului** |
| **1** | **Reducerea cu 10% a Deșeurilor menajere și similare generate pe locuitor până în 2025, raportat la anul 2017** |
| 1.1 | Rata de reducere a Deșeurilor menajere si similare raportat la anul 2017 | APM | Se raportează indicatorul de generare a Deșeurilor menajere Și similare pentru anul aferent monitorizării la indicatorul de generare a Deșeurilor menajere și similare aferent anului 2017. |
| 1.2 | Număr de personal instruit din cadrul APL-urilor/ADI privind compostarea individuală  | APLADI |  |
| 1.3 | Număr de campanii de informare și conștientizare privind compostarea individuală | APLADI | 3 |
| 1.4 | Procedură de control împotriva risipei de alimente în sectorul serviciilor de catering pe care administrate de autoritățile publice | CJAPL | Procedură aflată în curs de elaborare |
| 1.5 | Număr de controale privind risipa de alimente în sectorul serviciilor de catering pe care le administrează și aplicarea principiului „prevenire Deșeurilor alimentare” în achizițiile publice | APL-uri |  |
| 1.6 | Politică promovată privind consumul eco-responsabil a hârtiei de birou în cadrul administrației publice (procedură elaborată) | CJ | Procedură aflată în curs de elaborare |
| 1.7 | Număr de campanii de de sensibilizare în ceea ce privește consumul eco-responsabil al hârtiei de birou în cadrul administrației publice | CJAPL | 9 |
| 1.8 | Politică promovată privind dezvoltarea unui sistem de refuz a pliantelor publicitare printate (STOP PUBLICITATE) | CJAPL | Procedură aflată în curs de elaborare |

*Tabel 13-6: Indicatori de monitorizare pentru implementarea PJGD Neamț – măsuri cuprinse în programul de prevenire a generării deșeurilor*