**MATRICEA - PLAN DE IMPLEMENTARE – PLAM 2014-2017**

**Domeniul: 1. CATEGORIA DE PROBLEME - DEȘEURI, SUBSTANȚE CHIMICE PERICULOASE, CALITATEA SOLULUI ȘI TERENURI DEGRADATE.**

**Problema 1.1.** Lipsa depozitelor zonale de deşeuri,a staţiilor de transfer şi a facilităţilor de tratare a deşeurilor biodegradabile; transportul deşeurilor pe distanţe mari pentru eliminare

**Obiectiv strategic:** Implementarea Sistemelor de eliminare(depozitare) controlată a deșeurilor în conformitate cu cerințele naționale și europene

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obiectiv**  **Specific** | **Tinta** | **Indicatorii**  **propuşi** | **Actiune** | **Termen** | **Responsabil** | | **Surse de**  **finantare**  **(ex: FC, FEDER, LIFE**  **FM, private)** | | **Cost estimate**  **mii euro** |
| **Implemen-tare** | **Monitori-zare** |
| **existente** | **potentiale** |
| **O.s.1.** Finalizarea lucrărilor de construcție a Depozitelor de deșeuri nepericuloase- clasa b, prevăzute în proiectul “Sistem integrat de Management al deșeurilor în județul Suceava” | **T.1.** Finalizarea lucrărilor de construcție a Depozitelor de deșeuri nepericuloase- clasa b, Moara și Pojorâta până la finele anului 2015. | -stadiul fizic al lucrărilor/an | A.1.Finalizarea lucrărilor de construcție a Depozitelor de deșeuri nepericuloase- clasa b –Moara | 2015 | Consiliul Județean Suceava | Comisariatul Județean de Mediu  Consiliul JudețeanAPM Suceava |  | - finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa prioritară 2 - “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric” | 218.045.617 Lei fara TVA  -surse proprii |
| A.2.Punerea în funcțiune a Depozitului de deșeuri nepericuloase-Moara. |
| A.3.Finalizarea lucrărilor de construcție a Depozitului de deșeuri nepericuloase, clasa b-Pojorâta |
| A.4.Punerea în funcțiune a Depozitului de deșeuri nepericuloase-Pojorâta |
| **O.s.2.** Construcția stațiilor de transfer cu rol de stocare temporară a deșeurilor până la eliminarea finală. | **T.1.** Finalizarea lucrărilor de construcție a stațiilor de transfer până la finele anului 2015. | -stadiul fizic al lucrărilor/an | A.1.Construcția stației de transfer Rădăuți | - 2015 | Consiliul Județean Suceava | Comisariatul Județean de Mediu  Consiliul Județean APM Suceava |  | - finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa prioritară 2 - “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric” |
| A.2.Construcția stației de transfer Fălticeni |
| A.3.Construcția stației de transfer Câmpulung Moldovenesc |
| A.4.Construcția centru de colectare Vatra Dornei |
| A.5.Extinderea stației de transfer Gura Humorului |
| **O.s.3.** Implementarea în mediul rural a obligativității compostării deșeurilor biodegradabile în gospodării | 5% ( pe an) din localitățile rurale din județ care implementează obligativitatea compostării deșeurilor biodegradabile în gospodării | - nr. localități rurale care implementează acțiunea/an  -realizarea achiziție-da/nu  -nr. localități rurale care au primit unit.de compostare/an | A.1.Achiziționarea ( proiect SMID) a 44000 buc unități de compostare și distribuirea judicioasă a acestora în mediul rural. | 2015  permanent | Consiliul Județean Suceava | Comisariatul Județean de Mediu  APM Suceava |  | - finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa prioritară 2 - “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric” |
| A.2.Autoritățile publice locale vor face campanii de conștientizare a cetățenilor în mediu rural. |
| O.s.4. Compostarea în situ a deșeurilor „verzi” de pe domeniul public:parcuri, grădini publice, cimitire din mediul urban | Realizarea până la sfârșitul anului 2015 a compostării în situ a deșeurilor „verzi” de pe domeniul public:parcuri, grădini publice, cimitire din Municipiile județului Suceava. | - realizare achiziție  da/ nu  -distribuire tocătoare către adm. publice locale  da/nu | A.1.Achiziționarea ( proiect SMID) a 15 buc. tocătoare de deșeuri verzi care se vor distribui municipiilor și orașelor jud. Suceava (excepție oraș Solca). | 2015 | Consiliul Județean Suceava | Consiliul Județean Suceava  Comisariatul Județean de Mediu APM Suceava |  | - finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa prioritară 2 - “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric” |

**Problema 1.2.** Existenţa de terenuri degradate datorită poluării istorice şi a depozitării de deşeuri în judeţ, în special a iazurilor de decantare steril uzinal pentru care nu s-au efectuat lucrări de conservare, închidere şi ecologizare.

**Obiectiv strategic:** Reducerea poluării din siturile miniere active şi inactive

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obiectiv**  **Specific** | **Tinta** | **Indicatorii**  **propuşi** | **Actiune** | **Termen** | **Responsabil** | | **Surse de**  **finantare**  **(ex: FC, FEDER, LIFE**  **FM, private)** | | **Cost estimate**  **mii euro** |
| **Implemen-tare** | **Monitori-zare** |
| **existente** | **potentiale** |
| **O.s.1.** Reducerea poluării cu poluanţi specifici zonelor miniere prin execuţia de lucrări specifice de protecţie a mediului, în zona haldelor de steril şi a iazurilor de decantare | **T.1.** Execuţia de lucrări de stabilizare a iazurilor de decantare şi de colectare/descărcare ape pluviale şi lucrări de reconstrucţie ecologică în zonele miniere Călimani şi Tarniţa | -stadiul fizic al lucrărilor/an | **A.1**. Realizarea Planului de intervenție, remediere și eliminare a efectelor datorate calamităților la UP-Leșu Ursului, iaz Tarnița , Valea Straja | 2015 | SC Conversmin SA | Comisariatul Județean de Mediu  APM Suceava |  | -bugetul de stat | **-** |
| A.2.Revizuirea proiectului tehnic de închidere și ecologizare a minei Leșu-Ursului –UP Tarnița. |
| A.3.Lucrări de închidere și ecologizare a Carierei Călimani |
| A.4.Lucrări de punere în siguranță a iazului Tărnicioara |
| A.5.Lucrări de închidere și ecologizare a obiectivului minier Leșu Ursului(uzina de preparare Tarnița) |
| A.6.Realizarea măsurilor din Programul de etapizare de la Stația de epurare Mestecăniș. |
| A.7.Lucrări de închidere și ecologizare a minei Dealu Negru inferior , iaz Dealu Negru și iaz Pârâul Cailor |
| A.8. Lucrări de intervenție pentru dirijarea controlată a acumulării de apă din spatele digului de capăt la iazul de decantare Valea Straja- Mina Leșu Ursului-UP Tarnița (etapa I+III) |

**Problema 1.3.** Insuficienta dezvoltare a sistemelor de colectare selectivă a deşeurilor.

**Obiectiv strategic:** Extinderea sistemului de colectare selectivă și transport deșeuri atât pentru întreaga zona urbana cât și zona rurala dezvoltată

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obiectiv**  **Specific** | **Tinta** | **Indicatorii**  **propuşi** | **Actiune** | **Termen** | **Responsabil** | | **Surse de**  **finantare**  **(ex: FC, FEDER, LIFE**  **FM, private)** | | **Cost estimate**  **mii euro** |
| **Implemen-tare** | **Monitori-zare** |
| **existente** | **potentiale** |
| **O.s.1.** Implementarea “Sistemului integrat de Management al deseurilor în județul Suceava” | Colectarea selectivă a deșeurilor la sursa | **-**stadiu fizic al lucrărilor/semestrial | A.1.Construcția platformelor de colectare deșeuri reciclabile. | 2015 | Consiliul Județean Suceava | Comisariatul Județean de Mediu  APM Suceava |  | - finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa prioritară 2 - “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric” | 218.045.617 Lei fara TVA  -surse proprii |
| Sortarea centralizată a deșeurilor în cadrul unei stații de sortare | A.2.Construcția unei stații de sortare finală a deșeurilor pe depozitul ecologic Moara. |
| Realizarea unui sistem de transport specializat a deșeurilor de la punctele de colectare la depozitele finale | A.3.Achiziționarea de vehicule de transport specializate transportului de deșeuri. |

**Problema 1.4.** Existența a 64 de zone vulnerabile la poluarea cu nitrați din surse agricole la nivelul judeţului Suceava.

**Obiectiv strategic:** Prevenirea/Reducerea poluării solului și apelor, cauzată de nitrații proveniţi din surse agricole, raționalizarea şi optimizarea utilizării îngrășămintelor chimice şi organice ce conţin compuşi ai azotului.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obiectiv**  **Specific** | **Tinta** | **Indicatorii**  **propuşi** | **Actiune**  **ACTIUNI GRESITE** | **Termen** | **Responsabil** | | **Surse de**  **finantare**  **(ex: FC, FEDER, LIFE**  **FM, private)** | | **Cost estimate**  **mii euro** |
| **Implemen-tare** | **Monitori-zare** |
| **existente** | **potentiale** |
| **O.s.1.** Implementarea acțiunilor incluse în Planurile de acțiune împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole în zonele vunerabile din județul Suceava. | Realizarea până la finalul anului 2015 a Planurilor de acțiune îimpotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole în toate localitățile desemnate vulnerabile. | **-**stadiu fizic al lucrărilor/semestrial | A.1.Realizarea Planurilor de acțiune împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole:  -Capu Câmpului  -Cornu Luncii  -Dolhasca  -Dolhești  -Hântești  -Hârtop  -Liteni  -Preutești  -Siminicea  -Todirești  -Vulturești | 2015 | Consiliul Județean Suceava | Comisariatul Județean de Mediu  APM Suceava | **-**bugetul de stat, bugete proprii,fonduri europene | **-**bugetul de stat, bugete proprii,fonduri europene |  |
| A.2.Realizarea măsurilor incluse în Planurile de acțiune împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole în zonele vunerabile din județul Suceava.- |
| A.3.Finalizarea platformei de dejecții din Vicov de Sus și punerea în funcțiune a platformelor de dejecții realizate în Todirești, Frasin |

**Problema 1.5.** Poluarea factorilor de mediu în zona depozitelor de deşeuri municipale din judeţul Suceava.

**Obiectiv strategic:** Scăderea impactului negativ al depozitelor de deșeuri necorespunzătoare asupra factorilor de mediu din zonele limitrofe.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obiectiv**  **Specific** | **Tinta** | **Indicatorii**  **propuşi** | **Actiune** | **Termen** | **Responsabil** | | **Surse de**  **finantare**  **(ex: FC, FEDER, LIFE**  **FM, private)** | | **Cost estimate**  **mii euro** |
| **Implemen-tare** | **Monitori-zare** |
| **existente** | **potentiale** |
| **O.s.1.** Scăderea/limitarea poluării factorilor de mediu în zona depozitelor de deşeuri municipale din judeţul Suceava. | Inchiderea și ecologizarea depozitelor de deșeuri neconforme din jud. Suceava până în anul 2015. | **-**stadiu fizic al lucrărilor/semestrial | A.1.Realizarea lucrărilor de închidere a Depozitului neconform Suceava- | 2015 | Consiliul Județean Suceava | Comisariatul Județean de Mediu  APM Suceava |  | - finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa prioritară 2 - “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric” | 218.045.617 Lei fara TVA  -surse proprii |
| A.2. Realizarea lucrărilor de închidere a Depozitului neconform Rădăuți. |
| A.3. Realizarea lucrărilor de închidere a Depozitului neconform Fălticeni. |
| A.4. Realizarea lucrărilor de închidere a Depozitului neconform Gura Humorului. |

**Problema 1.6.** Prezenţa fenomenelor de eroziune de suprafaţă şi adâncime, a fenomenelor de gleizare şi stagnogleizare.

**Problema 1.7.** Scăderea potenţialului productiv al terenului datorită secetei, a proceselor de acidifiere, sărăcire în substanţe nutritive şi datorită posibilităţilor reduse de efectuare a lucrărilor agropedoameliorative de către actualii proprietari.

**Obiectiv strategic:** Creșterea potenţialului productiv prin combaterea eficientă a eroziunii în județul Suceava

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obiectiv**  **Specific** | **Tinta** | **Indicatorii**  **propuşi** | **Actiune** | **Termen** | **Responsabil** | | **Surse de**  **finantare**  **(ex: FC, FEDER, LIFE**  **FM, private)** | | **Cost estimate**  **mii euro** |
| **Implemen-tare** | **Monitori-zare** |
| **existente** | **potentiale** |
| Creșterea gradului de conștientizare asupra importanței luptei împotriva eroziunii solului printre fermierii și locuitorii din județul Suceava | Elaborarea de studii şi materiale informative în ceea ce priveşte prevenirea eroziunii solului | -stadiu de realizare a Proiectului/semestrial | Derularea Proiectului comun România – Ucraina – Republica Moldova -[Folosirea experienței europene în combaterea eroziunii solului](http://www.cjsuceava.ro/index.php/ro/proiecte-total/1164-folosirea-experientei-europene-in-combaterea-eroziunii-solului) | 2015 | Consiliul Județean Suceava | Comisariatul Județean de Mediu  APM Suceava | Programul Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013 |  | 1.693.561,50 euro |
| Elaborarea unei hărţi cu privire la situaţia eroziunii solului în zonele ţintă ale proiectului; |
| Îmbunătățirea materialelor și echipamentelor tehnice utilizate în combaterea eroziunii solului | Conştientizarea locuitorilor și autorităților publice locale în legătură cu importanţa protecţiei solului împotriva eroziunii prin susţinerea unei campanii de informare media, sesiuni de instruire |

**Problema 1.8.**  Inexistența în jud. Suceava a unor facilități de gestionare a deșeurilor periculoase provenite în special de la populație.

**Obiectiv strategic :** Implementarea colectării selective a deșeurilor periculoase provenite de la populație

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obiectiv**  **Specific** | **Tinta** | **Indicatorii**  **propuşi** | **Actiune** | **Termen** | **Responsabil** | | **Surse de**  **finantare**  **(ex: FC, FEDER, LIFE**  **FM, private)** | | **Cost estimate**  **mii euro** |
| **Implemen-tare** | **Monitori-zare** |
| **existente** | **potentiale** |
| Găsirea unor soluții de gestionare corespunzătoare a deșeurilor periculoase provenite de la populație | Demararea până în 2018 a colectării deșeurilor periculoase provenite de la populație în mediul urban. | - nr. de campanii realizate/semestru | A.1.Realizarea de campanii de conștientizare a populației cu privire la deșeurile periculoase rezultate din gospodării. | 2018 | Administratiile publice locale  Consiliul Județean | Comisariatul Județean de Mediu  APM Suceava |  | -fonduri proprii  -fonduri europene | **-** |
| - realizat  da/nu | A.2.Incheierea de contracte cu operatori economici autorizați pentru colectarea de deșeuri periculoase provenite de la populație. |