MEMORIU TEHNIC

NECESAR OBTINERII ACORDULUI DE MEDIU

PENTRU OBIECTIVUL EXPLOATAREA DE NISIPURI SI PIETRISURI DIN PERIMETRUL LIVADA, JUDEŢUL CLUJ

# Introducere

Activitatea şi implementarea măsurilor de refacere a mediului afectat de activitatea de exploatare minieră a nisipurilor si pietrisurilor din perimetrul LIVADA, judeţul CLUJ este parte componentă a activităţii de exploatare minieră, cuprinzând măsuri ce au ca scop diminuarea sau eliminarea efectelor deteriorării mediului datorate activităţilor miniere de exploatare.

Măsurile de diminuare a efectelor deteriorării şi de refacere a mediului au fost elaborate în conformitate cu Permisul de exploatare , în concordanţă cu specificul zonei, precum şi cu prevederile legale în vigoare incidente acestui domeniu (Ordinul comun ANRM şi MAPM nr. 202.

# I.DENUMIREA PROIECTULUI

“Exploatare de nisipuri si pietrisuri perimetru de exploatare

LIVADA”

# II.TITULARUL PROIECTULUI

a. Denumirea societatii.

- S.C INCO SOMES S.RL ICLOD;

b.Numarul de ordine in registrul comertului

- J12/670/2020

c.Cod unic de inregistrare

- 42297110

d  Cont bancar

-Cont IBAN RO40BTRL01301201834261XX

e.Adresa

ICLOD,  NR 177

f Numere de telefon :

0724552078

g Activitatea care se va desfasura in perimetrul de exploatare LIVADA , va fi extragerea cu mijloace mecanice a resurselor de nisip si pietris.

h.Cod CAEN 0812

i.Reprezentatnt legal

Martin Daniela		Administrator

j. Substanta minerala utila :

-nisip si pietris pentru constructii de drumuri si pentru betoane

# III.DESCRIEREA PROIECTULUI

III.1 Oportunitatea investitiei

S.C INCO SOMES S.RL  are ca scop exploatarea nisipurilor si pietrisurilor din perimetrul LIVADA  .

Necesitatea exploatarii acestor agregate rezida din cerintele pietii pentru astfel de produse.

Pana la aceasta data nu exista alte planuri de amenajare a teritoriului care sa cuprinda si zona de amplasare a carierei, deci amplasamentul obiectivului studiat nu intra in contradictie cu planurile de urbanism, planuri de amenajare a teritoriului sau cu alte scheme de amenajare.

III.2 Descrierea lucrarilor

Localizarea perimetrului

Din punct de vedere administrativ, perimetru este situat pe teritoriul localitatii Livada

Coordonatele perimetrului temporar de exploatare, in sistem STEREO 70, sunt prezentate in tabelul urmator si anexa nr.1 ( fisa perimetrului temporar de exploatare). Suprafata perimetrului este de circa 0.08 kmp.

| Nr.crt | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 612310 | 413390 |
| 2 | 612396 | 413624 |
| 3 | 612669 | 413404 |
| 4 | 612568 | 413185 |

Conditii de acces

Perimetrul pentru care se solicita permisul de exploatare este situat in partea inferioara a culoarului Somesului Mic, in extremitatea nord-vestica a Podisului Transilvan, la circa 0,5 km est de localitatea LIVADA.

Accesul in perimetru se realizeaza din  din drumul ce leaga localitatea Cluj Napoca de orasul Gherla din care se ramifica drumul spre perimetrul de exploatare

III 3 Situatia terenurilor

Terenul pe care se va dezvolta viitoarea este in proprietatea societatii, S.C INCO SOMES S.RL .

Activitatea desfasurata in perimetru va fi de asa natura incat „ nu se vor aduce daune terenurilor si bunurilor altor detinatori din imediata vecinatate”.

Date morfologice si climatic

Perimetrul pentru care se solicita permisul de exploatare este situat in partea inferioara a culoarului Somesului Mic, in extremitatea nord-vestica a Podisului Transilvan, la circa 0,5 km sud-est de localitatea ICLOD.

Amplasamentul este situat intr-o paleoterasa a  raului Somesului Mic, pe malul stang al apei.

Regiunea este deluroasa, cu altitudini intre 251,5 m ( nivelul Somesului Mic la ICLOD ) si 476,6 m in dealul Coasta Mare, la circa 4,0 km sud-est de perimetru).

Reteaua hidrografica este reprezentata prin raul Somesului Mic.

In zona valoarea multianuala a precipitatiilor este de circa 600-700mm/an. Din aceasta cantitate de apa circa 5% alimenteaza panzele freatice.

Accesul in perimetru se realizeaza din drumul national asfaltat ce leaga localitatea Cluj Napoca de Gherla, iar de aici pe un drum local, realizat si intretinut de S.C INCO SOMES  SA ICLOD, in lungime de 800 m pana in perimetru.

Clima este temperata cu ierni lungi si veri scurte. Temperatura multianuala este de + 9,50 C.

Din punct de vedere administrativ, perimetru este situat pe teritoriul localitatii ICLOD..

III 4 Contextul geologic

Perimetrul de exploatare este situate, din punct de vedere geologic in nord-vestul bazinului Transilvaniei.

Badenianul marcheaza la scara regionala inceputul unui nou ciclu de sedimentare si inceputul evolutiei a celei de a doua etape a bazinului Transilvaniei.

Incepand din baza se individualizeaza un prim complex de tufuri, marne, brecii, denumit “Orizontul tufului de Dej “peste care se dispune formatiunea salifera.

Cuaternarul este prezent prin formatiuni de terasa, dispuse sub forma de banda continua, mai mult sau mai putin paralela cu raul, pe malul drept al acestuia si discontinua dincolo de malul stang si formatiuni de terasa inalta.

Acumularile aluvionare recente sunt formate din depozite mai mici sau mai mari de material detritic sedimentat haotic, fiind cantonate in general de-a lungul raului Somesului Mic.

Resursa minerala care se va exploata este constituita din nisipuri si pietrisuri, acestea avand denumirea generica,  conform STAS 5.085-71,  de balast.

Nisipul si pietrisul este cantonat in paleoterasa, sub forma de depozite de material provenit din arealul pe care il traverseaza raul Somesul Mic si afluienti sai de la izvoare si pana la varsare. Sunt intalnite fragmente din  varietati de roci vulcanice, metamorfice si sedimentare. Nisipurile si pietrisurile sunt in general bine rulate cu forme rotunjite sau aplatizate cu o granulatie cuprinsa intre 0-70 mm.

Nisipurile si pietrisurile sunt curate fiind lipsite de intercalatii sterile in cantitati mari. Se intalnesc in cantitati relativ reduse maluri si argile distribuite uniform in masa balastului.

In stare bruta nisipurile si pietrisurile se pot utiliza pentru constructii de drumuri, fundatii, terasamente iar INCO SOMES le utilizeaza pentru betoane

In acest perimetru nu exista rezerve omologate sau inregistrate in L.G.

Evaluarea cantitativa a resurselor ce se vor exploata din perimetrul de exploatare propus s-a facut avandu-se in vedere elementele de calcul, suprafata circa 80000 mp si grosimea medie a stratului de balast de circa 3.44 m, fiind efectuată prin metoda secţiunilor geologice verticale, volumul rezultat fiind de 275264 mc.

Limita in adancime pentru calculul resurselor minerale este situate la cota + 253,9 m.

Restul suprafetei din perimetrul de exploatare va fi ocupat de halzi de steril si de pilieri drumurilor de acces in perimetru.

Calitatea resursei ce se va exploata in decursul valabilitatii permisului de exploatare

Din punct de vedere calitativ, nisipul si pietrisul de la LIVADA prezinta caracteristici care recomanda utilizarea acestuia in domeniul constructiilor.

Compozitia Granulometrica este urmatoarea :

>15mm					30,2%

15-7						24,8%

7-5						17,3%

5-3						8,2%

3-1						8,5%

1-0,3						8,7%

<0,3mm						2,3%

Densitatea in stare afanata				1,95 t/mc

Densitatea in stare indesata			2,25 t/mc

Volumul golurilor					21%

Gradul de rulare a particulelor este foarte bun.

Din punct de vedere calitativ, nisipul si pietrisul din acest perimetru este corespunzator pentru utilizare la construirea de drumuri si la fabricarea betoanelor.

4. PROGRAMAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI

Cantitatea de nisip si pietris programata a se exploata va fi de 275264 mc excavat geologic, respectiv 261501 mc extras industrial. Diferenta de 13763 mc reprezinta pierderi de exploatare si transport, care reprezinta circa 5% din excavatul geologic.

Esalonarea periodica a exploatarii resurselor din perimetrul de exploatare, in perioada valabilitatii permisului de exploatare, este prezentata in tabelul urmator:

Esalonarea periodica a exploatarii resurselor din perimetrul de exploatare, in perioada valabilitatii permisului de exploatare, este prezentata in tabelul urmator :

TABEL CENTRALIZATOR

cuprinzand productia preliminata,

indicatori economici specifici si valoarea productiei

III 5 Modalitatea de Extractie si Prelucrare

a. Lucrari de deschidere

Amplasamentul este situat intr-o paleoterasa a  raului Somesul Mic, pe malul stang al apei

Deschiderea zacamantului este asigurat prin accesul in perimetru din drumul spre balastiera, din care se ramifica drumul spre perimetrul de exploatare.

5.2 Lucrari de pregatire.

Lucrările de pregătire au ca scop îndepărtarea stratelor de steril care acoperă nisipurile si pietrisurile, în vederea exploatării

Sterilul din copertă este format din sol vegetal.

Lucrările de pregătire constau în:

- încărcarea solului vegetal, cu excavatorul, în autobasculante,

- transportul i la haldă,

- depozitarea sterilului în haldă

Haldarea sterilului se face în halde exterioare.

Lucrarile de pregatire se vor executa dupa urmatoarea esalonare:

| Nr. Crt. | Specificatie | UM | Total | Preliminat perioade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III | IV |
| 1 | Total lucrari de descopertare, din care | mc | 68816 | 17204 | 17204 | 17204 | 17204 |

5.3 Lucrari de exploatare

Exploatarea nisipului si pietrisului se va executa, in perioada pentru care se solicita Permisul de exploatare aplicandu-se metoda de exploatare  este :Metoda de exploatare in fasii longitudinale de la est la vest, sensul exploatarii fiind de la nord spre sud, cu extragerea mecanica a utilului.

Limita in adancime pana la care se va excava este de 253.9 m.

Extragerea masei miniere se va realize direct cu excavatorul cu cupa intoarsa, ca capacitatea cupei de 1,6 mc.Cu aceleasi utilaje se vor incarca si autobasculantele cu capacitatea de 20 to.

Elementele geometrice la excavarea utilului vor fi urmatoarele :

-Inaltimea de excavare max					5 m

- latimea fasiei de lucru						8 m

- latimea bermei de transport					4 m

- latimea bermei de siguranta 					4 m

- unghiul taluzului de lucru					450

Pierderile de exploatare vor fi de 5% si se vor datora operatiilor de manipulare a masei miniere la excavare si incarcare.

5.4 Lucrari de prelucrare.

Nisipul si pietrisul extras se va valorifica in stare bruta neprelucrata.

5.5 Lucrari de inchidere la expirarea permisului de exploatare.

a Lucrari de haldare

Volumul de steril ce se va indeparta prin lucrari de descopertare este de 50000 mc. Acest volum se va indeparta mecanic cu buldozerul si excavatorul, iar transportul la halde se va face cu autobasculante de 20 to.

Materialul fiind constituit din sol vegetal in proportie de 98 %, se va depozita separate in vederea utilizarii acestuia la refertilizari. Aceste lucrari se vor executa pe baza unui plan si proiect de refacere a mediului.

Halda de steril nu va depasi 2,5 m iar taluzul va fi la un unghi de 300.

e. Lucrari de protectie a zacamantului.

Pentru protejarea resurselor de nisip si pietris pe durata exploatarii se vor respecta tehnologia de lucru inclusive elementele geometrice date de metoda de exploatare si modalitatea de depozitare a steriluli in halde.

Transportul productiei si a sterilului se va face cu autobasculante cu capacitatea de 16 to, pe trasee stabilite anterior.

Tehnologia de lucru in balastiera nu necesita materiale periculoase care sa infesteze sau sa degradeze calitatea zacamantului atat fizic cat si chimic.

Manipularea carburantilor si a uleiurilor pentru utilaje se va face in locuri special amenajate in afara perimetrului, conform normelor in vigoare, evitand scurgherea acestora pe sol.

Dotari

Societatea comerciala are in dotare urmatoarele utilaje :

| Nr. crt | Denumirea si marca instalatiilor si utilajelor | Anul fabricatiei | Starea de uzura % | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autocamioane IVECO | 2000-2008 | 55%-65% | 5 buc |
| 2 | Buldozer 1500 | 2007 | 25% | 2 buc |
| 3 | Excavatoare Volvo | 2006 | 15% | 1 buc |
| 4 | Incarcator fontal Komatsu 3mc | 2004 | 18% | 1 buc |

In afara utilajelor mai sus mentionate societatea va dota incinta exploatarii cu o baraca pentru personal si una pentru materiale. Baracamentele nu sunt pe fundatii fiind montate pe roti.

Alte dotari si instalatii care sa opcupe spatiul nu sunt prevazute.

Cariera va fi deservita de 4 persoane angajate permanent cu retributie directa.

III 6 Lucrari de protectie a zacamantului.

Pentru protejarea resurselor de nisip si pietris pe durata exploatarii se vor respecta tehnologia de lucru inclusive elementele geometrice date de metoda de exploatare si modalitatea de depozitare a steriluli in halde.

Transportul productiei si a sterilului se va face cu autobasculante cu capacitatea de 20 to, pe trasee stabilite anterior.

Tehnologia de lucru in balastiera nu necesita materiale periculoase care sa infesteze sau sa degradeze calitatea zacamantului atat fizic cat si chimic.

Manipularea carburantilor si a uleiurilor pentru utilaje se va face in locuri special amenajate in afara perimetrului, conform normelor in vigoare, evitand scurgerea acestora pe sol.

III 7 Organizare de santier

In vederea desfasurarii activitatii de exploatare se are in vedere dotarea acesteia cu urmatoarele utilitati:

-grup administrativ

- magazie de materiale;

III 8 Informaţii despre poluanţii fizici şi biologici generaţi de activitatea propusă

Între poluanţii fizici şi biologici la care se referă normativele în vigoare menţionăm:

─ zgomotul şi vibraţiile ;

─ radiaţiile electromagnetice ;

─ radiaţiile ionizante ;

─ poluarea biologică cu microorganisme, viruşi, bacterii, etc.

Prin realizarea şi funcţionarea obiectivului nu se creează surse de poluare fizică şi biologică.

Sursele fixe

Sursele generatoare de zgomote sunt utilajele tehnologice care funcţionează în perimetrul balastierei: excavator, încărcător frontal, autobasculante.

Generarea zgomotului în timpul activităţii industriale este un fenomen comun tuturor ramurilor industriale, nivelul sonor putând fi redus în unele cazuri, în alte cazuri, de obicei cele mai numeroase, reducerea este minimă sau imposibilă.

Sursele mobile

Sursa mobilă de zgomot o constituie autovehiculele care asigură transportul balastului de pe amplasamentul balastierei către beneficiari sau către staţii de sortare (eventualele staţii de sortare nu fac obiectul prezentului studiu, nefiind prevăzute pe amplasamentul analizat). Trebuie făcută precizarea că verificările tehnice ale mijloacelor de transport după reglementările actuale asigură un nivel redus al zgomotului atât în incintă cât şi în afara ei.

III 9 Amenajări şi dotări de protecţie

Nu sunt necesare amenajări şi dotări speciale de protecţie, întrucât în vecinătatea perimetrului balastierei nu sunt amplasate aşezări umane sau instituţii publice asupra cărora activitatea desfăşurată să provoace disconfort.

Informaţii despre poluarea fizică datorată existenţei obiectivului sunt redate în tabelul urmator:

| Tipul poluarii | Sursa de poluare | Nr. surse poluare | Poluare maximă admisă | Poluare de fond | Poluare calculată produsă de activitate şi măsuri de eliminare/reducere | Măsuri de eliminare/ reducere a poluării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe zona obiectivului | Pe zone de protecţie/ restricţie aferente obiectivului | Pe zone rezidenţiale, de recreere sau alte zone protejate, cu luarea în considerare a poluării de fond |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Fără măsuri de re ducere. a poluarii | Cu implem. măs. de red. a poluării |  |
| Zgomot | Trafic auto | max 10 curse pe zi | 65dB(A) | 60dB(A) | 53,98 dB (A) | Nu este cazul |
|  | Procesul de producţie | Utilajele utilizate în balastieră | 65dB(A) la limita incintei; 70dB(A) în incintă | 60 dB(A) | 95 dB(A) la 1 m de utilaj 47- 55 dB (A) în incintă | Nu e cazul, în zonă nefiind amplasate locuinţe sau instituţii publice |

# IV.SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA ,EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

IV. 1 Protectia calitati apelor

Apa subterană

In perimetrul LIVADA  nivelul hidrostatic se găseşte sub formaţiunea utilă la o adancime relativ mare , circa 1 m, fapt ce permite o exploatare normală, fără probleme din punct de vedere al apei.

Apa de suprafaţă

Amplasamentul este situate in zona paleoterasei din localitatea LIVADA.

Reţeaua hidrografică este formată din valea Somesului Mic, văi cu caracter torenţial şi din pâraie cu debit neregulat, determinat de variaţiile precipitaţiilor anuale.

Datorită trecerii apelor de suprafaţă pe zone în care se manifestă fenomenul de eroziune, roci solubile, precum şi pe soluri compuse din particule fine cum sunt cele din marne şi argile, apele se încarcă cu particule solide şi în special fine, care se menţin mult timp în suspensie.

Conform clasificării hidrochimice a râurilor, cursurile de apă din zonă fac parte din categoria râurilor sulfatice cu mineralizări între 500 – 1000 mg/l.

Sursele de poluare ce pot afecta calitatea apelor în timpul exploatării sunt:

- apele pluviale se pot încărca cu suspensii provenite în principal din materialul de copertă şi din roca utilă, ele neconstituindu-se, prin compoziţia lor chimică şi mineralogică, în poluanţi.

- apele menajere uzate.

Pentru a limita influenţa acestor surse de poluare asupra calităţii apelor de suprafaţă şi subterane, se vor realiza/au fost realizate instalaţii de reţinere a poluanţilor formate din:

- şanţuri de gardă pe marginea bermelor;

- rigole de scurgere;

- şanţuri de scurgere pe marginea drumurilor de transport;

- menţinerea înclinărilor bermelor de lucru.

Se asigură astfel drenarea apelor pluviale pe văile din zona perimetrului de exploatare şi stabilitatea lucrărilor miniere şi a haldelor de steril.

Calitatea apelor subterane nu va fi afectată de activitatea de exploatare în cariere deoarece nivelul hidrostatic al apelor subterane se află sub culcuşul zăcământului.

IV.2 Protectia aerului

Datorită poziţiei sale, regiunea în care e amplasată exploatarea de nisipuri si pietrisuri LIVADA   beneficiază de un climat continental moderat. Ca urmare, in timpul iernii predomină pătrunderile de natură maritim-polară sau maritim carpatică din nord-vest, iar vara aerul cald din sud-vest.

În cadrul arealuli din care face parte perimetrul, relieful crează diferenţieri climatice între regiunea muntoasa şi deluroasă a judeţului şi o zonare pe verticală a principalelor elemente climatice.

Temperaturile medii ale anului sunt:

- între 1,5 °C şi 2,5 °C în Vladeasa şi Muntele Mare,

- 3-6 °C la periferia zonei înalte,

- 7-9 °C în Câmpia Transilvaniei şi Podişul Someşan.

În ceea ce priveşte temperaturile extreme,

-luna cea mai rece este februarie,

-luna cea mai calda este în zona montana august, iar in zona deluroasa, iulie.

Numărul anual de zile:

- cu  îngheţ (temperaturi minime < 0() → 100 – 150.

- de vară (temperaturi > 250) → 80 – 100.

- cu zăpadă → 25 – 48.

Mediile anuale ale umezelii relative a aerului diferă în cele doua zone caracteristice ale judeţului ca urmare a deosebirilor de ordin tehnic. Comparativ cu alte regiuni ale ţării, aceste valori sunt destul de ridicate, datorită maselor de aer cald din vest.

Nebulozitatea prezintă deosebiri între zona deluroasă şi cea montană, în funcţie de relief şi circulaţia atmosferică.

Precipitaţiile atmosferice sunt caracterizate printr-o creştere a cantităţilor medii anuale dinspre nord-est spre sud-vest.

- luna cu cea mai scăzută cantitate de precipitaţii este februarie (18-35 mm),

-luna iunie se înregistrează cea mai mare cantitate de precipitaţii.

Precipitaţiile sub forma de zăpadă cad începând cu luna octombrie în zona montană, în decada a II-a a lunii noiembrie în zona deluroasă şi în prima decadă a lunii decembrie în Câmpia Turzii.

Principalele mişcări ale maselor de aer în regiunea în care se află amplasat perimetrul de exploatare sunt Austrul şi Nemerul.

Calitatea aerului

Dinamica atmosferică a zonei este determinată de direcţia curenţilor de aer, direcţia dominantă fiind EV, cu o frecventa de 33%. Zona analizată este caracterizată de viteze mici ale vântului (50% din cazuri viteze de vânt sub 2 m/sec, din care 20% cazuri de calm meteorologic al atmosferei).

Pe direcţiile de vânt vitezele medii sunt cuprinse între 1,5 m/sec şi 2,6 m/sec.

Direcţiile predominante ale vântului sunt cele din sectorul NW (33 %) urmate de sectorul estic (22 %). Cele mai mici frecvente de apariţie le au direcţiile SW 7,7 %  şi vest 11,1 %.

Stratificarea aerului este preponderent  stabilă (situaţie care apare cu o frecvenţa anuală de 42,2 %), urmată de stratificarea instabilă de 32,1%.

Întrucât activităţile economice ale zonei din imediata vecinătate a amplasamentului sunt agricole, iar capacitatea de absorbţie a mediului relativ ridicată, calitatea aerului atmosferic a zonei nu va suferi modificări esenţiale ca urmare a derulării activităţii de extracţie şi valorificare a nisipurilor.

Sursele de emisie a poluanţilor în aer identificate în zonă sunt  reprezentate de circulaţia autovehiculelor pe drumul public, care sunt surse mobile şi nu sunt controlate sub incidenţa Ord. 462/1993.

Sursele de poluare pentru aer sunt reprezentate de:

- emisii de pulberi în suspensie şi sedimentabile datorate activităţii de transport cu mijloace auto;

- emisii de noxe provenite de la gazele de eşapament ale utilajelor şi mijloacelor auto;

- emisii de compuşi organici volatili datorate umplerii rezervoarelor autobasculantelor şi utilajelor cu motorină.

Emisiile de pulberi în suspensie şi sedimentabile datorate activităţii de transport cu mijloace auto a materialului excavat sunt determinate de antrenarea acestora de pe căile de rulare. Prin stropirea cu apă a drumurilor în perioadele secetoase aceste emisii sunt reduse.

Emisiile de noxe provenite de la gazele de eşapament ale utilajelor şi mijloacelor auto:

| Utilaj, mijloc de transport | Bucăţi | Consum utilaj l/h | Consum total utilaje l/h |
| --- | --- | --- | --- |
| Buldozer S1600 | 1 | 11,6 | 11.6 |
| Autobasculanta IVECO | 2 | 6,0 | 12,0 |
| Total combustibil /ora | 23,0 |

Consumul real orar este de cca 15 l/h, deoarece utilajele şi mijloacele auto funcţionează intermitent.

Factorii de emisie pentru gazele de eşapament ale motoarelor Diesel (metodologia Corinair):

- Pulberi 			4,30 g/l

- SOx 			10,00 g/l

- CO 			16,00 g/l

- CH4 		0,17 g/l

- NOx 		32,70 g/l

Debitele masice rezultate din funcţionarea utilajelor şi autobasculantelor:

| Poluant | Debit masic g/h | Debit masic conform Ord. 462/93 g/h |
| --- | --- | --- |
| Pulberi | 125 | 75 |
| SOx | 150 | 850 |
| CO | 200 | - |
| CH4 | 1.5 | - |
| NOx | 535 | 850 |

Valorile pentru debitele masice pentru o oră de funcţionare sunt sub valorile maxime admise de Ordinul 462/93.

Conform Raportului cu privire la Studiul de impact emisiile de compuşi organici volatili datorate umplerii rezervoarelor autobasculantelor şi utilajelor cu motorină sunt reduse, fiind reprezentate prin:

La alimentarea utilajelor şi autobasculantelor

E C.O.V. = 0,0008 kg/h

Rezultă că efectele produse asupra aerului sunt limitate la incinta obiectivului şi în imediata sa vecinătate. Nu interven modificări semnificative în calitatea aerului, mai ales în afara incintei obiectivului şi nu se prevăd ca posibile efecte de sinergism.

Factorul de mediu care ar putea fi eventual afectat de noxele degajate în urma activităţii carierei este vegetaţia. Suplimentar, prin depunerea prafului pe frunze, se pot îngreuna/estompa procesele fiziologice ale plantelor (fotosinteza) din incinta/imediata vecinătate a perimetrului de exploatare.

După cum rezultă din estimările făcute anterior, concentraţiile de poluanţi eliberaţi în atmosferă sunt sub limitele maxim admise de normativele în vigoare, deci şi nivelul emisiilor de poluanţi se situează sub limitele admise de normative, putându-se aprecia că nu vor avea efecte negative asupra stării de sănătate a vegetaţiei şi faunei din zonă.

Factorul de mediu aer e afectat în limite admise.

IV.3 Protectia impotriva zgomotelor si vibratiilor

Nivelul zgomotului si vibratiilor din perimetru este nesemnificativ si este datorat functionarii utilajelor de incarcat si transport.

IV.4 Protectia impotriva radiatiilor.

Activitatea de exploatare a nisipului si pietrisului ce se derulează în cadrul perimetrul LIVADA   nu presupune:

- utilizarea surselor de radiaţii;

- eliminarea elementelor radioactive ca produşi secundari ai procesului de exploatare;

- creşterea fluxului de elemente radioactive din zonă;

- generarea materialelor corozive şi inflamabile;

- generarea reziduurilor ce conţin izotopi radioactivi.

Astfel, activitatea ce se desfăşoară în cadrul perimetrului nu va modifica valoarea fondului natural de radiaţii şi nici nu va duce la înregistrarea fenomenelor

IV. 5 Protectia solului si subsolului.

Solurile caracteristice regiunii ce cuprinde şi perimetrul de exploatare LIVADA 1 fac parte din clasa molisolurilor (cernoziomuri argiloiluviale, rendzine, soluri brune eu-mezobazice şi brune luvice), clasa argiluvilosurilor (brun-roşcate, brune luvice, etc.) şi clasa cambisolurilor (brune eu-mezobazice şi brune luvice, brune acide).

Solurile din clasa molisolurilor sunt soluri de culoare închisă, cu proifil clar diferenţiat cu acumulare de humus saturat cu Ca, cu însuşiri fizice fizico-chimice, chimice şi biochimice favorabile, cu potenţial de fertilitate ridicat.

Solurile din clasa argiluvilosurilor sunt soluri relativ vechi, adesea cu evoluţie poligenetică, dezvoltate în condiţii de drenaj natural în general bun sau moderat. Bioacumularea la nivelul acestei clase de soluri este slabă, localizată în orizontul A, iar substanţele humice rezultate sunt relativ acide, favorizând formarea de minerale secundare noi şi migrarea lor spre adâncime, acumulându-se în orizontul Bt.

Solurile din clasa cambiosolurilor sunt puţin evoluate, formate în condiţii de drenaj foarte bun. Condiţiile bioclimatice favorizează o puternică spălare a sărurilor care sunt îndepărtate din profil, precum şi o alterare activă a substratului mineral cu formare de noi minerale. Circuitul biologic este activ, având loc o humificare şi mineralizare relativ rapide ale resturilor vegetale acumulate anual la suprafaţa solului, formându-se un orizont relativ subţire cu humus, slab desaturat şi cu reacţie neutră-slab acidă.

În activitatea de extracţie care se desfăşoară în perimetrul LIVADA  pot apare următorii poluanţi ce ar putea afecta calitatea solului şi subsolului zonei:

- carburanţii utilizaţi pentru utilajele acţionate cu motoare Diesel;

- lubrefianţii utilizaţi pentru toate tipurile de utilaje din dotare;

- deşeurile industriale şi menajere;

Solul înlăturat de pe suprafeţele ocupate de lucrările de pregătire va fi folosit pentru refacerea zonelor afectate de exploatare/halde de steril. Solul vegetal, pe parcursul exploatării, va fi haldat separat de materialul steril, realizându-se astfel condiţiile pentru utilizarea lui la redarea în circuitul natural a suprafeţelor afectate.

Carburanţii

Toate activităţile care implică manipularea carburanţilor se vor desfăşura pe platforma impermeabilă special amenajată.

Alimentarea cu combustibil a utilajelor şi autobasculantelor se va putea face în fronturile de lucru numai din autospeciale autorizate pentru transportul substanţelor inflamabile.

În procesul de exploatare al utilajelor pot apărea scurgeri accidentale de carburanţi. Titularul de activitate are în vedere măsuri de limitare a infiltrării carburanţilor în sol prin utilizarea de materiale absorbante (nisip, rumeguş, pământ), care vor fi aplicate pe zonele pe care s-a scurs carburantul. Materialele absorbante îmbibate cu carburant vor fi depozitate într-o zonă special amenajată.

Lubrefianţii

Lubrefianţii utilizaţi pentru utilajele din dotare sunt atât sub formă de uleiuri, cât şi sub formă de unsori consistente.

Posibilitatea contaminării solului cu lubrefianţi poate apărea doar la efectuarea schimburilor de uleiuri. Având în vedere că toate operaţiunile de schimbare a uleiurilor nu se va facenpe amplasament posibilitatea de contaminare este foarte redusa

Lubrefianţii uzaţi sunt colectaţi în recipienţi etanşi, care sunt trimişi la centrele de colectare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Deşeurile  industriale şi menajere

Deşeurile industriale rezultate din activitatea care se desfăşoară în cariere sunt constituite din fier vechi, şi ambalaje. În cantităţi mici vor rezulta şi uleiuri minerale uzate.

Deşeurile industriale sunt colectate şi transportate la centrele de colectare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Prin măsurile pe care titularul le are în vedere în ceea ce priveşte depozitarea şi, pentru o parte din deşeuri, valorificarea acestora, se poate estima că deşeurile nu constituie o sursă de poluare a solului şi subsolului.

Apele uzate pluviale

Încărcarea apelor pluviale va fi în exclusivitate cu suspensii provenite din materialul extras – copertă şi util dar acestea nu se vor constitui într-un factor de poluare pentru sol sau subsol.

Factorul de mediu sol este afectat în limitele admise.

IV.6 Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Ecosistemele forestiere

Sunt dominate de Querqus petraea (gorun), Querqus frainetto (gârniţă) şi Querqus cerris (cer).

În ecosistemele forestiere în care specia dominantă este Querqus petraea se mai pot identifica şi rare exemplare de Fagus sylvatica (fag), Fraxinus excelsior (frasin), Prunus avium (cireş), Acer platanoides (paltin de camp), Acer campestre (jugastru), Tilia sp (tei). Stratul ierbos este dominat de Carex pilosa, asociat cu Dactylis polyyama, Melica uniflora, Poa nemoralis, etc.

În ecosistemele forestiere de Querqus frainetto şi Querqus cerris asociat celor două specii se mai întâlnesc Querqus robur (stejar pedunculat), Fagus sylvatica (fag) şi Querqus petraea (gorun). Stratul arbuştiilor este bine dezvoltat, fiind reprezentat de Crataeyus monogyna, C. pentagyna (păducel), Ligustrum vulgare (lemn câinesc), Euonymus vericosa (salbă râioasă), Rosa canina (măceş) Cornus mas (corn), Cornus sanguinea (sânger), etc. Stratul ierbos este constituit din Carex praecox, C. caryophyllea, C. tomentosa, C.  michelli, C. divulsa, C. spicata, la care se mai adaugă Poa pratensis, Calamagrostis epigeios, etc.

Ecosistemele de pajişte.

În funcţie de specia dominantă, în zonă se întâlnesc două categorii de ecosisteme de pajişte:

- ecosisteme de pajişte în care specia dominantă este Festuca pseudovina în asociaţie cu F. sulcata şi Andropogon ischaemum.

- ecosisteme de pajişte în care specia dominantă este Agrostis tenuis ce formează asociaţii cu elemente mezofile ca Festuca pratensis, F. arundinacea, Poa pratensis, Lolium perenne, Cynosorus sp., iar dintre leguminoase abundă trifoiurile (Trifolium pratense, T. repens, Lotus corniculatus, etc.).

Agrosistemele.

În această cateogorie de ecosisteme sunt cultivate predominant specii de graminee (Triticum sp),  cartof (Solanum tuberosum), sfecla-de-zahar (Beta vulgaris), viţa de vie (Vitis vinifera), pomi fructiferi (Malus pumila, Pyrus domestica), etc.

Înfinţarea culturilor agricole s-a realizat prin efectuarea a o serie de măsuri agro-pedo-ameliorative printre care menţionăm: executarea lucră-rilor ce urmăresc înmagazinarea şi păstrarea apei în sol, lucrări pentru combaterea fenomenului de eroziune, aplicarea îngrăşămintelor organice şi minerale pentru creşterea fertilităţii solurilor etc.

Fauna

- nevertebrate: Carpocapsa splendana (molia ghindei), Operophtera brumata (cotarul stejarului), Tortrix viridana (răsucitorul frunzelor de stejar), Balaninus glandium (trombarul ghindei), Attelabus nitens (ţăgărarul stejarului), Diplolepsis querquesfolii, Cynips kollari, etc.

- amfibieni: Rana dalmatina (broasca săritoare).

-pasări: Streptotelia turtur (turturica), Turdus philomelos (sturzul cântător), T. merula (mierla neagră), Parus major (piţigoi), Hippolais icterina (frunzăriţă gălbuie), Asio otus (ciuful de pădure), Strix aluco (huhurez mic),etc.

Fidelitate mai mare o au Phoernicurus phoernicurus (codroş de grădină), Picus canus (ciocănitoarea verzuie), Falco subbuteo (şoimul rândunelelor).

Regiunea este traversată de drumul de migraţie a speciilor avifaunistice drumul centro – european-bulgar de la nord-vest la sud-est, urmat de codobaturi, fâse, pitulici, silvii, muscari, privighetori, sturzi, lăcari, mierle, prundaşi, raţe sălbatice, gâşte sălbatice, lişiţe, berze, stârci.

- mamifere:  Elyomis quercinus (pârşul de ghindă), Capreolus capreolus (căprioara), Felis silvestris (pisica sălbatică).

Ecosisteme acvatice

In perimetru nu există cursuri de ape sau acumulări de ape în care să se dezvolte o faună ihtiologica.

In ecosistemele acvatice din regiune datorită pantei mai  reduse, viteza apei mai mică (cca 10 – 15 cm/sec), precum şi a  oscilaţiilor de nivel mari, suspensiile se întâlnesc în cantităţi însemnate, apa fiind  tulbure, uneori timp îndelungat.

Vegetaţia malurilor este mai redusă permiţând luminarea şi încălzirea apelor. Patul albiei este acoperit cu pietre ori cu prundiş, existând şi porţiuni nisipoase sau chiar de nisip amestecat cu mâl sau argilă.

Bioderma vegetaţiei acvatice constituie hrana principală a larvelor de insecte, cât şi a peştilor, îndeosebi a lipanului şi moioagei.

În anumite porţiuni ale râurilor există şi vegetaţie macrofită.

Fauna de insecte include eferomenoptere – Oligoneuriella rhenana, Ephemera danica, Heptagenia coerulans, Ptamanthus luteus, dintre plecoptere Isoperla graeca, Perla bipunctata, dintre trichoptere Cheumatopsysche lepida, Paychomyia pusilla, Brachycentrus subnubilus, etc odonate – Calopterix sp, Gomphus sp, coleoptere şi chironomide.

Din activitatea care desfăşurată în perimetrul LIVADA 1 se pot identifica factori de disconfort pentru vegetaţia şi fauna din zonă:

- noxele din gazele de eşapament ale utilajelor acţionate de motoare Diesel;

- praful eliberat în atmosferă în urma activităţilor de încărcare – descărcare şi transport;

- zgomotul produs de activitatea din cariere.

Concentraţiile de poluanţi eliberaţi în atmosferă în urma activităţii din cariere sunt sub limitele maxim admise de normativele în vigoare şi deci se poate aprecia că efecte negative asupra stării de sănătate a vegetaţiei şi a faunei din perimetru sunt limitate.

Suprafeţele pe care s-au realizat lucrări miniere de exploatare, suprafeţele haldelor de steril şi cele din jurul staţiei de antezdrobire sunt lipsite de vegetaţie.

Fauna din zonă, afectată de zgomotul produs în cariere, a migrat în vecinătatea perimetrului.

In zona carierelor nu sunt specii de plante şi animale protejate de lege

Pentru restabilirea gradului de ocupare cu specii vegetale din zonele în care sa realizat activitatea de exploatare se vor executa următoarele lucrări:

- amenajarea suprafeţei,

- depunerea unui strat de sol cu grosimea de 30 cm,

- nivelarea stratului de sol depus,

- prelevare probe de sol,

- aplicare îngrăşăminte,

- plantarea speciilor vegetale,

- executarea lucrărilor de întreţinere şi monitorizare.

Înainte de aplicarea îngrăşămintelor, se vor trimite probe de sol ce se vor lua de pe grosimea de 30 cm (o probă de la 0 - 15 cm şi a doua de la 15-30 cm) pentru determinarea azotului total (Nt), a pentoxidului de fosfor (P2O5) în lactat, a oxidului de potasiu (K2O) în clorat de amoniu,a pH-ului, a humuslui şi a conţinutului de Ca2CO3.

În funcţie de conţinutul în humus, azot, fosfor şi potasiu se determină starea de fertilitate a solului, tipul şi cantităţile de îngrăşăminte ce vor fi utilizate.

Pentru a estima cheltuielile asociate achiziţionării îngrăşămintelor necesare pentru suprafaţa reabilitată au fost avute în vedere următoarele elemente:

- fertilitatea solului,

- speciile vegetale ce vor fi plantate (caracteristicile biologice).

Speciile vegetale ce vor fi utilizate sunt specii ierboase, iar plantarea acestora se va realiza la nivelul vetrelor carierelor pe o suprafaţă totală de rămasă după haldarea sterilului.

IV.7 Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Poluanţii ce pot afecta aşezările umane sunt:

- nivelul zgomotelor,

- emisiile de poluanţi în atmosferă,

- poluanţii apelor uzate neepurate,

- deşeurile negospodărite corespunzător.

Nivelul zgomotelor

Receptorii cei mai apropiaţi de sursele de zgomot din perimetru se găsesc la distanţe de peste 1,0 km nefiind afectaţi de activitatea obiectivului.

Nivelul maxim admisibil de zgomot la cel mai apropiat receptor (65 dB(A), conform STAS 10 009 din 1988) nu poate fi depăşit, în condiţiile respectării tehnologiei de exploatare şi a normelor de protecţie a muncii.

Emisiile de poluanţi

Concentraţia poluanţilor rezultaţi din activitatea carierelor se încadrează, în incinta acestora, în limitele admisibile din normativele în vigoare şi deci, la limita primelor aşezări umane este practic nulă.

Deşeurile

Deşeurile vor fi colectate şi gospodărite aşa cum s-a prezentat în subcap 4.11.

Transportul

Transportul în cariera LIVADA 1 se realizează cu autobasculante IVECO de 20 t, pe drumuri amenajate pentru circulaţie. Transportul materialului brut, în condiţiile existente în perimetru, se realizează pe distanţe de 0,5 - 4 km.

Pe timpul transportului este posibil să fie antrenate de vânt particule fine de util sau steril care să încarce aerul cu suspensii.

Pentru limitarea acestor suspensii sunt recomandate următoarele măsuri:

- stropirea la nevoie a căilor de transport cu apă,

- reducerea vitezei de deplasare a mijloacelor de transport.

Analiza  condiţiilor de mediu locale şi zonale, în care se derulează activitatea de extracţie a nisipului, precum şi valorile concentraţiilor poluanţilor emişi de această activitate, nu reliefează aspecte de neconformare în raport cu confortul aşezărilor umane şi calitatea factorilor de mediu în raport cu obiectivele de interes  naţional şi public.

Prin natura ei, acest tip de activitate nu prezintă riscuri în ceea ce priveşte efectele sinergice cu alte activităţi industriale de pe plan local.

Aspectul care caracterizează cel mai fidel impactul dezvoltării carierelor asupra aşezărilor umane, având în vedere şi conotaţiile de natură socio-economică, înseamnă pe plan local o infuzie de capital, fară degradarea majoră a suprafeţelor supuse extracţiei. Totuşi aprecierea disconfortului pe plan local generat de activitatea industrială, precum şi modificările în aspectul peisagistic al zonei, produc în mod indirect un impact de nivelul 2, mediu afectat fără efecte nocive.

Poluanţii emişi, precum şi condiţiile de mediu în care sunt dispersaţi  aceştia, nu prezintă aspecte decelabile care să contravină Ord. M.S. nr. 563/1997, privind condiţiile de igienă şi  mediul de viaţă al populaţiei

IV 8 Gestiunea deseurilor.

Categoriile de deşeuri generate din derularea activităţii miniere de exploatare în perimetrul LIVADA1  şi principalele caracteristice fizice şi chimice sunt:

- sterilul rezultat din activitatea de descopertare şi intercalaţii sterile, care este inert din punct de vedere chimic;

- deşeuri menajere (resturi de carton, hârtie, plastic şi resturi alimentare). Sunt considerate periculoase datorită potenţialului infecţios extrem de ridicat;

Caracteristicile fizico-chimice ale deşeurilor generate pe amplasamentul carierei LIVADA  au fost prezentate în conformitate cu Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2000 privind regimul deşeurilor.

Sterilul rezultat din activitatea de exploatare este depozitat la haldele interioare şi exterioare. Solul vegetal va fi depozitat într-un sector de haldă separat de restul sterilului din descopertă, pentru a fi utilizat ulterior la refacerea mediului

IV  Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

În procesul tehnologic de extragere a balastului nu se vor stoca pe amplasament substanţe sau preparate chimice periculoase.

Motorina, substanţă periculoasă datorită gradului ridicat de inflamabilitate şi a impactuluinegativ asupra factorilor de mediu apă şi sol, în cazul unor deversări accidentale şi care se utilizează pentru alimentarea motoarelor utilajelor care funcţionează în perimetrul balastierei nu va fi stocată pe amplasament.

| Denumirea materiei prime, a substanţei sau a preparatului chimic | Cantitatea stocată | Clasificarea şi etichetarea substanţelor sau preparatelor chimice |
| --- | --- | --- |
|  |  | Categorie Periculoase/ Nepericuloase P/N | Periculozitate conform OUG 200/2000 | Fraze de risc |
| Motorina | Nu este stocată pe amplasament | P | -substanţă inflamabilă -substanţă periculoasă pt mediul înconjurător | Nu e cazul pentru amplasamentul analizat. |

# V.PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Obiectivele programului de monitorizare, în funcţie de faza în care se află activitatea minieră, este de a obţine date şi informaţii în baza cărora se poate acţiona în sensul limitării impactului activităţii miniere asupra anumitor componente de mediu sau în sensul de a realiza lucrări suplimentare pentru refacerea mediului.

Astfel, parametrii ce vor fi monitorizaţi în funcţie de faza în care se află activitatea de exploatare vor fi următorii:

Faza de operare proiect (perioada permisuluii)

Programul de monitoring se va axa pe urmărirea gradului de extindere a speciilor vegetale, a fertilităţii solului ce va susţine covorul vegetal, precum şi a factorilor de risc, precum şi a cantităţilor şi a modului de gestionare a deşeurilor generate.

| Factori monitorizaţi | Parametri | Frecvenţă prelevare/ monitorizare | Valoare |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | RON |
| Sol | N,K,P, pH | 8 probe | 1820 |
| Vegetaţie | Grad de extindere, rata de creştere | 6 ore | 11 |
| Factori de risc | Stabilitatea terenului | 6 ore | 11 |
|  | Gradul de colmatare a şanţurilor de preluare ape pluviale |  |  |
| Total |  | 1842 |

Se vor mai monitoriza emisiile atmosferice, trimestrial, această activitate urmând a fi realizată de laboratoare de specialitate.

Pentru monitorizarea cantităţilor şi a modului de gestionare a deşeurilor generate, se va ţine o evidenţă lunară, conform HG nr. 856/2002, ce se va transmite anual către A.P.M.

Faza de închidere şi de post-închidere (1 an)

Programul de monitoring se va axa pe urmărirea gradului de extindere a speciilor vegetale, a fertilităţii solului ce va susţine covorul vegetal, precum şi a factorilor de risc.

| Factori monitorizaţi | Parametri | Frecvenţă prelevare/ monitorizare | Valoare |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | RON |
| Sol | N,K,P, pH | 2 probe | 55 |
| Vegetaţie | Grad de extindere, rata de creştere | 30ore | 95 |
| Factori de risc | Stabilitatea terenului | 30 ore | 95 |
|  | Gradul de colmatare a şanţurilor de preluare ape pluviale | 30 ore | 95 |
| Total | 340 |

## Perioada estimată a lucrărilor de monitorizare

Programul de monitorizare se va derula pe o perioadă de 1 an pentru faza de operare minieră şi pe o perioadă de 1 an pentru faza de închidere şi post-închidere.

## Lucrări de întreţinere şi /sau refacere a unor lucrări

În faza de închidere şi post – închidere în baza informaţiilor generate de programul de monitoring se vor executa lucrări de refacere a unor lucrări. Costurile asociate lucrărilor de monitorizare

# VI.JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI IN PREVEDERILE ACTELOR NORMATIVE NATIONALE SI EUROPENE

Nu este cazul

# VII.LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Având în vedere volumul mic al lucrărilor de exploatare propuse, nu vor fi necesare lucrări de organizare de şantier. Se vor asigura o baracă pentru personal şi o baracă pentru materiale, ambele mobile (pe roţi). Alte dotări şi instalaţii nu sunt prevăzute.

Aprovizionarea locului de muncă cu materiale necesare se va face permanent evitând aglomerarea acestora la locul de muncă care poate împiedica buna desfăşurare a activităţii.

Locul de muncă trebuie să fie în permanenţă curat, să fie iluminat dacă este cazul, ferit de curenţi.

Executantul lucrarilor are responsabilitatea de a crea şi a menţine pe întreaga perioadă de lucru, securitatea muncii şi condiţiile de prevenire a incendiilor.

Pe şantier se va asigura:

- acordarea primului ajutor muncitorilor accidentaţi

- legarea la nul a tuturor utilajelor electrice utilizate

- apa de băut conform normelor sanitare

- afişarea de panouri avertizoare conform normelor de protecţia muncii a măsurilor de

prevenire a incendiilor.

# VIII.LUCRARI REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZREA AMPLASAMENTULUI.

.Pentru realizarea lucrărilor de refacere a mediului se are în vedere respectarea cerinţelor actelor normative incidente acestui domeniu, respectiv:

- să nu fie împiedicată succesiunea normală de exploatare a zăcământului,

- să nu fie acoperite resursele,

- să nu fie  împiedicat accesul la resurse.

Pentru exploatarea zăcământului metoda utilizată este: “ Metoda de exploatare in fasii transversale, cu extragerea mecanica a utilului si transportul sterilului in halde exterioare si a utilului la beneficiari.

Ţinând cont de caracteristicile anterior enumerate, măsurile de refacere vor consta în:

Pe parcursul derulării activităţii miniere

A. În zona exploatată

Lucrări de stabilizare şi amenajare a suprafeţelor

- taluze trepte de exploatare

- taluze trepte de descopertă

Monitorizare la nivelul carierei a stabilităţii taluzelor.

Alte lucrări:

- întreţinere şi extindere şanturi de garda la nivelul suprafeţelor la nivelul cărora se realizează activitatea de exploatare,

- gestionarea corespunzătoare a deşeurilor,

- întreţinerea căilor de acces.

B. În zona haldelor de steril

Lucrări de stabilizare a taluzelor şi amenajare a suprafeţelor

Lucrări de refacere suprafeţe afectate

- depunere sol pe sectoarele exploatate,

- prelevare probe de sol,

- aplicare îngrăşăminte,

- plantare specii vegetale de talie mică,

- executarea lucrărilor de întreţinere,

La expirarea permisului de exploatare, în cazul în care aceasta nu va fi prelungit, se vor realiza următoarele lucrări:

- În zona exploatată

Lucrări de refacere suprafeţe afectate

- depunere sol pe vatra carierei,

- prelevare probe de sol,

- aplicare îngrăşăminte,

- plantare specii vegetale,

- executarea lucrărilor de întreţinere,

Monitorizare la nivelul carierei a suprafeţelor care au făcut obiectul refacerii ecologice.

- În zona haldei steril

Lucrări de refacere suprafeţe afectate

- depunere sol

- prelevare probe de sol,

- aplicarea îngrăşămintelor,

- plantarea speciilor vegetale de talie mică,

- întreţinere.

Monitorizarea suprafeţelor care au făcut obiectul refacerii ecologice.

C. Alte lucrări

- retragere utilaje de pe amplasamentul perimetrului de exploatare;

- amenajare suprafeţe pe care au fost amplasate utilităţile carierelor,

- monitorizare suprafeţe care au făcut obiectul refacerii ecologice pe parcursul derulării licenţei de exploatare,

- reexecutare lucrări executate pentru refacerea mediului (dacă este cazul),

- transport deşeuri menajere şi industriale, precum şi dezafectare recipiente de colectare.

Lucrari de stabilizare a versantilor naturali si taluzelor.

Lucrări de stabilizare se vor realiza pe toate suprafaţele ce pot fi afectate de fenomene de instabilitate, prin diminuarea unghiului de taluz.

O atenţie deosebită se va da stabilizării taluzelor din zonele tectonizate.

Tot pe parcursul permisului de exploatare lucrările de stabilizare se vor realiza şi la haldele de steril.

Lucrari de rambleiere a spatiului excavat

Pentru umplerea golului la nivelul subsolului datorat exploatării zăcământului LIVADA  se va depune material pentru refacerea configuraţiei iniţiale a terenului.

Pe parcursul permisului de exploatare se vor realiza lucrări de depunere a sterilului din copertă în haldele interne situate la nivelul vetrelor carierelor, pe suprafeţele unde extracţia s-a finalizat (unde rezervele au fost extrase integral), păstrându-se un decalaj suficient faţă de fronturile active (astfel încât să nu se stânjenească exploatarea).

Alte lucrari necesare

Alte lucrări ce vor fi derulate pe perioada derulării permisului de exploatare  vor fi următoarele:

- monitorizarea stabilităţii suprafeţelor la nivelul cărora se realizează activitatea de exploatare,

- monitorizarea pulberilor sedimentabile generate din derularea activităţii miniere,

- gestionarea corespunzătoare a deşeurilor,

- întreţinerea căilor de acces.

La finele permisului de exploatare se vor realiza următoarele lucrări:

- amenajarea suprafeţelor pe care au fost amplasate utilităţiile carierei,

- retragerea de pe amplasamentul perimetrului de exploatare a utilajelor,

- monitorizarea suprafeţelor care au făcut obiectul refacerii ecologice pe parcursul derulării licenţei de exploatare,

- transportul deşeurilor menajere şi tehnologice, precum şi dezafectarea recipientelor de colectare a acestora.

# Recomandări

În conformitate cu legislaţia în vigoare, înainte de sistarea activităţii de exploatare, titularul activităţii de exploatare este obligat să obţină avizul şi acordul de mediu, conform Ordonaţei de urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului.

Corespunzător situaţiei concrete de la data sistării activităţii, se vor evidenţia eventualele alte prejudicii aduse mediului decât cele estimate în scopul stabilirii obligaţilor privind refacerea mediului.

La stabilirea lucrărilor de refacere a mediului se va avea în vedere aducerea calităţii factorilor de mediu la nivelul prevăzut în acordul de mediu.

Lucrările de refacere a mediului se vor supune evaluării impactului asupra mediului şi avizării conform reglementărilor în vigoare.

Redactat în 3 exemplare

DIRECTOR

MARTIN DANIELA

INTOCMIT

Laslo-Faur Alexandru

MEMORIU TEHNIC NECESAR OBTINERII ACORDULUI DE MEDIU PENTRU OBIECTIVUL EXPLOATAREA DE NISIPURI SI PIETRISURI DIN PERIMETRUL LIVADA , JUDEŢUL CLUJ