AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GIURGIU

COMPARTIMENTUL CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU

Proiectele de mediu ale județului Giurgiu în sem I 2014

| Nr. crt. | Unitatea care propune/ beneficiar, adresa | Titlu Proiect | Perioada de imple- mentare | Loc de imple- mentare | Scop ecologic general | Populaţie deservită -estimare (nr.loc.) | Date tehnice | Activităţi propuse de proiect | Program de finanţare (Accesat/ vizat pentru accesare) | Programe, strategii, planuri de acțiune din care face parte | Buget total (RON) | Contribuţie proprie, (RON) | Cofinanţare naţională (RON) | Cofinanţare din fonduri europene (RON) | Împrumuturi externe (RON) | Alte surse de finanţare (RON) | Stadiul actual al proiectului % | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| PROIECTE FINALIZATE |
| AER |
| ENERGIE REGENERABILĂ |
|  | Primăria mun. Giurgiu | Înfrățirea verde - construirea capacității instituționale și lecții de învățat pentru instituționalizarea politicilor de energie durabilă în operațiunile municipalităților | 2012-2014 | mun. Giurgiu | -Promovarea Convenţiei Primarilor - Integrarea şi instituţionalizarea politicilor de energie durabilă în operaţiunile autorităţilor publice | - | - | Realizarea şi implementarea Planului de Acţiune în domeniul Energiei Durabile Înfrăţiri de lungă durată între autorităţile locale | Programul Energie Inteligentă Europa | PLAM rev 3, acț. Nr 10.3.1.1.1 | 208.383,93 lei | 52.093,78 lei | - | 156.290,14 lei | - | - | Finalizat | Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă (PAED) se află în formă finală și a fost transmis specialiștilor din domeniile la care face referire acest plan |
|  | S.C. TRANS PV ELECTRIC S.R.L | Producţia de energie electrică | 2013-2014 | sat Stejaru, com. Singureni | Protecția calității aerului prin reducerea poluării cu noxe și particule rezultate din arderea combustibililor convenționali și prin utilizarea resurselor regenerabile de energie |  | 10116 panouri solare fotovoltaice putere de vârf totală de 2428 Wp 2 invertoare cu o putere nominală de 700 kW 1 invertor cu o putere nominală de 792 kW; cutii sumătoare solar DC de 10 mmp; 2 transformatoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Finalizat | AUTORIZAŢIE DE MEDIU Nr. 6 /22.01.2014 |
|  | S.C. ȘEMEȘ ENERGY S.R.L. | Producţia de energie electrică | 2013-2014 | Com. Herăști | Protecția calității aerului prin reducerea poluării cu noxe și particule rezultate din arderea combustibililor convenționali și prin utilizarea resurselor regenerabile de energie |  | 3920 panouri fotovoltaice, fiecare cu Pi= 240 Wp 6 invertoare CC/CA, capacitate 49 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Finalizat | AUTORIZAŢIE DE MEDIU Nr 8./22.01.2014 |
|  | . FUTURESOLAR S.R.L | Producția de energie electrică | 2013-2014 | Com. Colibași, tarlaua T35 | Protecția calității aerului prin reducerea poluării cu noxe și particule rezultate din arderea combustibililor convenționali și prin utilizarea resurselor regenerabile de energie |  | 5 transformatoare uscate (fără ulei) 850 kVA: Putere nominală ≥ 800 kVA, trifazat; 4 Invertoare tip Sunway TG485 800V: Putere nominală ≥ 442 kW, trifazat RST, frecvență 50 Hz, tensiune alternativă 880V, Factor de putere >0.95, armonici(THD) ≤3%, eficiența ≥98%, dezechilibru curenți ≤2%; dimensiuni zona invertoare: H 2615 mm x L 5280mm x l 2240mm. 6 Invertoare tip Sunway TG750 1000V: Putere nominală ≥ 772 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Finalizat | AUTORIZAŢIE DE MEDIU Nr .9/23.01.2014 |
|  | ESO SOUTH ENERGY S.R.L | Producţia de energie electrică | 2013-2014 | Mun. Giurgiu | Protecția calității aerului prin reducerea poluării cu noxe și particule rezultate din arderea combustibililor convenționali și prin utilizarea resurselor regenerabile de energie |  | Supr. 20.000 mp 75 module de 48 panouri și 8 module de 24 panouri Pti 999,6KWP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Finalizat | AUTORIZAŢIE DE MEDIU Nr 13./23.01.2014 |
|  | SEMEȘ ENERGY SRL | Centrală fotovoltaică 980KW în com. Herăști | 2013-2014 | Com. Băneasa | Producerea energiei electrice prin utilizarea energiei solare |  | 3920 panouri fotovoltaice Supr = 33.000 mp |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Finalizat | AUTORIZAŢIE DE MEDIU Nr 8.din 22.01.2014 |
|  | LEMAR GRUP SRL | Producţia de energie electrică | 2013-2014 | Sat Chiriacu, com Izvoarele | Protecția calității aerului prin reducerea poluării cu noxe și particule rezultate din arderea combustibililor convenționali și prin utilizarea resurselor regenerabile de energie |  | Pi=8MW 180952 mp |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Finalizat | AUTORIZAŢIE DE MEDIU Nr 30./14.04.2014 |
|  | ALTIUS FOTOVOLTAIC S.R.L | Producția de energie electrică, Producerea subansamblelor electronice | 2013-2014 | Municipiul Giurgiu, str. Portului (Zona Liberă Giurgiu), nr. 1. | Protecția calității aerului prin reducerea poluării cu noxe și particule rezultate din arderea combustibililor convenționali și prin utilizarea resurselor regenerabile de energie |  | 1368 panouri fotovoltaica Pi = 328.32 kW; Supr. 2850 mp; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Finalizat | AUTORIZAŢIE DE MEDIU Nr 49./11.06.2014 |
| DRUMURI |
|  | Primăria Colibași | Reabilitare DC 67 în com. Colibași |  | Com. Colibași | Reducerea poluării aerului cu noxe și praf | 3430 loc | 1,5 km |  | PNDI | Propunere pentru PNAPM , redirecționată către PLAM rev(3)- Cod GL5URR3P012 | 643,630 mii lei |  | 643,630 mii lei |  |  |  | Finalizat |  |
|  | Primaria Floresti-Stoenesti | Modernizarea infrastructurii de acces la exploatațiile agricole din comuna Floresti-Stoenesti |  | Com. Floresti-Stoenesti | Reducerea poluării aerului cu noxe și praf | 9128 loc | 8,187 km |  | PNDR, mas. 125 | PLAM rev (3), act nr..4.1.1.1.20 | 896,56 mii euro |  |  |  |  |  | Finalizat | Adr.Prim. Florești Stoenești- nr. 3474/04.07.2014: |
| APĂ |
| CANALIZARE ȘI EPURARE APE UZATE |
|  | SC GLOBAL ENERGY PRODUCTION Giurgiu | Construire racord canalizare menajeră | 2013-2014 | Șos. Sloboziei nr. 194 | Protecția calității apelor de suprafață prin evacuarea apelor uzate menajere în vederea epurării | Aprox 68 angajați | Aprox. 214 m | Execuție rețea de canalizare menajeră Execuție cămine de vizitare și schimbare de direcție Execuție racord la rețeaua de canalizare a orașului |  | - | 121,36086 mii lei (fără TVA) | 121,36086 mii lei (fără TVA) |  |  |  |  | Finalizat | S-a solicitat la AN Apele Române prelungirea termenului de finalizare a lucrărilor până la data de 30.04.2014 |
|  | SC APA SERVICE SA Giurgiu | Stație pompare ape uzate intermediară Str. Gorneni - mun. Giurgiu | 2014 | Str. Gorneni- mun. Giurgiu | Protecția calității apelor de suprafață prin colectarea apelor uzate menajere în vederea epurării | 1100 loc | Dn = 2000 mm; H = 6200 mm Stație echipată cu 2 electropompe (1a+1r) ), cu Q=90 mc/h și Pi=6,5KW |  |  | PLAM Giurgiu rev (3), act. nr. 1.3.1.1.12 | 252,57641 mii lei (fără TVA) | 252,57641 mii lei (fără TVA) |  |  |  |  | Finalizat |  |
|  | SC APA SERVICE SA Giurgiu | Stație pompare ape uzate intermediară nr. 1 Șos Portului, Zona Liberă Giurgiu | 2014 | Șos Portului, nr. 1, Zona Liberă Giurgiu | Protecția calității apelor de suprafață prin colectarea apelor uzate menajere în vederea epurării | societățile comerciale din zona Liberă Giurgiu | Dn = 1000 mm; H = 4300 mm Stație echipată cu 2 electropompe (1a+1r) ), cu Q=24 mc/h și Pi=3,9KW |  |  | PLAM Giurgiu rev (3), act. nr. 1.3.1.1.12 | 66,88654 mii lei (fără TVA) | 66,88654 mii lei (fără TVA) |  |  |  |  | Finalizat |  |
|  | SC APA SERVICE SA Giurgiu | Stație pompare ape uzate intermediară nr.2 Șos Portului ANR Giurgiu | 2014 | Șos. Portului , mun Giurgiu | Protecția calității apelor de suprafață prin colectarea apelor uzate menajere în vederea epurării | Proiectul deservește societățile comerciale din zona Portului Giurgiu | Dn = 1000 mm; H = 4800 mm Stație echipată cu 2 electropompe (1a+1r) ), cu Q=7 mc/h și Pi=1,3KW Pomparea apelor uzate menajere în SPAU nr 8 |  |  | PLAM Giurgiu rev (3), act. nr. 1.3.1.1.12 | 76,49179 mii lei (fără TVA) | 76,49179 mii lei (fără TVA) |  |  |  |  | Finalizat |  |
| POLUARE INDUSTRIALĂ APE |
|  | SC PARC TEHNOLOGIC și INDUSTRIAL GIURGIU NORD SA | Implementarea unei noi tehnologii de tratare a apelor industriale | 2014-2018 | PTIGN Mun Giurgiu | Protecția apelor subterane și a solului împotriva poluării cu ape uzate industriale | 25 de agenți economici 1600 salariați | Înlocuirea CaO cu Al2(SO4)3 sau FeSO4 |  |  | PLAM Giurgiu rev (3), Act nr. 1.1.1.1.3 | 100 mii lei | 100 mii lei |  |  |  |  | Finalizat | S-a implementat tehnologia de tratare cu sulfat de aluminiu. S-a realizat creșterea randamentului de preepurare și scăderea alcalinității apelor uzate preepurate |
|  | SC CONPET SA Ploiești | Înlocuire conductă țiței Ø 12 ¾” și 14” Cartojani – Ploiești, traversare Argeș, schimbare conductă (in protector), L=0,205 km x 2 | 2014 | Punct de lucru Cartojani, Roata de Jos | Protecția solului și a apelor împotriva poluării cu ape industriale |  | Conductă țiței Ø 12 ¾” și Ø 14” L= 0,205 km x 2 |  |  |  | 424,68 mii lei |  |  |  |  | 193,99 mii lei | Finalizat |  |
| POLUARE APE CU DEȘEURI DE LA NAVE |
|  | Primăria mun. Giurgiu | DaHar – Dezvoltarea porturilor interioare ale Dunării (Proiect soft) | 2011-2014 | Euroregiunea Ruse-Giurgiu | Dezvoltarea unor terminale multimodale şi centre care să ofere o categorie largă de servicii | - | - | Dezvoltare/ modernizare terminale multimodale şi centre -dezvoltare reţele centre logistice pregătire şi dezvoltare servicii | Programul Operaţional de Cooperare Transnaţională pentru Sud Estul Europei 2007-2013 | - | 7.454.906,38 lei | Primăria mun.Giurgiu, fiind partener asociat strategic, nu are alocat un buget propriu | - | - | - | - | Finalizat | Conferinţa finală a proiectului- la Colegiul din Dunaujvaros, 20.02.2014 |
| SOL |
| DESEURI |
|  | SC AGRIPREST SRL Giurgiu, bvd CFR, bl.37/335, Sc.A, et 3,ap13, jud. Giurgiu | Centrală de energie electrică, din biomasă, integrată | 2009-2014 | Sat Prundu, Com. Prundu, jud. Giurgiu, lot 1 | Utilizarea dejecţiilor porcine în producerea energiei electrice (cantitate estimată: cca 3000 t/an) | Aprox. 1000 loc | Capacitate centrală 550 KW Suprafață construită fermă 4773,3 mp |  | PNDR | PLAM Giurgiu rev (3), Act nr. 6.1.1.1.3 | 5.348,726 mii lei | 9434,367 mii lei Până în prezent: 4.254,593 mii lei | 1.182,872 mii lei Până în prezent: 574,945 mii lei | 4.731,486 mii lei Până în prezent: 2.299,780 mii lei |  |  | Finalizat | AUTORIZAŢIE DE MEDIU Nr 28./09.04.2014 |
| PROTECŢIA ÎMPOTRIVA CALAMITĂȚILOR NATURALE, SITUAȚII DE URGENȚĂ |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | JAMES Acţiuni comune pentru managementul situaţiilor de urgentă în caz de evenimente hidro-meteorologice şi poluării accidentale ale apei | 28.07.2011-27.01.2014 | Euroregiunea Ruse-Giurgiu | Înființarea unui sistem de alarmare si suport de decizie pentru situații de urgenta generate de evenimente hidro-meteorologice si poluări ale apei in regiunea de graniță Ro-Bg | Aprox. 551 mii loc |  | 1.Pregătire proiect 2.Lansare proiect 3.Organizare achiziții publice 4.Achiziție echipamente pt. SMAD – sist. de monitorizare si alarmare in caz de dezastre - hardware IT - echipamente de alarmare şi comunicare - piloni pt sirene 5Achiziții bunuri şi echipamente specifice 6.Achiziție software, implementare si dezvoltare a SMAD 7. Instalare componente de alarmare şi de comunicare din MASD 8. Activități comune 9. Informare si publicitate 10.Închidere proiect | Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007 - 2013 | PLAM Giurgiu rev (3), Act. Nr. 7.2.1.1.1 | 4.717,91525 mii euro | 75,17829 mii euro | 448,3109 mii euro | 4001,73571 mii euro |  |  | Finalizat |  |
| PROIECTE ÎN DERULARE |
| PROTECȚIA AERULUI |
| GAZE NATURALE |
|  | Primăria Cosoba | Introducere gaze naturale în comuna Cosoba | 2008-2016 | Com. Cosoba | Reducerea poluării aerului cu noxe rezultate din arderea ombustibililor solizi și lichizi | 2600 loc | 12,5 km |  | Lucrare concesionată | PLAM Giurgiu rev (3), act nr. 4.2.1.1.1 |  |  |  |  |  |  | În derulare 85% | Email Prim. Cosoba din 18.07.2014 |
|  | Primaria Floresti-Stoenesti | Extindere retea de gaze în comuna Floresti-Stoenesti | 2013 | Com. Floresti-Stoenesti | Reducerea poluării aerului cu noxe rezultate din arderea de combustibilil solizi și lichizi | 225 loc | 5,409 km |  |  | PLAM Giurgiu rev (3), act nr. 4.2.1.1.2 | 356,068 mii lei | 356,068 mii lei |  |  |  |  | În derulare 99% |  |
| ENERGIE REGENERABILA |
|  | Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Stiinte Biologice, Romania Parteneri: Instit.National de Cercetare - Dezvoltare Pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare – INMA Bucuresti, Romania; Consiliul Local Roata de Jos, Giurgiu, Romania; Univ. "Angel Kanchev “, Ruse; Camera de Comert și Industrie Romano-Bulgara (CCIRB) | Biocombustibilii – sursa comuna de dezvoltare sustenabila a zonei de cooperare transfrontaliera | 2011-2013 | Euroregiunea Giurgiu-Ruse | Crearea unui suport pentru dezvoltarea durabila a zonei transfrontaliera Giurgiu-Ruse si cresterea avantajelor comparative si reducerea dezavantajelor prin promovarea obtinerii si utilizarii biocombustibililor; promovarea inovarii si transferului tehnologic prin intarirea legaturii dintre cercetare si IMM–uri; stimularea cooperarii interregionale pentru obtinerea biocombustibililor pentru cresterea stabilitatii sociale si dezvoltarii economice in regiune | Cca 5 mil. loc |  | În regiunea de granita Giurgiu - Ruse vor fi efectuate studii privind obtinerea materialului vegetal si al biocombustibililor, va fi creata o retea de institute de cercetare, universitati si cultivatori de material vegetal si vor fi identificati procesatori si alte entitati cu preocupari in domeniu in vederea obtinerii si utilizarii de biocombustibili de pe ambele maluri ale Dunarii. La finalul proiectului urmeaza sa fie realizat un portal de internet cu baze de date si materiale de promovare in domeniu. | Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 |  | 961,23373 mii euro | 20,96589 mii euro | 88,83561 mii euro | 815,31845 mii euro |  |  | În derulare |  |
|  | SC SURAKI SA | Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi – Parcul Eolian Suraki - Răsuceni | 2015 | Com. Răsuceni | Utilizarea energiei eoliene în scopul producerii de energie electrică |  | Turbină eoliană 25 MW funcţională |  | POS CCE |  | 1000 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 5 % | Proiect stagnat din lipsă de fonduri |
|  | BESTENERGY SYSTEMS SRL | Centrală fotovoltaică 2,064 kW, în com. Daia | 2013-2014 | Com Daia | Producerea energiei electrice prin utilizarea energiei solare |  | 2,064 kW 4,5 ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  | În derulare |  |
|  | SUNNY VOLTAIC PANNELS SRL | Centrală fotovoltaică în com. Băneasa | 2013-2014 | Com. Băneasa | Producerea energiei electrice prin utilizarea energiei solare |  | 4,4 ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  | În derulare |  |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Valorificarea resurselor energetice regenerabile – o provocare asumată - Centrală solaro-electrică, Slobozia, jud. Giurgiu | 2013 | Com. Slobozia | Îmbunătăţirea calităţii aerului prin reducerea utilizării combustibililor fosili |  | 6,5 ha Putere instalată maximă de 1020020 W | Centrala solaro-electrică este de tip concentrator paraboloidal fotovoltaic şi va fi compusă din: colectoare solare paraboloidale, număr de maxim 30 lungime 96 m deschidere 5,8 m înălţime 3 m | POS – Creşterea competitivităţii economice |  | 160,00 mii lei | 44.0661,59 mii lei | 0 | 21.592,41825 mii lei |  |  | În derulare 15 % | Amplasamentul este situat în aria naturală protejată de interes comunitar Natura 2000 ROSPA0108 Vedea-Dunăre, declarată pin H.G. nr. 1284/2007 şi în vecinătatea ariei naturale protejate de interes comunitar Natura 2000 ROSCI 0088 Gura Vedei-Şaica-Slobozia. Proiect privat-Asociere în participaţiune cu SC SUN GARDEN Colibaşi |
| EFICIENTIZARE TERMICA |
|  | Primăria mun. Giurgiu | Reabilitarea termică a 10 blocuri din municipiul Giurgiu | 2012-2014 | mun. Giurgiu | Îmbunătăţirea calităţii aerului și reducerea consumului energetic |  | 10 blocuri de reabilitat termic |  | Programul National de Reabilitare Termica Fonduri guvernamentale prin MDRT | PLAM Giurgiu rev (3) AL 21 a mun. Giurgiu | Până în prezent: 1.891.531,70 lei | Cofinanțare Consiliul Local si asociațiilor de locatari |  |  |  | Cofinanțare asociațiile de locatari | În derulare 20% | Proiectul a stagnat din lipsa de fonduri |
| DRUMURI |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Modernizare DJ 151 E limita jud. Dâmboviţa-Trestieni km 4+340-9+835;5,495 km | 06.10.2009-2013 | sat. Trestieni, Cosoba, Ulmi | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 10429 loc | 5,495 km drum de modernizat |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3), act nr. 4.1.1.1.2 | 3286,290 mii lei | 250,950 mii lei, din care, până în prezent, 35,480 mii lei | 3.035,340 mii lei, Până în prezent 1143 mii lei |  |  |  | În derulare 37,56% | Sistare lucrări din lipsă de fonduri |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Reabilitare DJ401 A Palanca-Stoenești, km 50+000-55+050,5,050 km | 2012-2013 | Com. Florești Stoenești | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 14687 loc | 5,113 km drum de reabilitat | Întocmire documentație tehnico-economică faza PT+DE Execuție Lucrări | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3), act nr. 4.1.1.1.3 | 7339,120 mii lei | 4366,850 mii lei, din care, până în prezent, 3591,74 mii lei | 2972,270 mii lei, Până în prezent 120,280 mii lei |  |  |  | În derulare 61% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Modernizare DJ 404, Limită jud. Dâmbovița-Drăgăneasca -Florești Stoenești km 6+600-13+327, 6,73 km | 2012-2013 | Com. Florești—Stoenești și Ulmi | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 16991 loc | 5,674 km drum de reabilitat | Întocmire documentație tehnico-economică faza PT+DE Execuție Lucrări | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3), act nr. 4.1.1.1.4 | 9725,870 mii lei | 4120,530 mii lei Până în prezent, 3051,680 mii lei | 5605,340 mii lei, Până în prezent 0 lei |  |  |  | În derulare 30% | 1,600 km drum asfaltat 2 straturi BAD 25+ BA16) și 1,440 km asfalt un strat (BAD 25) |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Reabilitare și modernizare DJ 411. Limită cu jud. Călăraşi Hotarele – Isvoarele – Teius – Mironeşti – Comana – Budeni – Brăniştari - Călugăreni -Crânguri – Singureni – Iepureşti – Bulbucata – Podul Doamnei – Clejani (DN 61) | 2011-2015 | Judeţul Giurgiu limită cu Jud. Călăraşi Hotarele – Isvoarele – Teius – Mironeşti – Comana – Budeni – Brăniştari- Călugăreni- Crânguri – Singureni – Iepureşti – Bulbucata – Podul Doamnei – Clejani (DN 61) | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 27398 loc | Lungime 46,26 km, lăţime 6,5 m din care 2*0,75m categorie de importanţă C clasa tehnică IV | Managementul proiectului Monitorizarea şi evaluarea proiectului Conferinţă de lansare a proiectului Organizare proceduri de achiziție servicii de publicitate dirigenţie de şantier şi de audit Publicitatea proiectului Organizare proceduri de achiziție lucrări Executarea lucrărilor Recepţie la terminarea lucrărilor Conferinţa de încheiere a proiectului Auditul proiectului | POR 2007-2013 Axa 2, DMI 2.1 | PLAM rev (3) , act nr. 4.1.1.1.5 | 109.216,1905 mii lei | 23.022,83005 mii lei | 10.114,52698 mii lei | 76.078,83345 mii lei Până în prezent, 35490 mii lei |  |  | În derulare 75,85% |  |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Modernizare DJ 412 Prundu-Colibaşi, km.0+000-9+000, km 12+000-13+858, 10,858 km | 25.09.2009-2014 | com. Prundu, Gostinari , Comana, Colibaşi | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 17771 | 9,912 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) , act nr. 4.1.1.1.6 | 22169,920 mii lei | 2433,390 mii lei, Până în prezent, 882,860 mii lei | 19736,530 mii lei, Pana in prezent 7434,700 mii lei |  |  |  | În derulare 44.5% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Modernizare DJ 412 B Neajlov-Sterea DN 61, km 9+550-12+550, 3 km | Data începerii 05.11.2009 | Com. Clejani, sat Sterea | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 3809 | 4,4 km drum de reabilitat |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) , act nr. 4.1.1.1.7 | 2236,030 mii lei | 292,880 mii lei, Până în prezent, 20,450 mii lei | 1943,150 mii lei, Pana in prezent 701,85 mii lei |  |  |  | În derulare 37,20% | Sistare lucrări din lipsă de fonduri |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Reabilitare și modernizare DJ412C Uiești - Goleasca - DJ 601, km 17+436-21+936, 4,5 km | 2010-2012 | Com. Bucșani | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 6648 | 4,5 km drum de reabilitat |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) , act nr. 4.1.1.1.33 | 6912.240 mii lei | 492,010 mii lei, Până în prezent, 36,93 mii lei | 6420,230 mii lei, Până în prezent, 1369,990 mii lei |  |  |  | În derulare 26,9% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Modernizare DJ 412 D Bucșani-Malu Spart, km 0+000-7+820, 7,82 km | Data începerii 2011 | Orașul Bolintin Vale și com. Bucșani | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 7106 | 7,800 km drum |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) , act nr. 4.1.1.1.8 | 10.423,020 mii lei | 1424,240 mii lei Până în prezent, 79,500 mii lei | 10343,520 mii lei |  |  |  | În derulare 0,7% | Sistare lucrări din lipsă de fonduri |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Modernizare DC 121, Slobozia –DJ 504 | 06.10.2009-2013 | Com. Slobozia | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze |  | 5,000 km drum | Întocmire documentație tehnico-economică faza PT+DE |  | PLAM rev (3) , act nr. 4.1.1.1.33 | 5.752,44385 mii lei | 5.752,44385 mii lei |  |  |  |  | În derulare 1% | Sistare lucrări din lipsă de fonduri |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Modernizare DJ 601 Bolintin Deal-Bolintin Vale-Malu Spart , km 9+500-12+500,13+000-21+000, 11,000 km | 2012-2013 | Orașul Bolintin Vale și com. Bolintin Deal | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 18850 loc | 11,000 km drum de reabilitat | Întocmire documentație tehnico-economică, execuție lucrări | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) , act nr. 4.1.1.1.33 | 15511,320 mii lei | 1093,700 mii lei, din care, până la data raportării 82,08 mii lei | 14.417,620 mii lei |  |  |  | În derulare 7% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Modernizare DJ 601 D Letca Veche –Limită jud. Teleorman | 2012-2013 | Com. Letca Nouă | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze |  | 2,060 km drum | Întocmire documentație tehnico-economică faza PT+DE Execuție Lucrări |  | PLAM rev (3) , act nr. 4.1.1.1.33 | 2.802,0207 mii lei | 2.802,0207 mii lei |  |  |  |  | În derulare 3% | Sistare lucrări din lipsă de fonduri |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Reabilitare și modernizare DJ 603: Naipu - Schitu - Mirău – Stoenești – Ianculeşti – Uzunu – Mihai Bravu – Comana (DJ 411) | 01.04.2013-01.06.2015 | Localitățile Naipu, - Schitu - Mirău – Stoenești – Ianculeşti – Uzunu – Mihai Bravu – Comana | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 25844 loc | Reabilitare și modernizare DJ 603 cu o lungime de 36,222 km drum județean și 0,100 km pod nou construit peste râul Câlniștea | Administrarea, monitorizarea și evaluarea proiectului; Promovarea și publicitatea proiectului; Supravegherea lucrărilor de construire; Lucrări de reabilitare și modernizare; Auditul financiar al proiectului | POR | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.1.1 | 75119,84108 mii lei | 16174,5806 mii lei | 6917,04585 mii lei | 52028,21463 mii lei |  |  | În derulare 1% |  |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Reabilitare și modernizare DJ 611 Roata de Jos – Sadina -Cartojani-Limită jud. Teleorman | 2012-2013 | Com. Roata de Jos | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 8296 | 5,180 km drum de reabilitat | Întocmire documentație tehnico-economică faza PT+DE Execuție Lucrări | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.1.33 | 7273,810 mii lei | 2355,250 mii lei din care, până la data raportării 1576,730 mii lei | 4918,560 mii lei din care, până la data raportării 223,980 mii lei |  |  |  | În derulare 63% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria mun. Giurgiu Partener în proiectul orașului Ruse | Îmbunătăţirea accesibilităţii Euroregiunii Ruse-Giurgiu cu coridorul 9 paneuropean de transport | 2009 - 2015 | Euroregiunea Ruse-Giurgiu | Reducerea poluării fonice şi a aerului din euroregiune | 250.000 locuitori ai Euroregiunii | 2411 m drum reabilitat 2 sensuri giratorii | Optimizarea sistemului de trafic, reducerea poluării | Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 Axa Prioritară 1 | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.1.9 PNAPM (cod GL5UZR3P031) | Total 298.501.137,22 lei Pt. partea română 5.556.529,64 lei | 166.695,89 lei mun. Giurgiu 7.500 lei până la data raportării | 696.788,79 lei partea română 31.350 lei până la data raportării | 4.693044,94 lei (pt. mun. Giurgiu) 211.150 lei până la data raportării |  |  | În derulare 10% | 13.07.2012 a fost semnat contractul de finanţare S-au efectuat lucrări pe -bdul M. Viteazul: montări borduri şi trotuare cu behaton pe o lungime de 250 m; - B-dul Bucureşti: 1000 mp trotuar reabilitat |
|  | Primăria Adunații Copăceni | Modernizarea drumurilor agricole de exploatație în comuna Adunații Copăceni ,județul Giurgiu | 2011-2013 | Com. Adunații Copăceni | Reducerea poluării aerului cu noxe și praf |  | 8 km drum |  | PNDR Măs. 125 a) "Îmbunatatirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea agriculturii" | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.1.33 | 4.225,3 mii lei | 4.225,3 mii lei |  |  |  |  | În derulare 90% |  |
|  | Primăria Băneasa | Reabilitare drum comunal DC 88 Com Băneasa |  | Com. Băneasa | Reducerea poluării aerului cu noxe și praf | 4000 loc | 4,2 km |  | OUG 28/2013 | cod PNAPM GL5URR3P022redirecționată către PLAM rev (3) , act. nr. 4.1.1.1.10 | 5200,400 mii lei | 4.481,899 mii lei, din care, până în prezent, 800 mii lei |  |  |  |  | În derulare 60% | Email Prim. Băneasa din 28.08.2014 |
|  | Primăria Bucșani | Modernizare drumuri de interes local în comuna Bucșani, județul Giurgiu |  | Com. Bucșani | Reducerea poluării aerului cu noxe și praf | 6648 loc |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.1.33 | 5490,5 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 7,65% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Buturugeni | Drum de exploatare N 125 | 2013-2014 | Com. Buturugeni | Reducerea poluării aerului cu noxe și praf | 3980 loc | 10 km |  | PNDR | PLAM rev (3), act. nr 4.1.1.1.11 | 5.067,11 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare | Licitație în derulare |
|  | Primăria Buturugeni | Modernizare DC 134 Buturugeni - Pădureni | 2015 | Com. Buturugeni | Reducerea poluării aerului cu noxe și praf | 3980 loc | 4,2 km drum |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. nr 4.1.1.1.12 | 7290,0 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 3% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Clejani | Modernizare drumuri de interes local în com. Clejani | 2016 | Com. Clejani | Reducerea poluării aerului cu noxe și praf | 3383 loc | 20 km drum modernizat |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. nr 4.1.1.1.13 | 4523,4 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 9,2% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Colibași | Modernizarea infrastructurii de acces la exploataţiile agricole de pe teritoriul Comunei Colibaşi | 2010 | Com. Colibași | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 3430 loc | 8,847 km | Amenajare platformă şi drumuri, amenajare elemente de colectare şi scurgerea apelor pluviale, îmbunătăţire drenaj sistem rutier | PNDR Măs. 125 | PLAM rev (3), act. nr 4.1.1.1.33 | 5.153,557 mii lei | 1.011,797 mii lei |  | 4.141,76 mii lei, Până în prezent: 2.062,338 mii lei |  |  | În derulare 98% |  |
|  | Primăria Colibași | Modernizare centura ocolitoare în comuna Colibași, județul Giurgiu | 2013-2015 | Com. Colibași | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 3430 loc | 2,810 km |  |  | PNAPM GL5URR3P019 PLAM rev (3), act. nr 4.1.1.1.33 | 5787,650 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 60% | Adr. prim Colibași nr. 4545/02.09.2014 |
|  | Primăria Colibași | Modernizare drumuri de exploatare în com. Colibași, jud. Giurgiu | 2013-2015 | Com. Colibași | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 3430 loc | 38,7 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. nr 4.1.1.1.16 | 21823,083 mii lei | 5,0 mii lei |  |  |  |  | În derulare 21,17% | Licitație în curs de finalizare Acord de mediu – etapa de încadrare |
|  | Primăria Colibași | Modernizare drumuri de interes local | 2014 | Com. Colibași | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 3430 loc | 0,925 km |  | PNDR Masura 322 | PLAM rev (3), act. nr 4.1.1.1.33 | 1072,544 mii lei | 218,053 mii lei |  | 854,491 mii lei |  |  | În derulare 2% | Semnat contract lucrări |
|  | Primăria Colibași | Modernizare drumuri de interes local DL 86/1 tronson III | 2014 | Com. Colibași | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 3430 loc | 1,83 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. nr 4.1.1.1.33 |  |  |  |  |  |  | În derulare 5% | Procedură achiziție contract lucrari Acord de mediu – etapa de încadrare |
|  | Primăria Colibași | Modernizare străzi (modificat ”drumuri”) în com. Colibași, jud. Giurgiu |  | Com. Colibași | Reducerea poluării aerului cu noxe și praf | 3430 loc | 2,271 km |  | OUG 28/2013 | PNAPM , cod GL5URR3P011r, edirecționat către PLAM rev(3) , act. Nr 4.1.1.1.14 | 2462,12 mii lei |  | 2462,12 mii lei |  |  |  | În derulare 2 % | Acord de mediu – etapa de încadrare |
|  | Primăria Colibași | Modernizare drumuri de exploatare în com. Colibași, sat Câmpurelu, jud. Giurgiu | 2015 | Sat Câmpurelu, Com.Colibaşi | Reducerea poluării aerului cu noxe și praf | 3430 loc | 12,5 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. Nr 4.1.1.1.15 | 6931,94869 mii lei | 5 mii lei |  |  |  |  | În derulare 10% | Semnat contract lucrări Acord de mediu – etapa de încadrare |
|  | Primăria Comana | Modernizare drumuri de interes local în comunitatea de romi, sat Comana, com. Comana |  | Sat Comana, Com. Comana | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf | 2023 loc | 3 km |  | PNDR |  | 1067,117 mii lei | 215,761 mii lei |  | 851,356 mii lei |  |  | În derulare 2% | Proiect în faza de licitație publică Adr Prim Comana nr. 5559/19.08.2014 |
|  | Primăria Comana | Modernizare drumuri de interes local, sat Budeni, com. Comana, jud. Giurgiu |  | Sat Budeni, com. Comana | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 908 loc | 3 km |  | PNDR | PLAM rev (3), act. Nr. 4.1.1.1.33 | 1.102,993 mii lei | 227,357 mii lei |  | 875,618 mii lei |  |  | În derulare 2% | Acord de mediu – etapa de încadrare Proiect în faza de licitație publică Adr Prim Comana nr. 5559/19.08.2014 |
|  | Primăria Comana | Modernizare drumuri de interes local, sat Vlad Țepeș, com. Comana, jud. Giurgiu |  | Sat Vlad Țepeș, com. Comana | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 1979 loc | 16 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. Nr. 4.1.1.1.33 | 11.205,113 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 2% | Acord de mediu – etapa de încadrare Proiect în faza de licitație publică Adr Prim Comana nr. 5559/19.08.2014 |
|  | Primăria Cosoba | Modernizare drum comunal DC 144 | 2013-2020 | Com. Cosoba | Reducerea poluării aerului cu noxe și praf | 2600 loc | 6,4 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. Nr. 4.1.1.1.18 | 4500 mii lei |  | 4500 mii lei |  |  |  | În derulare 10% | Acord de mediu – etapa de încadrare Adr. nr. 1767/08.07.2014 |
|  | Primăria Crevedia Mare | Reabilitare străzi principale în com. Crevedia Mare |  | Crevedia Mică şi Sfântu Gheorghe | Reducerea poluării aerului cu noxe și praf | 1400 loc | 1,245 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) , act nr..4.1.1.1.19 | 546,420 mii lei | 4,00 mii lei | 253,00 mii lei | - | - |  | În derulare 59,9% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Crevedia Mare | Modernizare drumuri stradale comuna Crevedia Mare |  | Com. Crevedia Mare | Reducerea poluării aerului cu noxe și praf | 1400 loc |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. Nr. 4.1.1.1.33 |  |  |  |  |  |  | În derulare 9,4% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Frătești | Construire drum comunal DC 116 | 2009-2012 | Sate Frăteşti, Bălănoaia, Cetatea | Reducerea poluării aerului cu noxe și praf | 1400 loc | 3,6 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. Nr. 4.1.1.1.21 | 2313,0 mii lei | 138 mii lei | 1058 mii lei |  |  |  | În derulare 48,9% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Găujani | Modernizare drumuri comunale și stradale în satele Cetăţuia, Găujani și Pietrişu |  | Sate Cetăţuia, Găujani și Pietrişu com. Găujani | Reducerea poluării aerului cu noxe și praf |  |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. Nr. 4.1.1.1.33 | 9558,0 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 0,3% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Gostinari | Modernizare prin asfaltare a drumurilor comunale în satele Gostinari și Mironești, comuna Gostinari, județul Giurgiu |  | satele Gostinari și Mironești, com. Gostinari | Reducerea poluării aerului cu noxe și praf |  |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. Nr. 4.1.1.1.33 | 13275,718 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 4% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Gostinu | Modernizarea drumurilor locale în comuna Gostinu, județul Giurgiu |  | Com. Gostinu | Reducerea poluării aerului cu noxe și praf |  |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. Nr. 4.1.1.1.33 | 1764,66 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 8,7% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Grădinari | Modernizare drumuri de interes local în comuna Grădinari cu satele Tântava, Zorile și Grădinari | 2012 | Com. Grădinari, satele Tântava, Zorile | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf |  |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. Nr. 4.1.1.1.33 | 10100,59 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 18% |  |
|  | Primăria Greaca | DC 89 Greaca - Puţu Greci |  | Com. Greaca | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf |  |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. Nr. 4.1.1.1.33 | 1822,0 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 63,3% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Herăști | Modernizare drumuri comunale DC 84, DS 519, DS 1072, DS 900, DS 731, DS 730 | 2010- 2013 | Com. Herăşti Sat Herăști şi Miloşeşti | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf | 2400 loc | 3,9 km | Scarificare pietruire existentă, execuţia rigolelor betonate, realizare îmbrăcăminte rutieră, bituminoasă | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act nr..4.1.1.1.22 | 4160,000 mii lei | 2972,919 mii lei |  |  |  |  | În derulare 75% | Adr Prim Herăști nr. 2901/28.08.2014 Acord de mediu nr 9387 / 28.11.2008 |
|  | Primăria Izvoarele | Îmbrăcăminte bituminoasă pe DC 109 Valea Bujorului -Petru Rareș-Naipu |  | Com. Izvoarele | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf |  |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. Nr. 4.1.1.1.33 | 1409,2 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 18.57% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Izvoarele | Reabilitare DC 112 Radu Vodă - Dimitrie Cantemir; 2,5 km |  | Com. Izvoarele | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf |  |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. Nr. 4.1.1.1.33 | 2754,0 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 16.31% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Joița | Modernizare a uliţei DE 173 (şanţ comunal) Com Joiţa | 2011-2015 | Com Joița | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf |  | 1,46 km |  |  | PLAM rev (3), act nr..4.1.1.1.23 | 304,95733 mii lei | 304,95733 mii lei |  |  |  |  | În derulare 20% |  |
|  | Primăria Letca Nouă | Modernizare drumuri comunale în comuna Letca Nouă |  | Com. Letca Nouă satele Letca Nouă, Letca Veche, Milcovățu | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf |  | 4,7 km |  | OUG 28/2013 | PNAPM cod GL5URR3P018redirecționat către PLAM rev (3)- act nr..4.1.1.1.24 |  |  |  |  |  |  | În derulare 64% | Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Malu | Modernizare drumuri comunale și străzi |  | Com. Malu | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf | 2500 loc | 11 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act nr..4.1.1.1.25 | 8.694,445 mii lei | 5,0 mii lei | 8.689,445 mii lei |  |  |  | În derulare 5% | Licitație SEAP Acord de mediu – etapa de încadrare |
|  | Primăria Mihai Bravu | Modernizare drumuri de interes local în com. Mihai Bravu, jud. Giurgiu |  | Com. Mihai Bravu | Protecția calității aerului împotriva poluării cu particule de praf | 2400 loc | 10,81 km | Lucrări de asfaltare | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act nr..4.1.1.1.26 | 7.834,57 mii lei |  | 7.834,57 mii lei |  |  |  | În derulare 2% | Licitație organizată în condițiile legii |
|  | Primăria Mîrșa | Reabilitare sistem stradal în comuna Mîrșa |  | Com. Mîrșa | Protecția calității aerului împotriva poluării cu particule de praf | 2992 loc | 11,3 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act nr..4.1.1.1.33 | 14410 mii lei |  | 14410 mii lei |  |  |  | În derulare 2% | Semnat contract de finanțare |
|  | Primăria Ogrezeni | Modernizare drumuri locale com. Ogrezeni |  | Com. Ogrezeni | Protecția calității aerului împotriva poluării cu particule de praf |  |  |  |  | PLAM rev (3), act nr..4.1.1.1.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Primăria Oinacu | Modernizare drumuri de interes local Com Oinacu |  | Com. Oinacu | Protecția calității aerului împotriva poluării cu particule de praf | 900 | 10,93 km |  | PNDR | PLAM rev (3), act nr..4.1.1.1.33 | 135,755 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 50% |  |
|  | Primăria Roata de Jos | Modernizare drumuri de interes local |  | Com. Roata de Jos | Protecția calității aerului împotriva poluării cu particule de praf |  | 13 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act nr..4.1.1.1.28 |  |  |  |  |  |  | În derulare 85% | Email Prim Roata de Jos: din 10.07.2014 |
|  | Primăria Săbăreni | Modernizare şi reabilitare DC 146 A comuna Săbăreni, județul Giurgiu |  | Com. Săbăreni | Protecția calității aerului împotriva poluării cu particule de praf |  |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act nr..4.1.1.1.33 | 2017,528 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 81,9% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Schitu | Modernizare drum de interes local în comuna Schitu, jud. Giurgiu (DC 108) |  | Com. Schitu | Protecția calității aerului împotriva poluării cu particule de praf |  |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act nr..4.1.1.1.33 | 3042,080 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 58% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Singureni | Modernizare drumuri comunale și stradale în comuna Singureni, județul Giurgiu |  | Com. Singureni | Protecția calității aerului împotriva poluării cu particule de praf |  |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act nr..4.1.1.1.33 | 7007,910 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 7% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Stoenești | Modernizare drumuri comunale |  | Com. Stoenești | Protecția calității aerului împotriva poluării cu particule de praf | 2150 loc | 9,14 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act nr.. 4.1.1.1.29 | 7481,019 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 8,32% | Semnat contract de execuție http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Toporu | Îmbunătăţirea reţelei de drumuri comunale şi de interes local, Toporu şi Tomuleşti DC 23 | 2010-2014 | Com. Toporu | Protecția calității aerului împotriva poluării cu particule de praf |  | 5,15 km km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act nr.. 4.1.1.1.30 | 5851,0 mii lei | 5,55721 mii lei | Până în prezent, 124,1 mii lei |  |  |  | În derulare 7,6% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Ulmi | Modernizare drumuri de interes local, DC 54 şi DC 147 | 2010 - 2011 | Ulmi, Trestieni, Căscioarele, Drăgăneasca, Ghionea | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf | 7568 | DC 54 L = 2,896km DC 147 L = 0,804 Km Total = 3,7 Km | Asfaltare drumuri | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act nr.. 4.1.1.1.31 | 7729,978 mii lei | - | - | - | - |  | În derulare 75,2% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Vărăști | Modernizare drumuri de interes local comuna Vărăști, jud. Giurgiu | 08.05.2014 – 30.09.2014 | Com. Vărăști sate Vărăști și Dobreni | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf | 6088 | 1724,18 m | Îmbrăcare străzi | PNDR | PLAM rev (3), act nr..4.1.1.1.33 | 1118,887 mii lei | 236,574 mii lei |  | 882,303 mii lei |  |  | În derulare 30% | Adr.Prim. Vărăști nr. 3242/24.09.2014 |
|  | Primăria Vânătorii Mici | Lucrări de modernizare drum de legătură între satele Vânătorii Mici şi Poiana lui Stângă | 2010 | Sate Vânătorii Mici Poiana lui Stângă | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf | 1500 loc | L=2,6km L=6m | Aşternere covor mixturi asfaltice | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act nr.. 4.1.1.1.32 | 3202,84 mii lei |  | 2926,9 mii lei Până în prezent, 544,62 mii lei |  |  |  | În derulare 31,84% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Vedea | Modernizare străzi în comuna Vedea | 2014 | Com. Vedea | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf | 2987 loc | 8,134 km |  | PNDL | PLAM rev (3), act nr..4.1.1.1.33 | 8979,501 mii lei | 327,749 mii lei | 8661,792 mii lei |  |  |  | În derulare 2% | Licitație publică Acord de mediu-etapa de încadrare |
| SPATII VERZI |
|  | Primăria Vedea | „Amenajare parc Grădina Neamţului Com Vedea” | 2012-2013 | Com. Vedea | Îmbunătăţirea calităţii aerului prin reţinerea prafului şi diminuarea zgomotului | 2987 loc | 1337 mp | Dezvoltarea şi modernizarea a 24000 mp spaţiu verde în com. Vedea prin infiinţarea de 3 parcuri dotate cu bănci, topogane, leagane, balansoare, alei, extindere retea electrica pentru iluminatul public a parcului. | Fondul pentru Mediu Programul Naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi | PLAM rev (3), acț. nr. 4.3.1.1.1 | 880 mii lei | 80 mii lei | 800 mii lei |  |  |  | În derulare 2% | Licitație publică |
|  | Primăria mun. Giurgiu | „Îmbunătăţirea calităţii mediului şi a vieţii prin înfiinţarea unui parc situat pe terenul adiacent lacului de agrement de pe strada Unirii şi înfiinţarea a cinci spaţii verzi situate central în municipiul Giurgiu”- extinderea suprafeței de spațiu verde | 2012 – 2014 | mun. Giurgiu | Asigurarea raportului locuitor/spaţiu verde în conformitate cu standardele în vigoare (de minimum 20 m2/loc. până la data de 31.12.2010 şi de 26 m2/loc. până la data de 31.12.2013) | Cca 70000 locuitori | 7757,91 mp | Lucrări amenajare teren 7827,59 mp sistem irigaţii; 1 fântână arteziană alei sistem de iluminat spaţiu verde 7757,91 mp- bănci- coşuri de gunoi- toalete ecologice | Fondul pentru Mediu „Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi” | PLAM rev (3), acț. nr. 4.3.1.1.2 | 1.691,8221 mii lei | 191,853 mii lei, din care, până în prezent 372,8413 mii lei | 1.499,97 mii lei 88.66% AFM Din care până în prezent 225,9496 mii lei | - | - | - | În derulare . 90% | - |
| APĂ |
| POLUARE APE CU DEȘEURI DE LA NAVE |
|  | CN APDF SA Giurgiu | CO-WANDA- Convenție pentru managementul deșeurilor pentru navigația interioară pe Dunăre | 01.10.2012- 30.09.2014 | Mun. Giurgiu | Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemului actual de management al deșeurilor generate de nave | 497,482 mii loc |  | Identificarea și optimizarea măsurilor de management adecvat al deșeurilor generate de nave Înființarea unei rețele ultramoderne de facilități de colectare a deșeurilor de-a lungul Dunării Activități preliminare în vederea încheierii unui tratat internațional privind managementul deșeurilor generate de nave pe Dunăre, tratat care să aibă valoare juridică | Programul de Cooperare Transnațională Sud Estul Europei (SEE) | PLAM rev (3) Act. Nr.1.2.1.1.2 | 145,6742 mii lei (Valoarea bugetului APDF, din totalul proiectului de 1719,87018 mii lei) | 2,913 mii lei | 18,938 mii lei | 123,823 mii lei |  |  | În derulare 85% |  |
|  | CN APDF SA Giurgiu | Sistem unitar de preluare şi prelucrare a reziduurilor de la nave şi intervenţie în caz de poluare pe sectorul românesc al Dunării administrat de CN APDF SA Giurgiu | 02.05.2012-31.12.2015 | Cernavodă, Călărași, Giurgiu, Drobeta Turnu Severin | Reducerea poluării apelor Dunării Instituirea unui sistem durabil şi rentabil pentru colectarea deşeurilor de pe navele de transport pe apele interioare | 5104,5 mii loc | 4 nave colectoare multifuncționale 3 pontoane de acostare 3 instalații tratare apă de santină 3 instalații tratare ape menajere 30 containere stocare deșeuri 3 stații prelucrare deșeuri 2348 mp platforme betonate | Investiţii constând în instalaţii fixe şi mobile de preluare, colectare şi depozitare a deşeurilor de la nave. Amenajarea de spaţii pe platformele staţiilor, dotate cu containere speciale pentru colectarea şi depozitarea temporară a deşeurilor solide (menajere, hârtie, plastic, ambalaje, acumulatori uzaţi, filtre, textile, metal, etc.) şi rezervoare de stocare a apelor contaminate cu hidrocarburi dotate cu pompe de preluare a reziduurilor de la nave. | POS Transporturi | PLAM rev (3), act.nr. 1.2.1.1.1. | 43.847,353 mii lei Din care, până în prezent, 24.770,371 mii lei | - | 18.647,007 mii lei, din care până în prezent, 9.835,446 mii lei | 25.200,346 mii lei, din care, până în prezent, 14.934,925 mii lei |  |  | În derulare 75% | Achiziție nave colectoare |
| POLUARE INDUSTRIALA APE |
|  | SC PARC TEHNOLOGIC și INDUSTRIAL GIURGIU NORD SA | Modernizarea stației de epurare | 2014-2018 | PTIGN Mun Giurgiu | Reducerea gradului de poluare a apelor uzate evacuate în canalizarea orășenească și implicit a poluării fluviului Dunărea | 25 de agenți economici 1600 salariați | Dotări cu turbosuflante, aparate |  |  | PLAM Giurgiu rev (3) Act. Nr. 1.1.1.1.1 | 300 mii lei | 300 mii lei , din care, până în prezent, 70 mii lei |  |  |  |  | În derulare 23,3% |  |
|  | SC PARC TEHNOLOGIC și INDUSTRIAL GIURGIU NORD SA | Dotarea cu aparatură modernă a laboratorului de analize | 2013-2015 | PTIGN Mun Giurgiu | Protecția calității apelor prin efectuarea de analize rapide, cu precizie mare |  | Aparatură modernă de laborator |  |  | PLAM Giurgiu rev (3) Act. Nr. 1.1.1.1.2 | 150 mii lei | 150 mii lei, din care, până în prezent, 40 mii lei |  |  |  |  | În derulare 26,6% |  |
|  | SC PARC TEHNOLOGIC și INDUSTRIAL GIURGIU NORD SA | Înlocuirea conductelor din fier și fontă cu cele din polipropilenă | 2014-2018 | PTIGN Mun Giurgiu | Reducerea poluării apei | 25 de agenți economici 1600 salariați | 8 km |  |  | PLAM Giurgiu rev (3) Act. Nr. 1.1.1.1.4 | 300 mii lei | 300 mii lei, din care, până în prezent, 50 mii lei |  |  |  |  | În derulare 16,6% |  |
| ALIMENTĂRI ȘI CANALIZĂRI |
|  | Primăria Comana | Alimentare cu apă în sistem centralizat, sat Vlad Țepeș, canalizare menajeră în sistem centralizat sat Vlad Țepeș, comuna Comana |  | Sat Vlad Țepeș | Asigurarea necesarului de apă potabilă și protecția apelor subterane și a solului împotriva poluării cu ape uzate menajere | 2432 loc |  |  | OUG 28/2013 |  | 4422,256 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 85,6% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Florești-Stoenești | Alimentare cu apă, canalizare şi staţie de epurare com Floreşti-Stoeneşti | 2014 | Com. Florești-Stoenești | Asigurarea necesarului de apă potabilă și protecția apelor subterane și a solului împotriva poluării cu ape uzate menajere | 8752 loc | 7 km reţea Staţie de epurare |  | Fondul pentru Mediu Programul vizand protectia resurselor de apa, sisteme integrate de alimentare cu apa, statii de tratare, canalizare și statii de epurare | PLAM rev (3), act. nr 2.2.1.1.13 | 9.940,830 mii lei cheltuieli eligibile |  | AFM – 6.750 mii lei |  |  |  | În derulare 10% | Aprobat cerere de finanţare de către AFM la data 06.10.2011 |
|  | SC APA SERVICE SA Giurgiu | Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în jud. Giurgiu | 2008-2015 (cf. act adițional 6/ 27.02.2013 la Contr. de finanțare) | Mun. Giurgiu -com Slobozia Bolintin Vale Mihăileşti | Servicii de apă şi canalizare la tarife accesibile Îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apă Îmbunătăţirea modului de gospodărire a nămolului rezultat de la staţiile de epurare Realizarea unui sistem de management eficient al sectorului de apă Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare Construirea unor stații de epurare conforme legislației de mediu | 90 000 loc. | 15473 ha | Reabilitarea fronturi de captare Reabilitare conducte de aducțiune Reabilitare stații de tratare Reabilitare rezervoare stocare apă Reabilitare stații de hidrofor Reabilitarea și extinderea rețelei de distribuție apă și a rețelei de canalizare Reabilitarea și extinderea stațiilor de pompare ape uzate Reabilitarea stațiilor de epurare. | POS Mediu - axa prioritară 1 | AL 21 a mun. Giurgiu şi a oraşului Bolintin Vale | 199.933,484 mii lei, cf act adițional nr. 7/19.09.2013 | 13.254,799 mii lei Din care, până în prezent, 12.568,72221 mii lei | 24.697,905 mii lei, din care, până în prezent, 19.997,5254 mii lei | 161.486,3 mii lei Fondul de Coeziune din care, până în prezent 127.998,99801 mii lei |  | 3.799,677 mii lei din bugetul local, din care, până în prezent 451,801 mii lei | În derulare 94,2% | Costurile au fost apreciate în lei, la cursul de 3,7212 lei/euro Proiectul a fost împărţit în 9 contracte : 2 de asistenţă tehnică şi 7 de lucrări. Stadiul actual: CS1-Asistență tehnică pentru managementul proiectului: contract semnat la data de 01.10.2008 și finalizat la 31.09.2012, cu o valoare de 4742,396 mii lei; CS 2- Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor proiectului - contract semnat la data de 20.10.2008, cu o valoare de 6.899,223 mii lei - în derulare 97,9%. CL1 Reabilitarea și extinderea capacităților de producție și tratare a apei în aglomerările Giurgiu-Slobozia, Bolintin Vale și Mihăilești -100%; CL2- Reabilitarea și extinderea stației de epurare în aglomerările Giurgiu-Slobozia: - 100% CL3- Construcția stațiilor de epurare în aglomerările Bolintin Vale și Mihăilești - 100% CL4: Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție și a sistemului de canalizare în aglomerarea Giurgiu-Slobozia lot1 - 100% CL5:Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție și a sistemului de canalizare în aglomerarea Giurgiu-Slobozia lotul nr. 2–100 % CL6: Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție, a rețele și a stațiilor de pompare apă uzată – 50%; CL7: Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție și a sistemului de canalizare inclusiv stații de pompare apă uzată în aglomerarea Mihăilești–100% |
| ALIMENTĂRI APĂ POTABILĂ |
|  | Primăria Mihăilești | Alimentare cu apa potabilă în satele Popeşti şi Novaci, judeţul GIURGIU" | 31.12.2014 | Mihăilești - Satele Novaci şi Popeşti | Satisfacerea necesarului de apa potabila din punct de vedere cantitativ și calitativ în satele Novaci şi Popeşti , jud. Giurgiu | 3800 loc | 4,5 km | Proiectul îşi propune extinderea sistemului centralizat de alimentare cu apă potabila în satele Novaci şi Popeşti. | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. nr. 2.2.1.1.1 | 3748,400 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 91,7% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 Proiectul a stagnat din lipsă de fonduri |
|  | Primăria Buturugeni | Extinderea reţelei publice de apă (captare, staţii de tratare, alimentare) pe raza satului Pădureni, comuna Buturugeni | 2015 | Sat Pădureni, Com. Buturugeni | Asigurarea necesarului de apă potabilă în com. Buturugeni | 1900 loc | 10,2 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) act. nr. 2.2.1.1.2 | 5664,540 mii lei |  | 260 mii lei |  |  |  | În derulare 51,1 % | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Colibași | Alimentare cu apă com. Colibași, jud. Giurgiu | 2010-2015 | Com. Colibași | Asigurarea necesarului de apă potabilă în com. Colibași | 3430 loc | 29,112 km rețea 3 puţuri Staţie pompare Staţie tratare |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) , act. nr. 2.2.1.1.3 | 6830,210 mii lei |  | 5.303,76 mii lei |  |  | 1225,497 mii lei | În derulare 70% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 și Adr Prim. Colibași nr. 3970/11.07.2014: |
|  | Primăria Comana | Alimentare cu apă în sistem centralizat în satele Grădiștea și Falaștoaca, com. Comana, jud. Giurgiu |  | Sate Grădiștea și Falaștoaca, com. Comana | Asigurarea necesarului de apă potabilă în comuna Comana | 2432 loc | 20 km |  |  | PLAM Giurgiu rev (3), act. nr. 2.2.1.1.13 | 5.116,726 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 2% | Proiect în faza de licitație publică Adr. Prim. Comana nr. 5559/19.08.2014 |
|  | Primăria Crevedia Mare | Rețea de apă, forare puțuri și gospodărie de apă în com.. Crevedia Mare | 21.09.2010 – 31.12.2015 | Crevedia Mică, Crevedia Mare, în lungul DN 61 | Asigurarea necesarului de apă potabilă | 1200 loc | două foraje , reţea de 7,5 Km, rezervor 400 mc. |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) , act. nr. 2.2.1.1.4 | 4013,090 mii lei | 2 mii lei | 685 mii lei | - | - | - | În derulare 45% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Daia | Alimentare cu apă, în comuna Daia, jud. Giurgiu | 2008 - 2013 | Com. Daia, localităţile Daia, Plopşoru | Satisfacerea necesarului de apă de calitate pe toată perioada anului în comuna Daia, satele Daia și Plopșoru | 2770 loc | 1 stație tratare sat Daia 40 Km rețea: 30 km reţea sat Daia:, 10 km reţea sat Plopşoru | Proiectul îşi propune construirea unui sistem centralizat de alimentare, canalizare şi staţie de epurare a apei , care să deservească un număr de 3096 locuitori ai comunei Daia, din satele Daia şi Plopşoru, astfel încât să asigure calitatea apei epurate deversate în emisar conform legislaţiei de mediu. | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3) , act. nr. 2.2.1.1.5 | 4564,090 mii lei | 644,647 mii lei | 4000 mii lei |  |  |  | În derulare 76,4% | Lucrare sistată din cauza fondurilor http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Gostinari | Înfiinţarea reţelei publice de apă în satul Gostinari, comuna Gostinari, județul Giurgiu |  | Sat Gostinari, com. Gostinari | Satisfacerea necesarului de apă de calitate pe toată perioada anului |  |  |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3), act. nr. 2.2.1.1.13 | 5472,150 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 23% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Hotarele | Alimentare cu apă în comuna Hotarele | 2014 | Com. Hotarele | Asigurarea necesarului de apă potabilă în comuna Hotarele |  | 41,2 km reţea Staţie tratare 4 foraje |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) , act. nr. 2.2.1.1.6 | 6139, 690 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 47,5% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Isvoarele | Sistem de alimentare cu apă în satele Isvoarele şi Teiuşu, comuna Isvoarele, județul Giurgiu |  | Sate Isvoarele şi Teiuşu, com. Isvoarele | Satisfacerea necesarului de apă de calitate pe toată perioada anului |  |  |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3), act. nr. 2.2.1.1.13 | 4738,970 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 79,5% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Joița | Staţii de alimentare cu apă a satelor Joiţa şi Bâcu, judeţul Giurgiu | 2011-2014 | Com. Joița, sate Joiţa şi Bâcu | Asigurarea necesarului de apă potabilă în comuna Joița | 3600 | 105865,1 mii mc apă anual 1,932 km conductă aducţiune 35 km reţea distribuție |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) act. nr. 2.2.1.1.7 | 13656,910 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 45% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Mihai Bravu | Sistem de alimentare cu apă a com. Mihai Bravu | 2008-2014 | Com Mihai Bravu | Asigurarea necesarului de apă în com. Mihai Bravu | 2400 loc | 18,6 km reţea 1 stație de tratare 4 puţuri forate 75 m adâncime 2 rezervoare de 300 mc Staţie pompare hidrofor Staţie clorinare Pompe stradale şi hidranţi la distanţe 100 m. |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3), act. nr. 2.2.1.1.8 | 6595,890 mii lei | 713,2195 mii lei | 4000 mii lei |  |  |  | În derulare 50,2% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Ogrezeni | Înființare sistem alimentare cu apă în com. Ogrezeni | 01.11.2013-31.12.2014 | Ogrezeni Hobaia | Asigurarea accesului populaţiei la sistemul de alimentare cu apă potabilă, | 4916 | 36,538 km |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3), act. nr. 2.2.1.1.13 | 21642,950 mii lei |  | 14284,221 mii lei |  |  |  | În derulare 34,9% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Putineiu | Alimentare cu apă a satelor Putineiu, Hodivoaia, Vieru, comuna Putineiu, județul Giurgiu |  | sate Putineiu, Hodivoaia, Vieru, com. Putineiu | Satisfacerea necesarului de apă de calitate corespunzătoare pe toată perioada anului |  |  |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3), act. nr. 2.2.1.1.13 | 7119770 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 49,6% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Roata de Jos | Alimentare cu apă în satul Cartojani, comuna Roata de Jos | 2009-2013 | Com. Roata de Jos | Satisfacerea necesarului de apă de calitate corespunzătoare pe toată perioada anului | 1500 loc | 7 km rețea Stație de tratare | Construirea unui sistem centralizat de alimentare cu apă, ce va cuprinde foraje de adâncime, staţie de tratare şi pompare şi reţeaua de distribuţie Sistemul de alimentare cu apă propus va rezolva problemele ca: - pânza de apă freatică infestată cu nitriţi şi alţi agenţi poluanţi provenind de la gospodării individuale şi colective - debit insuficient / intermitent pe perioada mai – septembrie a anului şi în sezoanele secetoase | Fondul pentru Mediu Programul vizand protectia resurselor de apa, sisteme integrate de alimentare cu apa, statii de tratare, canalizare și statii de epurare | PLAM rev (3) act. nr. 2.2.1.1.9 | 1.544 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 70% | Email Prim Roata de Jos: din 10.07.2014 |
|  | Primăria Toporu | Alimentare cu apă potabilă a localităţilor Toporu şi Tomuleşti, judeţul Giurgiu | 2006-2014 | Com. Toporu, sate Toporu şi Tomuleşti | Satisfacerea necesarului de apă potabilă a cetăţenilor din comuna Toporu | 2400 | 11 km reţea sat Toporu 1 staţie tratare |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) act. nr. 2.2.1.1.10 | 4368,00 mii lei | 487,91405 mii lei | 3722,15928 mii lei |  |  |  | În derulare 98,6% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Vărăști | Alimentare cu apă a localităţilor Vărăşti şi Dobreni, jud. Giurgiu” | 20011-2012 | Sate Vărăşti şi Dobreni | Asigurarea accesului populaţiei la sistemul de alimentare cu apă potabilă, asigurarea calităţii apei potabile, asigurarea necesarului de apă pentru combaterea incendiilor | 2800 loc | 15 km reţea sat Vărăşti: 9 km reţea, 1 staţie tratare sat Dobreni: 5 km reţea | Execuţia tehnică a lucrării, instruirea personalului operator, informarea şi conştientizarea populaţiei, monitorizare şi audit | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3), act. nr. 2.2.1.1.11 | 3483 mii lei | 429 mii lei | 3471 mii lei |  |  |  | În derulare 97% | Adr.Prim. Vărăști nr. 3242/24.09.2014 |
|  | Primăria Vânătorii Mici | Alimentare cu apă în sistem centralizat, în satele Izvoru şi Vânătorii Mici | 2010 – 2015 | Sate Izvoru şi Vânătorii Mici Com. Vânătorii Mici | Asigurarea accesului populaţiei la sistemul de alimentare cu apă potabilă, asigurarea calităţii apei potabile | 1714 loc | 12,5 km reţea apă Staţie tratare 2 foraje |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3), act. nr 2.2.1.1.12 | 2821,791 mii lei |  | 2821,8 mii lei, din care, până prezent, 931,0 mii lei | - | - |  | În derulare 33% | Adr. Prim. Vânătorii Mici nr 2052/09.07.2014 |
|  | SC APA SERVICE SA Giurgiu | Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă a străzii Vlad Țepeș de la strada Ecaterina Varga până la intersecția cu bulevardul Mihai Viteazul | 2014 | Mun. Giurgiu | Asigurarea necesarului de apă potabilă prin reabilitarea rețelei de aducțiune |  | L=1730 ml rețea apă potabilă, Dn=25 mm 90 branșamente Dn=25 mm 6 hidranți de incendiu, Dn=100 mm 4 cămine de vane, Dn=100 mm |  |  | PLAM Giurgiu rev (3), act nr. 2.2.1.1.13 | 365,94054 mii lei, fără TVA | 365,94054 mii lei, fără TVA |  |  |  |  | În derulare 90% |  |
| CANALIZĂRI ȘI TRATARE APE UZATE |
|  | Primăria Mihăilești | Sistem de canalizare și epurare a apelor uzate Popești și Novaci | 31.12.2014 | Sate Popești și Novaci. arondate oraș Mihăilești | Protecția apelor subterane și a solului împotriva poluării cu ape uzate menajere | 3800 loc | 4,5 km |  | OUG 28/2013 |  | 4700 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 61,14% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primaria Bolintin Deal | Canalizare, staţie de epurare în Com Bolintin Deal | 2014 | Com. Bolintin Deal | Protecția apelor subterane și a solului împotriva poluării cu ape uzate menajere | 3860 loc | 16 km retea Statie epurare |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3) act. nr. 1.3.1.1.2. |  |  |  |  |  |  | În derulare 38% |  |
|  | Primăria Clejani | Sistem de canalizare şi staţie de epurare în satele Clejani şi Podul Doamnei |  | Com. Clejani | Protecția apelor subterane și a solului împotriva poluării cu ape uzate menajere | 3383 loc | 16 km retea Statie epurare |  | PNDR Mas. 322 | PLAM Giurgiu rev (3) act. nr. 1.3.1.1.12 |  |  |  |  |  |  | În derulare 80% |  |
|  | Primăria Comana | Rețele de canalizare menajeră și stație de epurare a apelor uzate, sat Comana, com. Comana, jud. Giurgiu | 28.03.2012 - 28.03.2014 | Com. Comana | Protecția apelor subterane și a solului împotriva poluării cu ape uzate menajere | 2023 loc | 11 km rețea |  | Programul AFM vizand protectia resurselor de apa, sisteme integrate de alimentare cu apa, statii de tratare, canalizare și statii de epurare | PLAM Giurgiu rev (3), act. nr. 1.3.1.1.3. | 7.26.0,08 mii lei cheltuieli eligibile, din care 5.445,05925 mii lei AFM | 1.815,02 mii lei | AFM – 5445,05925 mii lei | - | - |  | În derulare 60% | Adr.Prim. Comana nr. 4044/19.06.2014: |
|  | Primăria Ghimpați | Reţele de canalizare şi staţie de epurare, în com Ghimpaţi, sat Copaciu | 2014 | Com. Ghimpaţi, sat Copaciu | Protecția apelor subterane și a solului împotriva poluării cu ape uzate menajere | 2800 loc | 5,5 km |  | PNDR Mas. 322 | PLAM Giurgiu rev (3) act. nr. 1.3.1.1.4 | 3589385 lei Până în prezent, 1.800.000 lei |  |  |  |  |  | În derulare 90% |  |
|  | Primăria Ghimpați | Reţele de canalizare şi staţie de epurare, în sat Ghimpaţi | 2014 | Sat Ghimpaţi | Protecția apelor subterane și a solului împotriva poluării cu ape uzate menajere |  | 7,4 km |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3) act. nr. 1.3.1.1.5 | 3.800.000 lei |  | 3.800.000 lei |  |  |  | În derulare 93% |  |
|  | Primaria Grădinari | Staţie de epurare în Grădinari, jud. Giurgiu | 2014 | Extravilanul com. Grădinari, în partea estică a localităţii, la cca 200 m de malul drept al râului Argeş | Protecţia apelor subterane şi a solului prin epurarea apelor menajere | 3841 locuitori | 10 KM | Construcţie staţie de epurare de tip monobloc, mecano-biologică Investiţia va fi realizată în extravilanul com. Grădinari, în partea estică a localităţii, la cca 200 m de malul drept al râului Argeş şi cuprinde staţie de epurare ape uzate de natură menajeră. Investiţia va prelua apele uzate menajere rezultate în cele trei localităţi ale comunei - Grădinari, Tântava, şi Zorile | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3) act. nr.1.3.1.1.6 | 4,6 mil LEI | 0,8 mil LEI |  |  |  |  | În derulare 60% |  |
|  | Primaria Grădinari | Sistem de canalizare pentru preluarea apelor pluviale excesive în comuna Grădinari | 2014 | Com. Grădinari | Preluarea excesului de ape pluviale | 3841 locuitori | 10 km rețea pluvială |  |  |  |  |  |  |  |  |  | În derulare 20% |  |
|  | Primăria Malu | Stație de epurare, canalizare apă menajeră | 2014 | Com . Malu | Protecția apelor subterane și a solului împotriva poluării cu ape uzate menajere | 2500 loc | 15 km rețea |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3) act. nr. 1.3.1.1.7 | 25469,216 mii lei | 5,0 mii lei | 25.464,216 mii lei |  |  |  | În derulare 5,6% | Licitație SEAP |
|  | Primăria Roata de Jos | Reţea de canalizare şi staţie de epurare în satul Cartojani, comuna Roata de Jos, | 2014 | Com. Roata de Jos | Protecția apelor subterane și a solului împotriva poluării cu ape uzate menajere | 3900 loc | 7 km reţea Staţie de epurare |  | Fondul pentru Mediu Programul vizand protectia resurselor de apa, sisteme integrate de alimentare cu apa, statii de tratare, canalizare și statii de epurare | PLAM Giurgiu rev (3) act. nr. 1.3.1.1.8 | 5971,3 mii lei |  | 75% AFM |  |  |  | În derulare 5% | Email Prim Roata de Jos: din 10.07.2014 |
|  | Primăria Vânătorii Mici | Colectare și epurare ape uzate menajere în satele Izvoru și Vânătorii Mici | 2015 | Sate Izvoru și Vânătorii Mici, com. Vânătorii Mici | Protecția apelor subterane și a solului împotriva poluării cu ape uzate menajere | 1714 loc | 12,7 km reţea 2 staţii de epurare |  | OUG 28/2013 |  | 3500 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 15% |  |
|  | Primăria Vedea | Realizarea sistemului de canalizare menajeră, staţie de epurare în com.Vedea | 2011-2014 | Com. Vedea | Protecția apelor subterane și a solului împotriva poluării cu ape uzate menajere | 2200 loc | 11 km rețea, Stație epurare |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3) act. nr. 1.3.1.1.9 | 8716,55 mii lei |  | 8716,55 mii lei |  |  |  | În derulare 60% | Lucrări în execuţie |
|  | SC APA SERVICE SA Giurgiu | Stație pompare ape uzate str. Cărămidarii Noi, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu | 2013-2014 | Străzile Pictor Andreescu, Pictor Grigorescu, Vidra, Cărămidarii Noi, Videle, intr. Videle, Zona de Centură Nord, Zona Gara Giurgiu Nord, mun. Giurgiu | Colectarea și pomparea apelor uzate menajere | 800 loc | Dn=1000 mm; H=6300 mm 2 electropompe Q=7 mc/h; Pi= 1,3 KW |  |  | PLAM Giurgiu rev (3), act. nr. 1.3.1.1.12 | 91,97028 mii lei, (fără TVA) | 91,97028 mii lei, (fără TVA) |  |  |  |  | În derulare 80% |  |
| PROTECȚIA SOLULUI |
| PROTECȚIA SOLULUI ÎMPOTRIVA POLUĂRII INDUSTRIALE |
|  | SC CONPET SA | Înlocuire conductă țiței Ø 12 ¾” și Ø 14” Cartojani – Ploiești, zonele subtraversare râu Sabar (0,1 km x2), subtraversare pârâu Neajlov (0,07 kmx2) | 2014 | Punct de lucru Cartojani, Roata de Jos | Protecția solului și a apelor împotriva poluării cu ape industriale |  | Conductă țiței Ø 12 ¾” și Ø 14” Subtraversare râu Sabar L=0,1 km x 2, subtraversare râu Neajlov L=0,07 km x2 |  |  |  | 1102,00 mii lei |  |  |  |  | 522,08 mii lei | În derulare | Acord de mediu – etapa de încadrare |
|  | SC CONPET SA | Înlocuire conductă țiței Ø 12 ¾” și Ø 14” Cartojani – Ploiești, zonele subtraversare pârâu Ilfovăț (0,07 km x2) și DN Târgoviște- București , com. Baldana (0,4 kmx2) | 2015 | Punct de lucru Cartojani, Roata de Jos | Protecția solului și a apelor împotriva poluării cu ape industriale |  | Conductă țiței Ø 12 ¾” și Ø 14” |  |  |  | 1300 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare | În curs de obținere autorizație de construire |
|  | SC CONPET SA | Înlocuire conductă țiței Ø 12 ¾” Cartojani – Ploiești, în com. Roata de Jos (0,45 km) și CAP Roata de Jos (1 km), jud. Giurgiu, L= 1,45 km | 2015 | Punct de lucru Cartojani, Roata de Jos | Protecția solului și a apelor împotriva poluării cu ape industriale |  | Conductă țiței Ø 12 ¾” și Ø 14” 1,45 km |  |  |  | 287,00 mii lei |  |  |  |  | 5,87 mii lei | În derulare | PT în curs de elaborare |
|  | SC CONPET SA | Înlocuire conductă țiței Ø 14 ¾” Cartojani – Ploiești, în zona fost CAP Crevedia, L =1,500 km și ventil secționare canal irigații + zona St. Cartojani – DJ Roata Videle , jud Giurgiu, L=0,450 km | 2014 | Punct de lucru Cartojani, Roata de Jos | Protecția solului și a apelor împotriva poluării cu ape industriale |  | Conductă țiței i Ø 14¾” 1,95 km |  |  |  | 1716 mii lei |  |  |  |  | 67,53 mii lei | În derulare | PT în curs de elaborare |
| DEȘEURI |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Giurgiu | 03.11.2009 – 31.05.2013 | Județul Giurgiu | Creșterea gradului de conectare la serviciile de salubrizare publica la 100% în zonele urbane și 90% în zonele rurale. - reducerea cantității de deșeuri din depozite cu 45% în 2016 prin creșterea cantității deșeurilor reciclate și refolosite, respectând directivele UE asupra depozitelor ecologice și a deșeurilor din ambalaje. -reducerea numărului de depozite neconforme prin închiderea a 3 depozite din mediul urban și închiderea depozitelor din mediul rural. -Îmbunătățirea standardelor tehnologice de depozitare în conformitate cu cerințele legale | 286 mii loc | 3.526 km2 | - Colectarea și separarea deșeurilor. - Transferul și transportul deșeurilor. - Centrul Integrat de Management al Deșeurilor (CMID). - Închiderea depozitelor existente din spatial urban și rural. -Asistența tehnica, supervizare, informare publica. | Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007 - 2013 | PLAM rev (2) | 112846,293 mii lei | 11.265,068 mii lei Din care: - valoare eligibilă 2.073.086, mii lei -valoare alta decât cea eligibilă 9.191,982 mii lei | 18.657,776 mii lei | 82.923,449 mii lei |  |  | În derulare 98,12% | - Construcţia Centrului de Management Integrat al Deşeurilor (CMID), a staţiei de sortare şi a staţiei de compostare de la Frăteşti, judeţul Giurgiu-100% - Reabilitarea şi închiderea depozitelor urbane neconforme, existente în judeţul Giurgiu- 100% - Construcţia a 3 platforme/ centre de colectare, precum şi de puncte de colectare, în judeţul Giurgiu-88% - Achiziția de echipamente pentru colectarea deşeurilor în judeţul Giurgiu- 100% - Achiziția de echipamente pentru centrul de management integrat al deşeurilor Frăteşti- 100% |
|  | SC SURAKI SRL | Secție de prelucrare deșeuri animale, com. Răsuceni, sat Răsuceni, jud. Giurgiu | 2011-2014 | Com. Răsuceni | Eliminarea reziduurilor de la amimalele abatorizate | - | Suprafaţă construită de 400 mp. Din 1000 kg materie primă se obţin 700 kg făină proteică şi 150 kg ulei (grăsime | prelucrarea deşeurilor animale, rezultate în urma activităţii de abatorizare, cu obţinerea de hrana pentru animale de companie. încărcarea materiei prime în moara de oase şi deşeuri, degresarea produsului, tratarea termică a materiei şi depozitarea făinii proteice obţinute.). linia de Pet Food cuprinde: mixare, transportare, extrudere, tratare termică, aromatizare şi ambalare. | PNDR |  | 4.552, 730 mii lei | 2 717 ,453 mii lei | 0 | 1 835, 277 mii lei |  |  | În derulare 7% | În data de 08.11.2011 unitatea a fost înştiinţată că cererea a fost selectată S-a aprobat contractul de finanțare. A fost depus proiectul tehnic și un dosar de achiziții |
| ÎMPĂDURIRI DE TERENURI DEGRADATE |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Reconstrucţie ecologică pe terenuri degradate în perimetrele de ameliorare Colibaşi, comuna Colibaşi, și respectiv Ciorărie şi Malu Roşu, comuna Oinacu, judeţul Giurgiu | 30.12.2009 – 30.12.2014 | Colibaşi Oinacu | Refacerea terenurilor agricole degradate Îmbunătătțirea calității mediului prin extinderea suprafeței împădurite la nivel național;; menținerea biodiversității; Dezvoltarea continuă a funcțiilor ecologice și sociale ale pădurilor; Respectarea obligațiilor asumate de România prin semnarea protocolului de la Kyoto, conf. Art 2, alimn 1 |  | Colibaşi – 38,7 ha Puieţi plantaţi: 193.500 buc. Stejar: 96.750 Frasin:48.375 Tei: 48.375 Oinacu – 35,6 ha Puieţi plantaţi:173.000 Stejar: 17.500 Frasin:35.000 Cireş: 17.500 Salcâm: 77.260 Mojdrean:12.870 Cenuşar:12.870 | Lucrări de reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrele de ameliorare Lucrări de întreţinere aferente an 1. Lucrări de completare perimetre ameliorare împădurite aferente anului 2; Lucrări întreţinere perimetre ameliorare împădurite aferente anului 2; | AFM – Ord.1090/2009 |  | 3.113,577 mii lei, din care Colibaşi – 1.670,533 mii lei Oinacu 1.443,044 mii lei | - | 3.113,577 mii lei, din care Colibaşi – 1.670,533 mii lei Oinacu 1.443,044 mii lei | - | - |  | În derulare 30% | Realizare lucrări de întreținere și completări conform graficului de execuție Contract de finanțare nr.271/N/2009 semnat intre UAT jud. Giurgiu si AFM cu modificarile si completarile ulterioare ( a fost finalizata etapa de impadurire, acum fiind in curs de implementare, conform documentatiei tehnico-economice etapele de intretinere si completare a puietilor conform controalelor anuale ale regenerărilor) |
|  | Primăria Roata de Jos | Reîmpădurirea unor terenuri degradate în comuna Roata de Jos, judeţul Giurgiu | 2014 | Com. Roata de Jos | Refacerea terenurilor agricole degradate | 8477 loc | 5,7 ha teren |  |  |  |  |  |  |  |  | Sponsorizare OMV PETROM S.A. și voluntariat Asociația Mai Mult Verde | În derulare 30% |  |
|  | Primăria Vânătorii Mici în parteneriat cu OMV Petrom și Asociația MAI MULT VERDE | Campionatul Plantațiilor din Țara lui Andrei |  | Sate Vânătorii Mici și Zădăriciu | Refacerea terenurilor agricole degradate | 1500 loc | 4 ha 12000 puieți | Primăria Vânătorii Mici pune la dispoziție în cadrul proiectului o suprafață de 4 ha teren degradat, în vederea plantării de puieți |  |  |  |  |  |  |  |  | În derulare 95% | 12000 puieți plantați |
| PROTECȚIA NATURII- BIODIVERSITATE |
|  | R.N.P. ROMSILVA – Administrația Parcului Natural Comana R.A. și Consiliul Județean Giurgiu | Reducerea activităților neconforme și gestionarea riscurilor în Parcul Natural Comana - RANGER | 04.07.2012/ 03.07.2015 | Comana, Călugăreni, Singureni, Mihai Bravu, Băneasa, Prundu, Gostinari, Colibași, Greaca și Hotarele | Conservarea diversității biologice, a habitatelor naturale, a speciilor de floră și faună sălbatică | 41347 loc | 56,7 km piste pentru biciclete | Planul monitorizare și documentația – suport pentru habitatele și speciile de interes comunitar Realizare infrastructura de vizitare și informare pentru ariile naturale protejate Modelare percepție publică pt asimilare pozitivă și participativă a statultului de arie naturală protejată atribuit zonei Creșterea nivelului de conștientizare în strânsă conexiune cu activitățile concrete de conservare Informare și publicitate proiect Creșterea capacității instituționale de gestionare a PNC | POS Mediu 2007-2013 AP 4 ses.IV | PLAM rev (3), act. Nr. 8.2.1.1.1 | 2055,705 mii lei | 335,301 mii lei | 1376,32323 mii lei | 344,081 mii lei | - | - | În derulare 70% | Adr. APNC nr.11500/29.08.2014: stadiu de 70% realizat |
|  | R.N.P. ROMSILVA – Administrația Parcului Natural Comana R.A, cu partenerii: Clubul Prietenilor Parcului Rusenski Lom, orașul Ruse, Bulgaria | Refacerea, preservarea și managementul populației și habitatelor berzei negre (Ciconia Nigra) și evaluarea reintroducerii acvilei țipătoare mare (Aquila clanga) în parcurile naturale Comana și Rusenski | 07.10.2011 – 07.04.2013 | Comana | Cercetare științifică pe speciile Ciconia nigra și Acvila clanga Conștientizare publică și educație ecologică |  |  | Monitorizarea migrației speciilor Observare a cuiburilor și a teritoriilor de hrănire, în scopul stabilirii aspectelor ecologice și etnologice în timpul perioadelor de cuibărire, creștere și hrănire a puilor | Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 |  | 418,518 mii euro | 4,57122 mii euro | 27,25957 mii euro | 391,25843 mii euro |  |  | În derulare Realizat 5% |  |
| ECOTURISM |
|  | Primăria mun. Giurgiu | Amenajare spaţiu de agrement pe Canal Cama, adiacent pod Bizetz - Municipiul Giurgiu | 2014-2015 | Mun. Giurgiu | Dezvoltarea durabilă a Municipiului Giurgiu prin amenajarea unui spaţiu de agrement pe Canal Cama | 62.000 locuitori ai municipiului şi turişti | St =2203 mp Trotuar = 213,75 mp Parcari =200mp Terase-acoperiş= clădiri=35,3mp Pietonal=308,3 Spaţii verzi =829,05 mp -Scări şi rampe= 199,9mp - Gradene= 75,17 mp - Ponton = 318,01 mp - Dig=77,25 mp | Amenajare promenadă - ponton – scenă plutitoare - clădire pentru depozitare ambarcatiuni; - o cladire expoziţii de artă şi manifestărilor culturale; - o clădire vestiare şi grupuri sanitare; - terase bordate cu vegetaţie; - terase înierbate deasupra clădirilor; - traseu pietonal la nivelul carosabilului bordat cu vegetaţie; - gradene; - parcări; - trepte/ rampe trotuar l- promenadă. | POP – Măs. 1 - Valorificarea sectorului pescăresc şi a turismului piscicol, Acţiunea 5 – Amenajarea unor spaţii pentru servicii şi agrement pentru turişti. | - | 1.886.708,69 lei | 557.714, 44 lei | X | 1.328.994,25 lei | X | X | În derulare 2% | Contractul de finanţare nerambursabilă a fost semnat în data de 03.06.2014 |
| PROTECȚIA PATRIMONIULUI CULTURAL ȘI ISTORIC |
|  | Consiliul Judeţean Giurgiu | Restaurarea şi valorificarea turistică durabilă a monumentului istoric Mănăstirea fortificată Comana şi modernizarea infrastructurilor conexe | 10.12.2010 | Com. Comana |  | 10.000 loc | 18.837 mp | Managementt proiect Realizare lucrari construcții Racord electric Asistenta tehnica Audit Publicitate proiect Monitorizare si evaluare proiect Selectare personal operare investitie | POR 2007-2013 | PLAM rev (2) | 475,08777 mii lei | 3.088,07052 mii lei | 20.191,23034 mii lei | - | - | - | În derulare Realizat 25% |  |
|  | Protoieria Bolintin, jud. Giurgiu | Consolidarea, restaurarea și reabilitarea Conacului Drugănescu din sat Stoenești, com. Florești – Stoenești - monument de importanță națională | 2013-2016 | Sat Stoenești, com. Florești Stoenești, | Conservarea patrimoniului istoric și cultural, creșterea suprafeței de spații verzi |  | 50000 mp | Activități culturale, sociale și misionare, activități de construcție și restaurare |  | PLAM rev (3) Act. Nr. 9.1.1.1.2. | 130367,82 mii lei | 40,367 mii lei |  |  |  | Secretariatul de Stat pentru Culte 90,00 mii lei | În derulare 10% |  |
| PROTECŢIA ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR, SITUAȚII DE URGENȚĂ |
|  | AN Apele Române ABAAV –jud. Giurgiu | Regularizare râu Neajlov pe tronson Crevedia Mare - Iepurești, în vederea asigurării capacităţii de transport albie | 2012-2013 | Com. Clejani-Crevedia Mare –Iepurești - Singureni | Apărare împotriva inundațiilor | Crevedia 4898 loc Clejani 3383 loc Iepurești 1978 loc Singureni 3190 loc | Suprafețe domeniu public aflate în administr. AN “Apele Romane” Recalibrare albie 2,91 Km Îndiguire -4,1Km | Lucrări de: Recalibrare albie Îndiguire |  | PLAM Giurgiu rev (3), act nr. 7.1.1.1.1 | 633 mii lei |  | 633 mii lei, Până în prezent 339 mii lei |  |  |  | În derulare 80% | S-au finalizat lucrările de îndiguire și recalibrare a albiei râului Neajlov pe teritoriul localităților Clejani și Iepurești |
|  | AN Apele Române ABAAV –jud. Giurgiu | Regularizare râu Ciorogârla aval NH Brezoaiele - Joiţa | 2010-2014 | Com. Joița, Ulmi | Apărare împotriva inundațiilor | 3316 loc | Suprafețe domeniu public aflate în administr. AN “Apele Romane” Reprofilare albie 25 Km praguri și căderi 23 Km Consolidare mal 19,185 Km | Lucrări de: Recalibrare albie Îndiguire | Cred. extern acordat de BCDE cofinantare de la stat proiect F/P 1579 Lucrare aprobata prin HG 446/16.05. 2007 Obiective de investiții prioritare Infrastructura de mediu | PLAM Giurgiu rev (3) , act nr. 7.1.1.1.2 | 29.880 mii lei |  |  |  | 29.880 mii Lei, din care până în prezent 6.966 mii lei (BDCE + Bugetul de stat |  | În derulare 97% | Lucrările continuă pe teritoriul județului Ilfov |
|  | AN Apele Române ABAAV –jud. Giurgiu | Amenajare râu Argeş pentru apărare împotriva inundaţiilor în zona localităţilor Popa Nae- Găiseni | 2011-2013 | Popa Nae – Com. Găiseni | Apărare împotriva inundațiilor | 5457 loc | Suprafețe domeniu public aflate în administr. AN “Apele Romane” Apărări de mal 1,8 Km Refacere dig 0,9 Km | Lucrări de: Apărări de mal Îndiguiri | Cred. extern acordat de BCDE cofinantare de la stat proiect F/P 1579 Lucrare aprobata prin HG 446/16.05. 2007 | PLAM Giurgiu rev (3) act nr. 7.1.1.1.3 | 8.269 mii lei |  |  |  | 8.269 mii lei, din care până în prezent 6391 mii lei (BDCE + Bugetul de stat |  | În derulare 97% | Urmează realizarea covorului vegetal și recepția obiectivului de investiții în anul 2014 |
|  | AN Apele Române ABAAV –jud. Giurgiu | Amenajare râu Argeş pe sectorul bj. Goleşti- Bj. Ogrezeni în vederea stabilizării albiei | 2013-2016 | Com. Găiseni, Florești-Stoenești., oraș Bolintin Vale | Apărare împotriva inundațiilor și eroziunii albiei | Bol. Vale – 11953 loc, Florești-Stoenești 8752 loc | Suprafețe domeniu public aflate în administr. AN “Apele Romane” Amenajare albie 3,3 km Apărări de mal 6,6 km Zid de sprijin 2,4 km 20 praguri de fund | Lucrări de: Protecție maluri Praguri de fund | Fondul Național de Dezvoltare Cred. extern acordat de BCDE cofinanțare de la stat proiect F/P 1579 | PLAM Giurgiu rev (3) act nr. 7.1.1.1.4 | 85.796,0 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 0,01% | SF certificat de urbanism obținut Indicatori tehnico economici aprobați prin HG PT finalizat |
|  | AN Apele Române ABAAV –jud. Giurgiu | Acumulare Ogrezeni pentru alimentarea cu apă a mun. Bucureşti | 2014 | Pe râul Argeș, în aval de barajul Ogrezeni județul Giurgiu | Înlăturarea efectelor eroziunii regresive |  |  | Lucrări de: Construcție acumulare frontală și pentru înlăturarea efectelor eroziunii regresive produse pe râul Argeș |  | PLAM Giurgiu rev (3) act nr. 7.1.1.1.5 |  |  | 43.108,78 mii lei din Bugetul de stat, până în prezent |  |  |  | În derulare 80% | Email SGA 17.07.2014: S-a recepționat acumularea frontală și „Lucrările pentru înlăturarea efectelor eroziunii regresive produse pe râul Argeș, în aval de barajul Ogrezeni județul Giurgiu” |
|  | AN Apele Române ABAAV –jud. Giurgiu | Mărirea gradului de siguranţă în exploatare a barajului Mihăileşti | 2007-2014 funcţie de fondurile alocate | Oraș Mihăileşti | Apărare împotriva inundaţiilor | Mihăileşti 7240 loc | Suprafețe domeniu public aflate în administrarea AN ”Apele Române! | Reabilitare echipamente hidromecanice şi electrice automatizate Completare terasament dig mal stâng Refacere apărare mal drept Lucrări de reparaţii, consolidări şi reamenajări ale unor construcţii deja existente şi lucrări noi de alimentare cu apă potabilă: reabilitare baraj extindere cabină barajist-culee mal stâng reţele şi instalaţii exterioare reparaţii la digurile de contur ale acumulării, sistemul MC la barajul deversor şi digurile acumulării, regularizare, devieri locale | Fondul Naţional de Dezvoltare | PLAM Giurgiu rev (3) act nr. 7.1.1.1.6 | 12.774 mii lei |  | 12.774 mii lei din care, până în prezent, 12.055,66 mii lei din Bugetul de stat și Fondul pentru Mediu |  |  |  | În derulare 87% | Email SGA 17.07.2014: 100% realizat din total apărări de mal prevăzute în proiect 100% realizat din totalul lucrărilor de completări de terasamente şi apărări de mal- dig mal stâng 75% din totalul lucrătorilor de reabilitare a echipamentului hidromecanic şi a lucrărilor de arhitectură |
|  | Primăria Stoenești | Lucrări pentru protecţie împotriva inundaţiilor în comuna Stoeneşti |  | Com. Stoenești | Apărare împotriva inundaţiilor | 2150 loc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | În derulare 80% |  |
| PROPUNERI DE PROIECTE |
| PROTECȚIA CALITĂȚII AERULUI |
| GAZE NATURALE |
|  | S.C. WIROM GAS S.A. | Extindere rețea distribuție și branșamente gaze naturale medie presiune-municipiul Giurgiu, str. Murelor |  | Municipiul Giurgiu, str. Murelor | Reducerea poluării aerului prin înlocuirea combustibililor solizi cu gaze naturale |  |  |  |  | PLAM Giurgiu rev (3) act nr. 4.2.1.1.2 |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu -etapa de încadrare |
|  | S.C. WIROM GAS S.A. | “Extindere reţea distribuţie și branşamente gaze naturale medie presiune”, Giurgiu, str. Pajurei, județul Giurgiu |  | Mun. Giurgiu str. Pajurei | Reducerea poluării aerului prin înlocuirea combustibililor solizi cu gaze naturale |  |  |  |  | PLAM Giurgiu rev (3) act nr. 4.2.1.1.2 |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu -etapa de încadrare |
|  | S.C. WIROM GAS S.A. | Extindere reţea distribuţie şi branşamente gaze naturale medie presiune – Giurgiu, str. Alee bl. U2-tronson str. 23 August-bl. U2, sc. C |  | Mun. Giurgiu Str. Alee bl. U2-tronson str. 23 August-bl. U2, sc. C | Reducerea poluării aerului prin înlocuirea combustibililor solizi cu gaze naturale |  |  |  |  | PLAM Giurgiu rev (3) act nr. 4.2.1.1.2 |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu -etapa de încadrare |
|  | S.C. WIROM GAS S.A | Extindere reţea distribuţie şi branşamente gaze naturale medie presiune – Mun. Giurgiu, str. Prunaru – Intrarea Căpşunilor – tronson Murelor – Intrarea Căpşunilor (CT), jud. Giurgiu |  | Mun. Giurgiu, str. Prunaru – Intrarea Căpşunilor – tronson Murelor – Intrarea Căpşunilor (CT) | Reducerea poluării aerului prin înlocuirea combustibililor solizi cu gaze naturale |  |  |  |  | PLAM Giurgiu rev (3) act nr. 4.2.1.1.2 |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu -etapa de încadrare |
|  | SNTGN Transgaz SA Mediaş reprezentată prin SC Team Oil SRL | Conductă de transport gaze naturale Podişor - Chiajna |  | Com. Bucşani, Ogrezeni, Grădinari | Reducerea poluării aerului prin înlocuirea combustibililor solizi cu gaze naturale |  |  |  |  | PLAM Giurgiu rev (3) act nr. 4.2.1.1.2 |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu -etapa de încadrare |
|  | COMUNA STOENEŞTI | Elaborare studiu de fezabilitate şi proiectare sistem de distribuţie gaze în comuna Stoeneşti, satele Stoeneşti, Mirău şi Ianculeşti, jud. Giurgiu |  | Com. Stoeneşti, sate Stoeneşti, Mirău şi Ianculeşti | Reducerea poluării aerului prin înlocuirea combustibililor solizi cu gaze naturale |  |  |  |  | PLAM Giurgiu rev (3) act nr. 4.2.1.1.2 |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu -etapa de încadrare |
|  | Primăria Mihăilești | Alimentare cu gaze naturale satele Popești și Novaci |  | Sate Popești și Novaci, arondate Mihăilești | Reducerea poluării aerului prin înlocuirea combustibililor solizi cu gaze naturale | 3800 loc |  |  |  | PLAM Giurgiu rev (3) act nr. 4.2.1.1.2 | 2800 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | SF |
|  | Primăria Băneasa | Înființare distribuție gaze naturale |  | Com. Băneasa | Reducerea poluării aerului prin înlocuirea combustibililor solizi cu gaze naturale | 5200 loc | 56,634 km |  |  | PLAM Giurgiu rev (3) act nr. 4.2.1.1.2 |  |  |  |  |  |  | Propunere | SF, |
|  | Primăria Crevedia Mare | Rețea de gaze în com. Crevedia Mare și comuna Vânătorii Mici | 2015 | 14 sate | Reducerea poluării aerului prin înlocuirea combustibililor solizi cu gaze naturale | 3100 loc |  |  |  | PLAM Giurgiu rev (3) act nr. 4.2.1.1.2 | 18188 mii lei | 50 mii lei |  |  |  |  | Propunere | SF depus pentru concesionare serviciu |
|  | Primăria Daia | Înființare distribuție gaze naturale în localitățile Daia și Plopșoru aparținătoare comunei Daia, jud. Giurgiu | 2015 | Com. Daia | Reducerea poluării aerului prin înlocuirea combustibililor solizi cu gaze naturale | 2770 loc | 29,5 km rețea distribuție |  | Îmbunătățirea calității vieții prin ridicarea nivelului de confort al localnicilor, diminuarea poluării aerului, protecția fondului forestier | PLAM Giurgiu rev (3) act nr. 4.2.1.1.2 | 11517,840 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | SF |
|  | Primăria Frătești | Rețea de distribuție gaze naturale | 2014 | Com. Frătești | Reducerea poluării aerului prin înlocuirea combustibililor solizi cu gaze naturale | 5041 loc |  |  |  | PLAM Giurgiu rev (3) act nr. 4.2.1.1.2 | 8.232,818 mii lei | 27,483 mii lei | 8.208,335 mii lei |  |  |  | Propunere |  |
|  | Primăria Mârșa | Înființarea sistemului de distribuție gaze naturale pentru com. Mârșa | 2014-2015 | Com. Mârșa | Reducerea poluării aerului prin înlocuirea combustibililor solizi cu gaze naturale | 2992 loc | Debit gaze 1000 Nmc/h |  |  | PLAM Giurgiu rev (3) act nr. 4.2.1.1.2 | 4899,620 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Depus SF la ME. Se așteaptă finanțare |
| ENERGIE REGENERABILĂ |
|  | FOREVSOL ENERGY SRL | Centrală fotovoltaică cu capacitate de 1MWp | 2014 | Com Putineiu | Generare de energie electrică prin utilizarea energiei solare |  | 2 ha |  |  |  | 4.700 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere |  |
|  | GROUP ECO CITY SRL | Construirea unei centrale electrotermice pe biomasă – Giurgiu, str. Gloriei, nr. 5, județul Giurgiu |  | Mun. Giurgiu | Protecția calității aerului prin generare de energie electrică cu utilizarea biomasei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu - etapa de încadrare |
|  | Parcul Tehnologic și Industrial Giurgiu Nord | Centrală fotovoltaică cu capacitate de 4.775 MWp | 2014-2018 | PTIGN , mun. Giurgiu | Protecția calității aerului prin generare de energie electrică cu utilizarea energiei solare | 26 agenți economici Cca 1600 salariați | 4.775 MWp |  |  |  | 23400 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Se caută parteneriat cu alte societăți |
|  | Primăria Colibași | Eficientizarea consumului de energie termică la școala generală nr. 1 Colibași |  | Com. Colibași | Protecția calității aerului prin generare de energie electrică cu utilizarea energiei solare | 500 | Instalație solară cu 5 panouri solare Instalație pompa de căldură 3x60 kW, Instalație fotovoltaică cu puterea de 1,1 kW |  | Fondul pentru Mediu |  | 1160,948 mii lei | 43,760 mii lei |  | 1117,180 mii lei |  |  | Propunere | SF |
|  | Primăria Daia | Eficientizarea consumului de energie termică la școala cu cls. I-VIII Dăița | 2014-2015 | Sat Dăița, Com. Daia | Protecția calității aerului prin generare de energie electrică cu utilizarea energiei solare | 500 | Instalație solară cu 4 panouri solare Instalație pompă de căldură |  | Reducerea dependenței de resurse de energie primară prin utilizarea energiei solare și geotermale |  | 629,932 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | SF |
|  | Primăria Gogoșari | Producerea energiei electrice din surse regenerabile | 2014-2015 | Sat Gogoșari, com. Gogoșari | Generare de energie electrică prin utilizarea energiei solare | 2000 | Producerea a 167.000 KW anual de energie verde |  |  |  | 6800 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere |  |
| EFICIENTIZARE TERMICĂ |
|  | Primăria Bolintin Vale | Reabilitarea termică prin anveloparea tuturor blocurilor de locuinţe | 2 ani | Oraș Bolintin Vale | Protecția calității aerului și conservarea resurselor naturale | 1200 loc | Anvelopare 10 blocuri de locuințe |  |  |  | 2480,0 mii lei | 48 mii lei | 312 mii lei | 2040 mii lei |  |  | Propunere | SF |
|  | Primăria Crevedia Mare | Eficientizarea consumului de energie termică pentru școala I-VIII Nicolae Crevedia | 2014-2016 | Șc. I-VIII Nicolae Crevedia, com. Crevedia Mare | Protecția calității aerului și conservarea resurselor naturale | 14 săli de clasă | Instalație solară 6 panouri, instalație pompă de căldură 216 KW-sol-apă Inst. fotovoltaica 1KW |  | Programul AFM privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (Programul "Casa Verde") - Persoane Juridice |  | 1267,43 mii lei |  | 1267,43 mii lei |  |  |  | Propunere | SF |
|  | Primăria Daia | Reamplasare centrală termică + instalație încălzire corp școală Dăița, com. Dăița, jud. Giurgiu | 2014-2015 | Sat Dăița, Com. Daia | Protecția calității aerului și conservarea resurselor naturale | 500 | Construcție monobloc cu o suprafață de 26 mp. |  | Îmbunătățirea calității vieții prin ridicarea nivelului de confort al localnicilor, diminuarea poluării aerului, protecția fondului forestier |  | 39,170 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | SF |
| DRUMURI |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Reabitarea și modernizarea traseu rutier Gogoșari-Drăghiceanu-Izvoru-DJ504, 9,087 km și DJ 504 Giurgiu-Vieru, 3,1 km |  | Mun. Giurgiu, com. Stănești, Gogoșari, Putineiu | Reducerea poluării aerului prin reducerea emisiilor de gaze | 68814 loc | 12,187 km |  |  | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.1.33 | 21771,366 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere |  |
|  | Primăria mun. Giurgiu | Modernizarea unor străzi din mun Giurgiu: str. N Titulescu, str. Soarelui, str. Zefirului, str. Păcii, mun. Giurgiu, jud Giurgiu |  | Mun. Giurgiu, străzi N Titulescu, Soarelui,. Zefirului, Păcii | Reducerea poluării aerului prin reducerea emisiilor de noxe | 69.857 loc | 1,635 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.1.33 |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Bolintin Vale | Reabilitare străzi în orașul Bolintin Vale | 2016 | Oraș Bolintin Vale | Reducerea poluării aerului prin reducerea emisiilor de noxe | 7379 loc | 6,665 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.1.33 | 9181,863 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Mihăilești | Reabilitare străzi în satul Novaci, orașul Mihăilești, județul Giurgiu | 12 luni | Străzile Liliacului, Blocurilor, Cazanului, Vâlcele, Conului, Ghiocelului, Negustori, Lamaitei, Amurgului, Zootehniei - Sat Novaci, oraș Mihăilești | Reducerea poluării aerului prin reducerea emisiilor de noxe | cca1500 loc | 4.72 km, 40.000 mp |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.1.33 |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Băneasa | Modernizare drum de interes comunal str. Bisericii în comuna Băneasa, județul Giurgiu |  | Str. Bisericii , com. Băneasa | Reducerea poluării aerului prin reducerea emisiilor de noxe | 4000 loc | 0,57 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.1.33 |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Bucșani | Reabilitare drum comunal DC 191 localitatea Bucșani, jud. Giurgiu. |  | Sate Angheleşti, Vadu – Lat, Obedeni Com. Bucșani | Reducerea poluării aerului prin reducerea emisiilor de noxe | 6648 loc | 4,600 km |  |  | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.1.33 |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Bulbucata | Modernizare drumuri de interes local în comuna Bulbucata, județul Giurgiu - comuna Bulbucata, satele Teișori, Făcău și Coteni, județul Giurgiu. |  |  | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 5049 loc |  |  |  | PLAM rev (3) , act nr. 4.1.1.1.33 |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Călugăreni | Modernizare drumuri de interes local în comuna Călugăreni cu satele Hulubeşti şi Brăniştari, jud. Giurgiu |  | Com. Călugăreni cu sate Hulubeşti şi Brăniştari | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 6148 loc |  |  |  | PLAM rev (3) , act nr. 4.1.1.1.33 |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Călugăreni | Modernizare străzi de interes local în comuna Călugăreni cu satele Uzunu şi Călugăreni |  | Com. Călugăreni cu sate Uzunu şi Călugăreni | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 6148 loc |  |  |  | PLAM rev (3) , act nr. 4.1.1.1.33 |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Colibași | Modernizare drumuri de interes local sat Colibași și sat Cîmpurelu |  | Com. Colibași, sat Colibași și sat Cîmpurelu | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor | 3426 loc | 2,8448 km |  | OUG 28/2013 | Propunere pentru PNAPM , redirecționată- cod GL5URR3P010 | 2026,883 mii lei | 141,576 mii lei | 1885,307 mii lei |  |  |  | Propunere | SF Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Colibași | Îmbunătățirea calității vieții prin realizarea de piste noi de biciclete în comuna Colibași |  | Com. Colibași | Protecția calității aerului prin asigurarea transportului ecologic | 3426 loc | 10,1174 km |  | Programul AFM de realizare a pistelor pentru biciclişti |  | 2234,39383 mii lei | 734,393 mii lei | 1500 mii lei |  |  |  | Propunere | SF Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Comana | Îmbunătățirea traficului rural și dezvoltarea turismului prin crearea de piste pentru biciclete în satul Vlad Țepeș, comuna Comana, județul Giurgiu |  | Sat Vlad Țepeș, com. Comana | Protecția calității aerului prin crearea condițiilor de ciclism în com. Comana și dezvoltarea turismului ecologic | 1694 loc | 9 km |  | Fondul pentru Mediu - Programul de realizare a pistelor pentru biciclişti |  | 2516,077 mii lei |  | 2516,077 mii lei |  |  |  | Propunere | Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Comana | Dezvoltarea rurală a drumurilor pietonale de interes local în localitatea Budeni, com. Comana, jud. Giurgiu |  | Sat Budeni, com. Comana | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale și dezvoltarea spațiului pietonal | 908 loc | 7 km |  |  |  | 727,83402 mii lei | 194,578 mii lei |  | 533,256 mii lei |  |  | Propunere | Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Daia | Modernizări/ reabilitări de drumuri | 2014-2015 | Com. Daia | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 2770 loc | 1,82 km | Lucrări de terasamente,fundație drum, îmbrăcăminte asfaltică, șanțuri și podețe | Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală |  | 1061,330 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | SF |
|  | Primăria Daia | Modernizare drum local în localitatea Daia | 2014-2015 | Com. Daia | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 2770 loc | 0,57 km km |  | Fluidizarea traficului, reducerea timpului de călătorie și de traversare a localității în condiții de siguranță |  | 1.182,52 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | SF, PT |
|  | Primăria Floreşti-Stoeneşti | Modernizare străzi de interes local în comuna Floreşti - Stoeneşti, judeţul Giurgiu |  | Com.Floreşti - Stoeneşti | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 8752 loc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Floreşti-Stoeneşti | Modernizare strada Legănari, comuna Floreşti-Stoeneşti |  | Com.Floreşti - Stoeneşti | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 8752 loc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Găiseni | Modernizare drumuri de interes local Cărpenișu – Podu Popa Nae în comuna Găiseni, județul Giurgiu, comuna Găiseni, satele Podu Popa Nae și Cărpenișu, jud. Giurgiu |  | Com. Găiseni, satele Podu Popa Nae și Cărpenișu. | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 5500 loc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Găiseni | Modernizare drumuri de interes local în comuna Găiseni, satul Găiseni și satul Căscioarele, jud Giurgiu. |  | Com. Găiseni, satul Găiseni și satul Căscioarele | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 5500 loc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Ghimpați | Modernizare drumuri de interes local în comuna Ghimpați, sat Valea Plopilor, jud. Giurgiu |  | Com. Ghimpați, sat Valea Plopilor, jud. Giurgiu | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 6064 loc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Ghimpați | Modernizare drumuri de interes local, sat Copaciu, comuna Ghimpați, jud. Giurgiu. |  | Sat Copaciu, com. Ghimpați | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 6064 loc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Ghimpați | Modernizare drumuri de interes local sat Crovu, sat Ghimpaţi, sat Naipu, comuna Ghimpaţi, județul Giurgiu |  | Sat Crovu, sat Ghimpaţi, sat Naipu, com. Ghimpaţi | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 6064 loc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Greaca | Asfaltare străzi comunale în comuna Greaca, judeţul Giurgiu |  | Com. Greaca | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 2543 loc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Greaca | Asfaltare străzi comunale în comuna Greaca, județul Giurgiu – comuna Greaca, satele Greaca, Zboiu, Puțu Greci, județul Giurgiu |  | Com. Greaca, satele Greaca, Zboiu, Puțu Greci | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 2543 loc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Herăști | Modernizare străzi de interes local în comuna Herăști, jud Giurgiu |  | Com. Herăști | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 2400 loc 800 gosp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Mârșa | Reabilitare sistem stradal Mârșa | 2014-2015 | Com. Mârșa | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 2992 loc | 11,3 km străzi comunale |  |  |  | 14410,97 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere |  |
|  | Primăria Ogrezeni | Modernizare sistem rutier în com. Ogrezeni -2 | 2014 | Ogrezeni, Hobaia, com. Ogrezeni | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 2900 loc | 2,620 km |  |  |  | 2.220 mii lei | 2.220 mii lei |  |  |  |  | Propunere |  |
|  | Primăria Putineiu | Modernizare drumuri de interes local în satele Putineiu, Hodivoaia, Vieru, comuna Putineiu, jud. Giurgiu |  | Sate Putineiu, Hodivoaia, Vieru, com. Putineiu | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 5049 loc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Prundu | Modernizare drumuri de interes local în sat Prundu, comuna Prundu, judeţul Giurgiu |  | Sat Prundu, com. Prundu | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 4.386 loc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Prundu | Modernizare drumuri de interes local str. Flămânzeni şi str. Linia Mică în sat Prundu, comuna Prundu, județul Giurgiu |  | Sr. Flămânzeni şi str. Linia Mică în sat Prundu, com. Prundu | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 4.386 loc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Prundu | Modernizare drumuri de interes local în sat Prundu şi sat Puieni, comuna Prundu, judeţul Giurgiu |  | Sat Prundu şi sat Puieni, com. Prundu | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 4.386 loc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Răsuceni | Reabilitare drumuri de interes local în comuna Răsuceni, județul Giurgiu – Com. Răsuceni. |  | Com. Răsuceni | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 2.652 loc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Schitu | Modernizare străzi de interes local în comuna Schitu, satele Bila şi Cămineasca, judeţul Giurgiu |  | Com. Schitu, sate Bila şi Cămineasca | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 1918 loc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Slobozia | Modernizare drumuri de interes local în comuna Slobozia |  | Com. Slobozia | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 5089 loc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Stăneşti | Modernizare drumuri de interes local în comuna Stăneşti – satele Stăneşti, Onceşti, Bălanu, Ghizdaru |  | Com. Stăneşti, sate Stăneşti, Onceşti, Bălanu, Ghizdaru | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Stăneşti | Modernizare drum comunal DC 118, comuna Stăneşti, județul Giurgiu, comuna Stăneşti, satele Stăneşti, Ghizdaru, jud. Giurgiu |  | Com. Stăneşti, sate Stăneşti, Ghizdaru | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Toporu | Modernizarea structurii rutiere a părții carosabile pentru străzile de interes local din comuna Toporu |  | Sate Toporu și Tomulești, com. Toporu | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 2400 loc | 14 km |  | HG 28/2013 |  | 13037,62 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Ulmi | Modernizare străzi de interes local în comuna Ulmi, jud. Giurgiu |  | Com. Ulmi | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Valea Dragului | Modernizare drumuri de interes local, comuna Valea Dragului, jud. Giurgiu, comuna Valea Dragului, jud. Giurgiu. |  | Com. Valea Dragului | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Vărăști | Modernizare drumuri de interes local în comuna Vărăști, jud. Giurgiu | 2014 | Com. Vărăști, sate Vărăști și Dobreni | Protecția calității aerului împotriva poluării cu particule de praf | 6088 loc | 10,250 km |  | PNDL |  | 9099,963 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere |  |
| SPAȚII VERZI |
| 1 | Primăria Mun. Giurgiu | Giurgiu - Extindere zonă de agrement Parc Steaua Dunării: Lac Prietenia și miniparc România | 2014-2020 | Mun. Giurgiu | Îmbunătăţirea calităţii aerului prin reţinerea prafului şi diminuarea zgomotului. Îmbunătățirea infrastructurii pentru activități transfrontaliere de recreere și petrecere a timpului liber | 250000 loc. ai Euroregiunii Giurgiu-Ruse | 3, 5 ha | Continuare construcții necesare asigurării debitelor de alimentare și respectiv de evacuare a apelor din lacul de agrement Lucrări de amenajare peisagistica, in jurul lacului, inclusiv dotări pentru asigurare utilități (iluminat, alei pietonale, canalizare pluvială, etc.) | POR 2007-2013 AP5, DMI 5.2 |  | 18532,611 mii lei | 11660,4 mii lei | - | 6872,211 mii lei | - | - | Propunere | Proiectul se află pe lista de rezervă |
|  | Primăria Prundu | Construire alei pietonale și amenajare spații verzi în localitatea Prundu, județul Giurgiu |  | Com. Prundu | Îmbunătăţirea calităţii aerului prin reţinerea prafului şi diminuarea zgomotului. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere | În procedură Acord de Mediu |
| PROTECȚIA CALITĂȚII APEI |
| ALIMENTĂRI ȘI CANALIZĂRI |
|  | SC APA SERVICE SA Giurgiu | Extindere și reabilitare sisteme de apă, canalizare, epurare ape uzate în mediul rural | 2014-2020 | Mun. Giurgiu Slobozia, Remuș | Asigurarea necesarului de apă potabilă și reducerea poluării apelor subterane și solului | 1900 loc | Reabilitare aducțiune 6,7 km Reabilitare stație hidraulică |  |  | PLAM rev (3) | 1117,947626 mii lei | 55,89738034 mii lei | 167,6921439 mii lei | 894,3581008 mii lei | - | - | Propunere |  |
|  | Primăria Comana | Extindere alimentare cu apă și canalizare în sistem centralizat , sat Vlad Țepeș, comuna Comana, județul Giurgiu |  | Sat Vlad Țepeș, com. .Comana | Asigurarea necesarului de apă potabilă și protecția apelor subterane și de suprafață și a solului prin colectarea apelor uzate menajere în comuna Comana | 1970 loc | 10 km |  |  |  | 4.070, 720 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere |  |
| CANALIZAREA ȘI TRATAREA APELOR UZATE MENAJERE |
|  | Parcul Tehnologic și Industrial Giurgiu Nord | Pilot industrial pentru transfer de tehnologii inovatoare | 2014-2020 | PTIGN , mun. Giurgiu | Reducerea poluării mediului prin reutilizarea și valorificarea deșeurilor (nămolurilor) rezultate de la epurarea și preepurarea apelor uzate |  |  | Achiziționare utilaje necesare unei linii de valorificare deșeuri Implementare de tehnologii inovatoare , de la faza de brevet la cea de pilot industrial | POR 2014-2020 |  | 1350, mii lei |  |  |  |  |  | Propunere |  |
|  | Primăria Bolintin Vale | Realizare canalizare în satele Malu Spart, Suseni și Crivina | 3 ani | Sate Malu Spart, Suseni și Crivina | Protecția apelor subterane și de suprafață, respectiv a solului, prin colectarea și epurarea apelor uzate menajere | 7000 loc | 18 km rețea canalizare |  |  |  | 20000 mii lei | 400 mii lei | 2909 mii lei | 17.000 mii lei |  |  | Propunere |  |
|  | Primăria Buturugeni | Înființarea rețelei publice de apă uzată (canalizare și stație epurare) în comuna Buturugeni | 2014 | Com. Buturugeni | Protecția apelor subterane și de suprafață, respectiv a solului, prin colectarea și epurarea apelor uzate menajere | 3981 loc | 26 km |  |  |  | 11159,163 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere |  |
|  | Primăria Călugăreni | Rețea de canalizare în comuna Călugăreni cu satele Hulubești și Uzunu, județul Giurgiu |  | Com. Călugăreni cu satele Hulubești și Uzunu | Protecția apelor subterane și de suprafață, respectiv a solului, prin colectarea apelor uzate menajere | 6148 loc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere |  |
|  | Primăria Colibași | Sistem centralizat de canalizare +stație de epurare în comuna Colibași |  | Com. Colibași | Protecția apelor subterane și de suprafață, respectiv a solului, prin colectarea și epurarea apelor uzate menajere | 3426 loc | 28,177 km rețele, 6 stații de pompare |  | OUG 28/2013 | PNAPM, cod GL2AR3P113 | 25345,36 mii lei | 5 mii lei | 25340,360 mii lei |  |  |  | Propunere | SF |
|  | Primăria Comana | Rețele de canalizare și stație de epurare în satele Grădiștea și Falaștoaca, com. Comana, jud. Giurgiu |  | sate Grădiștea și Falaștoaca, com. Comana | Protecția apelor subterane și de suprafață, respectiv a solului, prin colectarea și epurarea apelor uzate menajere | 2432 loc | 20 km |  |  |  | 11.710,375 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere |  |
|  | Primăria Crevedia Mare | Canalizare și stație de epurare | 2014 | Sate Crevedia mică și Crevedia Mare | Protecția apelor subterane și de suprafață, respectiv a solului, prin colectarea și epurarea apelor uzate menajere | 1200 loc | 7,5 km rețera de canalizare și stație de epurare |  |  |  | 6176,00 |  |  |  |  |  | Propunere | Studiu geotehnic, ridicare topo, SF |
|  | Primăria Daia | Prima rețea publică de canalizare (colectoare și stație de epurare satele Daia și Plopșoru) în comuna Daia județul Giurgiu și înființare drum comunal în satul Plopșoru, comuna Daia, jud. Giurgiu pentru facilitarea accesului la DN 41 | 2013-2015 | Com. Daia | Protecția apelor subterane și de suprafață, respectiv a solului, prin colectarea și epurarea apelor uzate menajere, precum și protecția calității aerului prin reducerea noxelor și a particulelor de praf | 2770 loc |  |  | Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală |  | 8938,670 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | SF |
|  | Primăria Frătești | Stație de epurare și canalizare | 2014 | Com. Frătești | Protecția apelor subterane și de suprafață, respectiv a solului, prin colectarea și epurarea apelor uzate menajere | 5041 loc |  |  |  |  | 116.192,603 mii lei |  | 5.680,103 mii lei | 110512,500 mii lei |  |  | Propunere |  |
|  | Primăria Gogoșari | Canalizare menajeră în comuna Gogoșari | 2014-2015 | Sat Izvoru, com. Gogoșari | Protecția calității apelor subterane și de suprafață și a solului prin colectarea și epurarea apelor uzate menajere | 1700 loc | 8,5 km 1 stație de epurare |  |  |  | 6000 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere |  |
|  | Primăria Gostinarii | Înfiinţarea rețelei publice de apă uzată | 2014 | Com Gostinarii | Protecția apelor subterane și a solului împotriva poluării cu ape uzate menajere |  | 7 km reţea Staţie de epurare |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere | Solicitare la MDRT pentru includerea în Programul privind alimentarea cu apă a satelor, aprobat prin HG nr. 577/1997 |
|  | Primăria Herăști | Prima înființare a sistemului de canalizare apă uzată menajeră | 36 luni | Com Herăști | Protecția calității apelor subterane și de suprafață și a solului prin colectarea și epurarea apelor uzate menajere | 2400 loc 800 gosp. | 1 stație de epurare biologică 2 stații pompare ape uzate Rețea principală și secundară de colectare Cămine de vizitare Subtraversări de drumuri | Pregătire și elaborare proiect Realizare lucrări Gestionare și monitorizare proiect | PNDR |  | 6000 mii lei |  | 2000 mii lei | 4000 mii lei |  |  | Propunere |  |
|  | Primăria Mîrșa | Canalizarea și eliminarea apelor uzate menajere | 2013-2015 | Com. Mîrșa | Protecția apelor subterane și a solului împotriva poluării cu ape uzate menajere | 2992 loc | 11,3 km |  | Fondul pentru Mediu Programul vizand protectia resurselor de apa, sisteme integrate de alimentare cu apa, statii de tratare, canalizare și statii de epurare | PLAM Giurgiu rev (3) act. nr. 1.3.1.1.12 | 6571,53 mii lei | 1642,882 mii lei |  |  |  |  | Propunere | Depus SF Se așteaptă obținerea finanțării |
|  | Primăria Mihai Bravu | Canalizare apă în comuna Mihai Bravu | 3 ani | Com. Mihai Bravu | Protecția calității apelor subterane și de suprafață și a solului prin colectarea și epurarea apelor uzate menajere | 2400 loc | 18,6 km |  |  |  | 4111,169 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere |  |
|  | Primăria Săbăreni | Canalizare de ape menajere în com. Săbăreni, jud. Giurgiu | 2013-2016 | Com . Săbăreni | Protecția calității apelor subterane și de suprafață și a solului prin colectarea apelor uzate menajere | 2573 loc | 15 km |  |  |  | 1000 mii euro |  |  |  |  |  | Propunere | Urmează realizare SF. Actualmente - ridicare topografică |
|  | Primăria Săbăreni | Stație de epurare a apelor uzate menajere în com. Săbăreni | 2013-2016 | Com . Săbăreni | Protecția calității apelor subterane și de suprafață și a solului prin epurarea apelor uzate menajere | 2573 loc | 0,5 ha |  |  |  | 1000 mii euro |  |  |  |  |  | Propunere | Urmează realizare SF. Actualmente - ridicare topografică |
| ALIMENTĂRI CU APĂ |
|  | Primăria mun. Giurgiu | Extindere reţea de apă potabilă str. Prelungirea Miron Costin – Giurgiu, str. Prelungirea Miron Costin |  | Min. Giurgiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere | . Acord de mediu – etapa de încadrare |
|  | Primăria Bolintin Vale | Sistem de alimentare cu apă în localitățile Malu Spart, Suseni , Crivina | 2016 | localitățile Malu Spart, Suseni , Crivina | Asigurarea necesarului de apă potabilă | 4000 loc |  |  |  |  | 19780,266 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu – etapa de încadrare |
|  | Primăria Adunaţii Copăceni | Modernizare sistem de alimentare cu apă în com. Adunaţii Copăceni, judeţul Giurgiu |  | Com Adunaţii Copăceni | Asigurarea necesarului de apă potabilă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu – etapa de încadrare |
|  | Primăria Bucșani | Extinderea rețelei de alimentare cu apă în comuna Bucșani în satele: Obedeni, Uiești, Goleasca, Anghelești, jud. Giurgiu. |  | Com Bucșani în satele: Obedeni, Uiești, Goleasca, Anghelești | Asigurarea necesarului de apă potabilă | 6648 loc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu – etapa de încadrare |
|  | Primăria Bulbucata | Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Bulbucata, județul Giurgiu - comuna Bulbucata, satele Teișori și Făcău, județul Giurgiu. |  | Com. Bulbucata, satele Teișori și Făcău | Asigurarea necesarului de apă potabilă |  |  |  |  | PLAM rev (3) , act nr. 2.2.1.1.13 |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu – etapa de încadrare |
|  | Primăria Călugăreni | Proiect de alimentare cu apă în comuna Călugăreni, jud. Giurgiu- satele Uzunu și Hulubești. |  | Com Călugăreni, jud. Giurgiu- sate Uzunu și Hulubești. | Asigurarea necesarului de apă potabilă | 6148 loc |  |  |  | PLAM rev (3) , act nr. 2.2.1.1.13 |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu – etapa de încadrare |
|  | Primăria Colibaşi | Extindere reţea de alimentare cu apă în satele Colibaşi şi Cîmpurelu, comuna Colibaşi, jud. Giurgiu |  | Sate Colibaşi şi Cîmpurelu, com. Colibaşi | Asigurarea necesarului de apă potabilă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu – etapa de încadrare |
|  | Primăria Comana | Alimentare cu apă în sistem centralizat în satele Grădiştea şi Falaştoaca, com. Comana, jud. Giurgiu |  | satele Grădiştea şi Falaştoaca, com. Comana | Asigurarea necesarului de apă potabilă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu – etapa de încadrare |
|  | Primăria Crevedia Mare | Extindere rețea apă potabilă satele Crevedia Mare Și Crevedia Mică, Comuna Crevedia Mare, județul Giurgiu, com. Crevedia Mare, Satele Crevedia Mare și Crevedia Mică, jud. Giurgiu |  | Com Crevedia Mare sate Crevedia Mare și Crevedia Mică | Asigurarea necesarului de apă potabilă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu – etapa de încadrare |
|  | Primăria Florești- Stoenești | Alimentare cu apă a satelor Palanca și Stoenești, comuna Florești- Stoenești, județul Giurgiu |  | Sate Palanca și Stoenești, com. Florești- Stoenești | Asigurarea necesarului de apă potabilă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu – etapa de încadrare |
|  | Primăria Florești- Stoenești | Alimentare cu apă în satul Floreşti, comuna Floreşti - Stoeneşti, judeţul Giurgiu |  | Sat Floreşti, com. Floreşti - Stoeneşti | Asigurarea necesarului de apă potabilă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu – etapa de încadrare |
|  | Primăria Frătești | Extindere rețea de alimentare cu apă în sat Cetatea și cătun Bălănoaia, comuna Frăteşti | 2014 | Sat Cetatea și cătun Bălănoaia, com. Frăteşti | Asigurarea necesarului de apă potabilă în comuna Frăteşti, | 700 loc | 15 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere |  |
|  | Primăria Ghimpați | Sistem alimentare cu apă, sat Valea Plopilor, comuna Ghimpați, județul Giurgiu. |  | sat Valea Plopilor, com. Ghimpați | Asigurarea necesarului de apă potabilă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu – etapa de încadrare |
|  | Primăria Gogoșari | Alimentare cu apă în satul Izvoru | 2014- 2015 | Sat Izvoru, Com. Gogoșari | Satisfacerea necesarului de apă potabilă | 1300 loc | 8,5 km |  |  |  | 4000 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere |  |
|  | Primăria Gostinu | Captare, stocare și distribuție apă comuna Gostinu, județul Giurgiu |  | Com. Gostinu | Asigurarea necesarului de apă potabilă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu – etapa de încadrare |
|  | Primăria Herăști | Prima înființare a sistemului de alimentare cu apă potabilă | 24 luni | Com Herăști | Satisfacerea necesarului de apă potabilă | 2400 loc 800 gosp. | 2 puțuri forate Stație de pompare Stație de tratare a apei Rezervor de înmagazinare Rețea de distribuție Subtraversări drum județean | Pregătire și elaborare proiect Realizare lucrări Gestionare și monitorizare proiect | PNDR 2014-2020 |  | 3000 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere |  |
|  | Primăria Letca Nouă | Sistem de alimentare cu apă în satele Letca Nouă și Milcovățu – comuna Letca Nouă |  | Sate Letca Nouă și Milcovățu – com. Letca Nouă | Asigurarea necesarului de apă potabilă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu – etapa de încadrare |
|  | Primăria Oinacu | Extindere rețea de apă potabilă în satul Comasca, com. Oinacu |  | Sat Comasca, Com. Oinacu | Satisfacerea necesarului de apă potabilă în satul Comasca | 500 loc | 6,35 km rețea |  | PNDR 2014-2020 |  | 54,097 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere |  |
|  | Primăria Săbăreni | Alimentare cu apă potabilă în com. Săbăreni | 2013-2016 | Com . Săbăreni | Satisfacerea necesarului de apă potabilă | 2573 loc | Puțuri forate la mare adâncime 15 km rețele |  |  |  | 1000 mii euro |  |  |  |  |  | Propunere | Urmează realizare SF. Actualmente - ridicare topografică |
|  | Primăria Schitu | Sistem alimentare cu apă în satul Vlaşin, comuna Schitu, judeţul Giurgiu |  | Sat Vlaşin, com. Schitu | Satisfacerea necesarului de apă potabilă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere | Urmează realizare SF. Actualmente - ridicare topografică |
|  | Primăria Stoenești | Sistem de alimentare cu apă în com. Stoenești, jud. Giurgiu |  | Com Stoenești | Asigurarea necesarului de apă potabilă | 2150 loc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu – etapa de încadrare |
|  | Primăria Vărăști | Extinderea rețelei de alimentare cu apă în com. Vărăști județul Giurgiu |  | Com. Vărăști, sat Dobreni | Satisfacerea necesarului de apă potabilă în Com. Vărăști | 6088 loc | 15,006 km |  | PNDL |  | 9996,00 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere |  |
| PROTECȚIA SOLULUI |
| PROTECȚIA SOLULUI ÎMPOTRIVA POLUĂRII INDUSTRIALE |
|  | SC CONPET SA | Sistem pilot pentru detectarea și localizarea scurgerilor de produs din sistemul de conducte magistrale de transport țiței Videle - Cartojani-Ploiești | 2014 | Sector Cartojani, Roata de Jos, Sector Ploiești | Protecția solului și a apelor împotriva poluării cu ape industriale |  |  |  |  |  | 4111,00 mii lei |  |  |  |  | 4111,00 mii lei | Propunere |  |
|  | OMV PETROM SA | Înlocuire conductă de țiței Parc 3 – Parc 10 Bălăria – comuna Bulbucata, jud. Giurgiu |  | Com. Bulbucata | Protecția solului și a apelor împotriva poluării cu ape industriale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu – etapa de încadrare |
| DEȘEURI |
|  | SC PARCUL TEHNOLOGIC INDUSTRIAL GIURGIU NORD SA Giurgiu | Strategie inovatoare de monitorizare și gestionare a deșeurilor | 2014-2020 | PTIGN, mun. Giurgiu | Optimizarea activității de gestionare a deșeurilor |  |  | Achiziționare aparatură modernă pentru determinare caracteristici fizico-chimice ale deșeurilor. Elaborare soluții creare bază de date privind gestionarea deșeurilor conform legislației de mediu (fișe de securitate, clasificare, valorificare) | LIFE 2014-2020 |  | 1350 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere |  |
|  | SC PARCUL TEHNOLOGIC INDUSTRIAL GIURGIU NORD SA Giurgiu | Soluții și tehnologii inovatoare durabile, de reutilizare și valorificare a deșeurilor generate în procesele de preepurare și epurare ape uzate | 2014-2020 | PTIGN, mun. Giurgiu | Maximizarea reciclării, reutilizării și valorificării deșeurilor |  |  | Achiziționare aparatură modernă pentru determinarea caracteristicilor fizico-chimice ale deșeurilor. Elaborare soluții inovatoare reutilizare și valorificare deșeuril | Norway Grants - Green Industry Innovation Programme Romania |  | 1350 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere |  |
| PROTECȚIA NATURII ȘI A BIODIERSITĂȚII |
|  | Administrația Parcului Natural Comana (Partener) | Natura în școli și școala în arii protejate | 28 luni | Arii protejate | Educația pentru natură a populației școlare în cadrul programului ”Pașaportul copiilor pentru arii protejate” | 1200 pers. |  | Elaborare program”Pașaportul copiilor pentru arii protejate” Elaborare manual de educație pe tema rolului ariilor protejate Cursuri pentru realizarea de programe de educație ecologică | Fondul ONG în România Componenta 3- Dezvoltare Durabilă |  | 134,5298 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere |  |
| PROTECŢIA PATRIMONIULUI CULTURAL ȘI ISTORIC |
|  | Primăria Mun. Giurgiu | Restaurarea şi valorificarea Cetăţii Mircea cel Bătrân din Giurgiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere | nu exista SF |
|  | Primăria Mun. Giurgiu | Amenajare muzeu de sit şi punerea în valoare a Sitului arheologic Malu Roşu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere | nu exista SF |
| EDUCAȚIE ECOLOGICĂ ȘI FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI |
|  | SC PARCUL TEHNOLOGIC INDUSTRIAL GIURGIU NORD SA Giurgiu | Extindere și modernizare Departament de Cercetare și Tehnologie Aplicată pentru Protecția Mediului | 2014-2020 | PTIGN , mun. Giurgiu | Dezvoltarea cercetării, inovării și transferului tehnologic referitor la protecția mediului | Locuitorii Zonei Regionale Sud Muntenia |  | Achiziționare aparatură modernă pentru analize fizico- chimice a factorilor de mediu. Extinderea activității de cercetare, inovare și transfer tehnologic | POR 2014-2020 |  | 2250 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere |  |
|  | SC PARCUL TEHNOLOGIC INDUSTRIAL GIURGIU NORD SA Giurgiu | Formarea centrului de excelență pentru pregătire și calificare profesională | 36 luni | PTIGN , mun. Giurgiu | Educație/formare profesională pentru protecția mediului înconjurător Crearea unei entitati suport care sa contribuie , pentru zona de SE a Romaniei (zona Giurgiu), la sensibilizarea si constientizarea utilizatorilor de resurse naturale ,care prin activitatile lor industriale influenteaza calitatea mediului( apa , sol, aer,deseuri) in sensul formarii de personal specializat in vederea reducerii poluarii mediului, cunoasterii legislatiei de mediu europene si implementarii acesteia la nivel national , exploatarii corecte a resurselor naturale |  |  | - Cursuri didactice formare personal specializat :pentru laboratoare de incercari fizico-chimice pentru protectia mediului (apa,aer,sol) , pentru laboratoare de incercari fizico-chimice pentru analiză deseuri; - Cursuri didactice formare specialisti in tehnologii de reducere a impactului asupra factorilor de mediu ( tehnologii verzi, tehnologii de epurare si preepurare ape uzate); elaborare de proceduri specifice de lucru in laboratoarele de incercari fizico chimice pe mediu și proceduri punctuale pentru valorificare deseuri,(reciclare,reutilizare), efectuare teste de conformare (levigabilitate), clasificare deseuri .Intocmire fise tehnice de securitate pentru deseuri functie de legislatia europeana Instruire si formare personal de specialitate pentru exploatare si monitorizare statii de epurare si preepurare ape uzate Schimb de experienta privind : - insusirea și aplicare legislatiei europene privind protectia mediului (calitate apă sol, aer, gestionare deseuri); Diseminare rezultate referitoare la calitatea mediului in zone industriale (seminarii, workshopuri, publicatii); | Program de Cooperare bilaterală între Romania și Valonia-Bruxelles |  | 300 mii euro | 50 mii euro | 100 mii euro | 100 mii euro |  | 50 mii euro – partener belgian | Propunere | Propunerea a fost transmisă către ANPM pentru evaluarea Comisiei România - Belgia |
| PROTECŢIA ÎMPOTRIVA CALAMITĂȚILOR NATURALE |
|  | AN Apele Române ABAAV –jud. Giurgiu | Amenajare râu Argeş pe sectorul Bj. Ogrezeni - Bj Mihăilești pentru stabilizare talveg și reabilitare Argeș – Ilfovăț, jud. Giurgiu | 48 de luni de la încheierea contractului de execuție | Ogrezeni, Mihăilești | Apărare împotriva inundațiilor | Bol. Vale – 11953 loc, Ogrezeni 4958 loc Grădinari 3354 loc Buturugeni 4005 loc | Suprafețe domeniu public aflate în administr. AN “Apele Romane” Amenajare albie 11 praguri transversale de corecție a talvegului 6,2 km consolidări de mal | Lucrări de: Consolidare maluri Praguri de fund Reabilitare priză |  |  | 49.665 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Urmează aplicație la finanțare pe POIM |
|  | AN Apele Române ABAAV –jud. Giurgiu | Regularizare râu Glavacioc și râu Milcovăț în zona loc. Letca Nouă și Ghimpați - jud. Giurgiu | 48 de luni de la încheierea contractului de execuție | Com. Letca Nouă și Ghimpați | Apărare împotriva inundațiilor | Cca 6000 loc. | Suprafețe domeniu public aflate în administr. AN “Apele Romane” 10,6 km apărări de mal | Lucrări de: Apărări de mal Îndiguiri |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere |  |
|  | Administrația Zonei Libere Giurgiu | Reabilitarea digurilor de apărare la Dunăre, aflate în administrarea SC AZL Giurgiu SA |  | Zona Liberă, Mun. Giurgiu | Apărare împotriva inundațiilor | Aprox 7000 loc. |  |  |  |  | 9.932,400 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere |  |
|  | Administrația Zonei Libere Giurgiu | Revizuire, completare și modernizare rețele de ape pluviale, ape uzate menajere și rețea exterioară de apă pentru incendiu aflate în incinta Zonei Libere Giurgiu |  | Zona Liberă, Mun. Giurgiu | Protecția mediului prin direcționarea corectă a apelor pluviale și uzate menajere; Protecția mediului în caz de incendiu | Aprox 1000 loc |  |  |  |  | 9,703, 350 mii lei | 2911,005 mii lei |  | 6792,345 mii lei |  |  | Propunere |  |

DIRECTOR EXECUTIV,

COMPARTIMENT CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU,

ing. Elena VĂDUVA

Întocmit, Consilier DDPP,

Ing. Niculina LUNGU