**STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR INCLUSE ÎN STRATEGIILE LOCALE DE DEZVOLTARE DURABILĂ ÎN JUDEȚUL GIURGIU**

**Sem II 2016**

Dezvoltarea durabilă este un proces ale cărui principii sunt integrate în inițiativele locale, iar unitățile administrativ-teritoriale au conceput un alt gen de documente de planificare locală, care toate țin seama, la rândul lor, de echidistanța acestora.

Totodată, planurile locale de acțiune pentru mediu sunt astfel structurate încât asigură pe componenta ecologică atingerea dezideratelor specifice, iar proiectele din Agenda Locală 21 se regăsesc deja, în cazul în care au rămas actuale, printre măsurile din PLAM.

Din rațiuni care țin seama de continua dinamică a condițiilor social-economice și de mediu, proiectul AL 21 nu mai este considerat un document de actualitate, reprezentativ pentru noile direcții de interes ale comunităților. Spre exemplu, aproape toate proiectele propuse inițial de AL 21 a mun. Giurgiu au fost deja realizate.

Astfel încît, Primăria municipiului Giurgiu și cea a orașului Bolintin Vale au informat cu privire la noile documente de planificare în domeniul dezvoltării durabile pentru perioada 2014-2020.

**Strategia de dezvoltare locală a municipiului Giurgiu**

S-a transmis Agenției pentru Protecția Mediului Giurgiu, prin adresa nr. 3156/30.01.2017, situația proiectelor de mediu cuprinse în ”Strategia de dezvoltare locală a municipiului Giurgiu 2014-2020”. Deși acest document a fost relativ recent aprobat, el se află deja într-o continuă dinamică, unul dintre proiectele sale fiind în derulare, realizat în proporție de 50%.

Documentul cuprinde un număr de 7 proiecte de mediu, situația lor fiind următoarea:

* 1 proiect în derulare (12,5%)
* 6 propuneri (75,0%)

**SITUAȚIA PROIECTELOR DE MEDIU CUPRINSE ÎN**

**STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014-2020 A MUNICIPIULUI GIURGIU**

**sem II 2016**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt** | **Denumire proiect** | **Domeniul de mediu** | **Stadiul la 31.12.2016** | **Surse de finanțare** | **Observații** |
| 1 | Realizarea a 50 km de rețea de canalizare pluvială în municipiu | Apă | Propunere | Buget local/Fonduri externe |  |
| 2 | Reabiltarea termică a clădirilor, inclusiv cu valorificarea potențialului solar | Utilizarea resurselor naturale regenerabile de energie | În evaluare | Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Bugetul de Stat, Bugetul Local | În nov.2016 au fost depuse 4 proiecte privind reabilitarea termică a clădirilor (30 de blocuri) |
| 3 | Reabilitarea și modernizarea rețelelor de transport agent termic primar | Utilizarea eficientă a resurselor naturale | Propunere | Programul Operațional Infrastructură Mare, Buget Local |  |
| 4 | Amenajarea de noi zone de recreere-agrement în mun. Giurgiu | ApăTurismSpații verzi | Propunere | Programul Operațional Regional 2014-2020, Programul Operațional de Pescuit și Afaceri Maritime, Parteneriat public Privat |  |
| 5 | Portul verde și de înaltă performanță Giurgiu- Etapa a Iia - Construcția | Aer | În derulare 50% | Programul CEF (Connecting Europe Facility)Buget Local |  |
| 6 | Reabiltarea și moderniyarea unor rețele de străyi din mun. Giurgiu | Aer | Propunere | Programul Operațional Regional 2014-2020, Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Bugetul de Stat, Bugetul Local |  |
| 7 | Realizarea a 10 km de rețea de apă și canalizare  | Apă și canalizare | Propunere | Bugetul Local |  |
| **Total proiecte de mediu:** **4** | * **3- apă**
* **2 - aer**
* **2 –** Utilizarea resurselor naturale regenerabile de energie
 | * **1 în evaluare** (Utilizarea resurselor naturale regenerabile de energie)
* **1 în derulare** (aer)

**5 nerealizate**(3 apă, 1 aer și 1 utilizarea eficientă a resurselor naturale) |  |  |

**Strategia de dezvoltare locală a orașului Bolintin Vale**

Din adresa Primăriei Bolintin Vale nr. 575/30.01.2017 transmisă către APM Giurgiu, rezultă că numărul proiectelor de mediu cuprinse în Strategia de dezvoltare locală a scăzut la 5, din care unul a fost anulat, rămânând fără obiect în urma finalizării unui alt proiect, mai cuprinzător. Stadiul proiectelor incluse în prezent în această strategie este următorul:

* **1** proiect finalizat (ca parte dintr-un proiect regional);
* **1** proiect în derulare;
* **2** proiecte rămase în stadiu de propunere.

Dintre proiectele de mediu, un număr de **2** proiecte, respectiv 50,0%, vizează domeniul apei, **1** turismul ecologic şi **1** calitatea aerului, în proporție de câte 25,0%.

Dintre cele **4** proiecte de mediu ale Agendei Locale 21 a oraşului Bolintin Vale, **1**este realizat,  **1** se află în derulare, iar celelate **2** sunt în stadiu de propunere.

**SITUAȚIA PROIECTELOR DE MEDIU CUPRINSE ÎN**

**STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014-2020 A ORAȘULUI BOLINTIN VALE**

**sem II 2016**

| **Nr.****crt** | **Denumire proiect/ Beneficiar** | **Localizare** | **Domeniu****de mediu** | **Stadiu de realizare** | **Surse de****finanţare** | **Obs.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reabilitarea și extinderea reţelei de canalizare ape menajere și pluvuiale a oraşului BolintinVale | OraşBolintin Vale | Apă | **În curs de realizare**98,0% | Bugetul local,Bugetul de StatContribuția operatoruluiFondul de Coeziune | În cadrul proiectuluijudeţean |
|  | Stație de epurare ape uzate | OraşBolintin Vale | Apă | **Finalizat**100% | Bugetul local,Bugetul de StatContribuția operatoruluiFondul de Coeziune |  |
|  | Modernizarea străzilor orașului Bolintin Vale | Str. Băncii, D. Bolintineanu, Sabarului, Belșugului, 23 August, Agricultori, General Praporgescu, străzi comunale Malu Spart, Suseni, Crivina | Aer | **Propunere proiect** | OUG 28/2013 | În curs de finanțarePentru început, se vor realiza numai străzile Dimitrie Bolintineanu și Sabarului. |
|  | Amenajarea unei zone turistice pe malul lacului de acumulare a râului Argeş | OraşBolintin Vale | Turism ecologic | **Propunere proiect** | Buget local Alte surse constituite |  |
| **Total proiecte de mediu:** **4** | * **2- apă**
* **1 - aer**
* **1 – turism ecologic**
 | **1 finalizat** (apă)**1 în derulare** (apă)**2 nerealizate**(1 turism ecologic și 1 aer) |  |  |